#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от « 27 » 06. 2018г. № 64

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.12.2017 г. №189 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2018 год» (с изменениями от 26.04.2018 г.) |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.12.2017г. №189 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2018 год» (с изменениями от 26.04.2018г.) (далее-Постановление): приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Приложения №№ 4,5,6, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17оставить без изменений.

 3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман.

Приложение

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 27.06.18г. №64

 Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман.

 «\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2018 год**

1. **Цели и задачи программы:**

- повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального

 образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** ремонт покрытия проездов и въездов – 13 577,1 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 872,7 м²

- устройство и ремонт искусственных неровностей

 на внутриквартальных проездах - 25 шт.

- создание зон отдыха -7989,8 в том числе:

1.На территории, прилегающей к домам № 7,корп.1, № 7, корп.2, № 9, № 11 по ул. Чебышевская.

 ремонт покрытия проезда -520,5 м2

 ремонт покрытия пешеходных дорожек -1353,6 м2

 ремонт газонов- 1115,7 м2

2. по адресу: Ропшинское шоссе д.10

 ремонт покрытия проезда -1004,7м2

 ремонт покрытия детской площадки -249,0 м2

 ремонт покрытия спортивной площадки-128,4м2

 ремонт покрытия пешеходных дорожек- 477,9м2

 ремонт газонов - 3140м2

- разработка проектно-сметной документации – 4 усл.

- благоустройство земельного участка расположенного по адресу: Бобыльская дорога д.61,д.63 с уширением проезда. - 5470м2, в том, числе:

 ремонт покрытия проезда -2870,9м2

 ремонт покрытия тротуара-75,6м2

 ремонт газонов- 2523,5м2

1. **Сроки реализации целевой программы:** 1-4 квартал 2018года.
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс. руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м | 10584,9 | 2-4 квартал | 9 151,3 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек. | кв. м |  872,7 | 2-4 квартал | 1 543,2  |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2, до 300м2 | кв. м |  2 992.2 | 2-4 квартал | 3 692,5  |
| 4 | Разработка технической документации для выполнения плановых работ по ремонту проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 6 | 1-4 квартал | 657, 8 |
| 5 | Изготовление сметной документации.  | усл. | 3 | 1-4 квартал | 162,3 |
| 6 | Устройство новых и ремонт ранее установленных искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территориях муниципального образования. | шт. | 25 | 1-4 квартал | 198,9 |
| 7 | Создание зоны отдыха на территории, прилегающей к домам № 7,корп.1, № 7, корп.2, № 9, № 11 по ул.Чебышевская. | кв.м | 2 989,8 | 2-4 квартал | 6 090,1 |
| 8 | Создание зоны отдыха по адресу:Ропшинское шоссе д.10 | кв.м | 5000,0 | 2-4 квартал  | 10 473,5 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на создание зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 9, корп.1, корп.2, по ул.Чичеринской  | усл. | 1 | 2-4 квартал | 305,9 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на создание зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 15/1 по ул.Халтурина, д. 29 по Бобыльской дороге.  | усл. | 1 | 2-4 квартал | 477,3 |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: ул.Константиновская, д.6, д.8. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 228,7 |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: ул.Путешественника Козлова, д.3. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 211,6 |
| 13 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха на территории, прилегающей к домам № 7,корп.1, № 7, корп.2, № 9, № 11 по ул.Чебышевская. | усл. | 1 | 1-2 квартал | 860,8 |
| 14 | Технический,авторский надзор | усл. | 5 | 2-4 квартал | 583,9 |
| 15 | Благоустройство земельного участка расположенного по адресу: Бобыльская дорога д.61,д.63 с уширением проезда. | кв.м | 5470,0 | 2-4 квартал |  14 628,9  |
| 16 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве земельного участка расположенного по адресу: Бобыльская дорога д.61,д.63 с уширением проезда. | усл | 1 | 1-2 квартал | 1956,4 |
| 17 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: Ропшинское шоссе д.10 | усл. | 1 | 1-2 квартал | 77,5 |
| Итого | 51 300,6 |

.

1. [↑](#footnote-ref-1)