# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год согласно приложениюк настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С.Егорова

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. № \_\_

Утверждаю

И.О. Главы МА МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Егорова.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2020 год.**

1. **Вопросы местного значения:**

**-**обеспечение благоприятных условий проживания населения МО г. Петергоф, высокого уровня благоустройства и эстетики среды проживания;

**-**охрана природной среды МО г.Петергоф;

**-**повышение уровня благоустройства территории МО г. Петергоф

1. **Цели и задачи программы:**

- повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-**ремонт покрытия проездов и въездов –9061,0м²

- ремонт пешеходных дорожек - 465,7м²

- комплексное благоустройство территории –4 916,06 кв.м

-разработка ПСД - 3 объектов

**5.Сроки реализации целевой программы:**1-4 квартал 2020года.

**6.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  /п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях. | кв. м | 9061,0 | 2-4 квартал | 12 665,4 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. | кв. м | 465,7 | 2-4 квартал | 610,4 |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 4 | 1-4 квартал. | 440,0 |
| 4 | Благоустройство внутриквартальных территории по адресам: ул. Путешественника Козлова, д.3; ул. Константиновская, д.6, д.8; ул. Юты Бондаровской, д. 19, корп. 2, корп.3 |  | 4916,1 | 2-4 квартал | 7 706,3 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Разводная, д.37-д.33 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 210,2 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: ул. Ботаническая, д.14, корп.2 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 287,3 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальных территории, расположенной по адресу: Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 296,3 |
| 8 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Путешественника Козлова, д.3 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 52,8 |
| 9 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Константиновская, д.6, д.8 | усл. | 1 | 1-2 кв. | 49,1 |
| 10 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: ул. Юты Бондаровской, д.19, корп. 2, корп.3. | усл. | 1 | 1-2 кв. | 68,4 |
| 11 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт | 35 | 1-4 кв | 212,7 |
| 12 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях. | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 103,5 |
| 13 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними на внутриквартальных территориях. | шт | 345 | 2-4 квартал | 532,7 |
| Итого | | | | | 23 235,1 |

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)