# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » марта 2017 г. № 36

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. № 154 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО г. Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №154 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2017 год (далее Программа) изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Приложения № 1,2,5,6,7,8 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 21.03.2017 г. № 36

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено Глава МА МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 21 » марта 2017 г. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2017 год**

1. **Цели и задачи программы:**

**- благоустройство территории города Петергофа;**

**- создание благоприятных условий для отдыха жителей.**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**- создание зон отдыха – 4292,12 кв.м**

**- разработка проектно-сметной документации – 2 усл .**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**I-IV кварталы 2017 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Создание зоны отдыха на внутридворовой территории, ограниченной улицей Разводная, д.11/50, д.13 и Санкт-Петербургским проспектом, д.52 | кв.м | 2306,7 | 2-4 квартал | 5164,8 |
| 2 | Создание зоны отдыха по адресу: ул.Дашкевича, д.9а, лит.А | кв.м | 1985,42 | 2-4 квартал | 4 810,5 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на создание зоны отдыха на внутридворовой территории: сквер между домами №№ 13/1, 17/1, 17/2 по ул. Юты Бондаровской | усл. | 1 | 2-4 квартал | 725,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории по адресу:  ул.Блан-Менильская, д.11, ул.Озерковая, д.55, корп.1, корп.2 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 473,0 |
| 5 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха на внутридворовой территории, ограниченной улицей Разводная, д.11/50, д.13 и Санкт-Петербургским проспектом, д.52 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 300,3 |
| 6 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: ул.Дашкевича, д.9а, лит.А | усл. | 1 | 2-4 квартал | 417,6 |
| 7 | Технический надзор | усл. | 1 | 2-4 квартал | 119,7 |
| 8 | Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по созданию зон отдыха. | усл. | 2 | 2-4 квартал | 200,0 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | 12210,9 |

*Приложения:*

*Приложения:*

*№1: Локальная смета на создание зоны отдыха на внутридворовой территории, ограниченной улицей Разводная д. 11/50, д. 13 и Санкт-Петербургским проспектом д. 52*

*№ 2: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г. Петергоф, ул. Дашкевича, д. 9 а*

*№3:* *Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на создание зоны отдыха на внутридворовой территории: сквер между домами №№ 13/1, 17/1, 17/2 по ул. Юты Бондаровской*

*№4: Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории по адресу: Блан-Менильская, д.11, Озерковая, д.55, корп.1, корп.2*

*№ 5,6: Акты обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости по адресам: ул.Разводная, д.11/50, д.13, Санкт-Петербургский пр., д.52; ул.Дашкевича, д.9а, лит.А.*

*№ 7: Расчёт стоимости услуг по выполнению технического надзора;*

*№8: Расчёт стоимости о*казания услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по созданию зон отдыха.

Нач. ОГХ МА МО город Петергоф Рождественский И.В.

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости

Разработки проектно-сметной документации на создание зоны отдыха на внутридворовой территории: сквер между домами №№13/1, 17/1, 17/2 по ул.Юты Бондаровской

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость , тыс. руб. |
| Разработка проектно-сметной документации, получение согласований в профильных комитетах и у владельцев инженерных сетей Санкт-Петербурга | усл. | 1 | 725,0 |

Зам. нач. ОГХ МА МО город Петергоф О.В.Ковальчук

Приложение № 4

к ведосмтвенной целевой программе

«Утверждаю»

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА**  **на проектные работы** | | | | |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | | На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории по адресу:  Блан-Менильская, д.11, Озерковая, д.55, корп.1, корп.2 | | |
| Наименование организации-заказчика: | | Местная администрация муниципального образования  город Петергоф | | |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости,  руб. | Стоимость работ,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации  S проектируемых территорий 0,7 га | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Проекты планировки территорий»,табл.3, п.1  К1 = 48 % от базовой цены на разработку проектной документации табл.9, п.3  К2 = 3,95 - коэффициент перехода в текущий уровень цен IV квартал 2016 г. (Письмо Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09, Приложение 3) | (а + bх)\*К1\*К2,  руб.  (55,88+189,64\*0,7)\*0,48\*3,95\*1000 =  357 638,69 | 357 638,69 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета (Приложение № 1) |  | 43 207,81 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 400 846,50 |
|  |  |  | НДС: | 72 152,37 |
|  |  |  | ИТОГО: | 472 998,87 |

Составил: И.В. Рождественский

Приложение № 1

к смете на проектные работы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета  на инженерно-геодезические изыскания** | | | | | | | | | |
| Наименование объекта (проекта): разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха  на внутридворовой территории по адресу: Блан-Менильская, д.11, Озерковая, д.55, корп.1, корп.2  Стадия проектирования, этап, вид работ: инженерно-геодезические изыскания  Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства  "Инженерно-геодезические изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004) | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерен. | | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчёт стоимости | Стоимость, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II  коэффициенты:  - съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций; - съемка небольших участков, площадь свыше 1 до 5 га;  - съемка участка менее 1 га рассчитывается как 1 га; - выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;  полевые камеральные | 1 га | | 0,7 | СБЦИИС, 2004 г.  Табл. 9, §5 прим. 4, k = 1,55 Табл. 10, k = 1,2 ОУ, п. 15 е, k = 1,75 | 3284.00 x 1.55 x 1.20 x 1,0 1067.00 x 1.55 x 1.75 x 1,0 | 6108,24  2894,24 | | |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: - неблагоприятный период года, продолжительность 6 - 7,5 мес.; - проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных |  | |  | Общие указания табл. 2, §2, k = 1.3 п. 14, k = 0,85 | 6108,24 x 1.3 x 0,85 | 6749,6 | | |
| 3 | Итого камеральных работ |  | |  |  | 2894,24 | 2894,24 | | |
| 4 | Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий 30 - 40 км |  | |  | Табл. 4, §6 21.25% | 6749,6 x 0.2125 | 1434,29 | | |
| 5 | Организация и ликвидация работ |  | |  | Общие указания п. 13, k = 0,06 прим. 1, k = 2.5 | (6749,6+1434,29)х0,06х2,5 | 1227,58 | | |
| 6 | Итого с учётом индекса изменения стоимости на II кв. 2016г к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года |  | |  | K = 3.99 Письмо Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09, Приложение 3 | (6749,6+  2894,24+  1434,29+  1227,58)х3,99  (2024,86+868,27+430,29+368,28)х3,73 | 49099,78 | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | |
|  | | | | |  | |
|  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7 | Итого с понижающим коэффициентом для бюджетных объектов |  | |  | К=0,88 | 49099,78х0,88 | 43207,81 | | |
| 8 | НДС (18%) |  | |  |  |  | 7777,41 | | |
| 9 | Всего с НДС |  | |  |  |  | 50985,22 | | |

|  |
| --- |
| Итого по смете: 50985,22 руб. (Пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 22 копейки)  Составил: И.В.Рождественский |
|  |

Приложение № 7

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости услуг по выполнению технического надзора

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ  в тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС),  в тыс. руб. |
| 1 | Осуществление технического надзора | 9975,3 | 1,2 | 119,7 |
|  | Итого: |  |  | 119,7 |

Зам. нач. ОГХ МА МО город Петергоф О.В.Ковальчук

Приложение №8

Расчёт стоимости услуг

На оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по созданию зон отдыха

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объём работ  кв. м | Стоимость оформления ордера ГАТИ,  тыс.руб |
| 2 | г.Петергоф, ул.Разводная, д.11/50, д.13, Санкт-Петербургский пр., д.52 | Создание зоны отдыха | кв. м | 2 306,7 | 100,0 |
| 3 | г.Петергоф, ул. ул.Дашкевича, д.9а, лит.А | Создание зоны отдыха | кв. м | 1985.42 | 100,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 200,0 |

Зам. нач. отдела городского хозяйства Ковальчук О.В.