#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 14 » \_08\_ 2017г. № 103 \_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №149 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест» на 2017 год» (с изменениями от 26.06.2017г.) |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №149 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест» на 2017 год» (с изменениями от 26.06.17г.) изложив приложение №1 к Постановлению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение №4 к ведомственной целевой программе оставить без изменения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф В.А.Ракова.

Приложение№1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от14.08.17г..№\_103\_

 Утверждаю

 И.о.главы МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Ракова.

 « 14 » 08 2017г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест» на 2017 год**

1. **Цели и задачи программы:**

 **Цели программы:**

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

 **Задачи программы:**

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств;

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф

(отдел городского хозяйства)

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** ремонт покрытия проездов и въездов - 19 893,9 м2

- ремонт пешеходных дорожек -2074,6 м2

- устройство дополнительных парковочных мест-1581м2

- восстановление газонов - 2055,0 м2

-посадка кустарников-250шт

- посадка деревьев - 15шт

- Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов. - 8 усл.

-Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.- 1 усл.

в том, числе:

**Собственный проспект восточнее дома №18**

 ремонт покрытия проездов -2109,5м2

устройство дополнительных парковочных мест-1581м2

 восстановление газонов - 2055,0 м2

 посадка кустарников-250 шт

 посадка деревьев - 15шт

**4. Сроки реализации целевой программы: 1-4 квартал 2017года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс. руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м | 12 745,4 | 2-4 квартал | 10 853,1 |
| 2. | Ремонт покрытий дорожек. | кв. м | 2074,6 | 2-4 квартал | 3 228,9  |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2, до 300м2 | кв. м | 5039,0 | 2-4 квартал | 5 141,0 |
| 4 | Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов, пешеходных дорожек. | усл. | 8 | 1-4 квартал | 516,2  |
| 5 | Изготовление сметной документации  | усл. | 1 | 1-4 квартал |  26,8 |
| 6 | Проверка сметной документации  | усл. | 1 | 1-4 квартал |  8,0 |
| 7 | Осуществление технического надзора. | усл. | 1 | 1-4 квартал |  187,9 |
| 8 | Благоустройство территории по адресу: Собственный проспект восточнее д.18 с организацией дополнительных парковочных мест. | кв. м | 5800 | 2-4 квартал |  6941,0 |
| 9 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: Собственный проспект восточнее д.18 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 421,8  |
| 10 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. | усл | 1 | 2-4 квартал |  100,0 |
| Итого |  |  |  |  |  27 424,7 |

Приложения:

1. Расчёт стоимости ремонта покрытия проездов и въездов на 2017г. -2л.
2. Расчёт стоимости ремонта покрытия пешеходных дорожек на 2017г -2л
3. Расчёт стоимости на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и25м2, 300м2
4. Расчёт стоимости услуг «Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов.» на 2017г. -2л
5. Расчёт стоимости изготовление сметной документации на 2017г -1л
6. Расчёт стоимости проверки сметной документации на 2017г -1л
7. Расчёт стоимости осуществления технического надзора на 2017г -1л
8. Локальная смета №1. « Благоустройство территории с устройством дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18. - 20л.
9. Локальная смета №2. « Благоустройство территории с устройством дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18. - 12 л.
10. Акт обследования сохранения (сноса),пересадки зелёных насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости от 28.09.2015г.по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18.-3л.
11. Акт обследования сохранения (сноса),пересадки зелёных насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости от 30.11.2015г.по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18.-3л.
12. Расчёт стоимости «Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.» -1лист.

 Приложение №1 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А. Ракова

Расчёт стоимости к п.1 программы

«Ремонт покрытия проездов и въездов».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоимость работ . руб. |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов**
 |
| 1 | ул. Троицкая д.11д.15а. |  кв. м. | 1063,0 | 615 898,30 |
| 2 | ул. Шахматова д.2 корп.1 |  кв. м. | 886,0 | 804 459,96 |
| 3 | ул. Шахматова д.14 корп.3 | кв. м. | 892,0 | 995 671,13 |
| 4 | ул. Шахматова д.16 | кв. м. | 580,0 | 721 703,84 |
| 5 | ул. Шахматова д.16 корп.3 | кв. м. | 518,0 | 487 580,45 |
| 6 | ул. Шахматова д. 12 корп1,2 | кв. м. | 818,0 | 614 320,56 |
| 7 | ул. Чебышевская д.8 корп.1 | кв. м. | 1380,8 | 1 423 200,57 |
| 8 | Ботаническая д.7 корп.2 | кв. м. | 552,0 | 605 036,37 |
| 9 | ул. Луизинская до ГСК-2  | кв. м. | 914,0 | 1 073 205,06 |
| 10 | ул. Аврова д.13А | кв. м. | 609,0 | 579 883,65 |
| 11 | ул. Суворовская д.1 | кв. м. | 298,0 | 231 570,41 |
| 12 | ул. Суворовская д.3 корп.1 | кв. м. | 297,4 | 198 883,07 |
| 13 | ул. Суворовская д.3 корп.2 | кв. м. | 298,0 | 220 789,63  |
| 14 | ул. Суворовская д.5 корп.2 | кв. м. | 296,0 | 187 677,75 |
| 15 | ул. Суворовская д.5 корп.3 | кв. м. | 298,0 | 177 234,20 |
| 16 | ул. Халтурина д.3а | кв. м. | 298,5 | 261628,93 |
| 17 | ул. Халтурина д.7(напротив дома) | кв. м. | 298,4 | 178 913,46 |
| 18 | ул. Халтурина д.5 (перед ТП) | кв. м. | 298,0 | 214 370,65 |
| 19 | ул. Суворовская д.7 корп.3 | кв. м. | 297,8 |  176 035,41 |
| 20 | ул. Суворовская д.7 корп.2 | кв. м. | 299,0 | 220 263,54 |
| 21 | ул. Братьев Горкушенко д.5 корп.2 | кв. м. | 8,0 | 40 446,17 |
| 22 | ул. Конно-Гренадёрская д.11 | кв. м. | 189,0 | 36 382,73 |
| 23 | Эрлеровский бульвар д.4 | кв. м. | 297,0 | 225 615,5 |
| 24 | ул. Эйхенская д.21 | кв. м. | 502,5 | 91 589,21  |
| 25 | Санкт-Петербургский проспект д.41 | кв. м. | 260,6 | 183 361,34 |
| 26 | Санкт-Петербургский проспект д. 25а | кв. м. | 296,4 | 287 378,11  |
|  | ИТОГО | кв. м. |  **12 745,4** | **10 853 100,00** |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №2 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

 Расчёт стоимости к п.2 программы

«Ремонт покрытия пешеходных дорожек.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ Кв.м | Сметная стоимость работ. руб. |

1. **Ремонт пешеходных дорожек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санкт-Петербургский проспект д.6/6 | кв. м. |  250 | 384 768,22 |
| 2 | между Шахматова д.14корп1. и Ботанической улицей.  | кв. м. | 70,0  | 55 479,08 |
| 3 |  д. 14к.4 и д.№12 к.3 по Бульвару Разведчика | кв. м. | 12,0  | 136 779,16 |
| 4 | Бульвар Разведчика д.14к.4 (с торца дома.) | кв. м. | 108,0 | 72070,92 |
| 5 | ул. Чебышевская д.14к.1(от угла дома до автобусной остановки) | кв. м. |  200 | 284 305,59 |
| 6 | ул. Чичеринская д.9 корп.2 | кв. м. | 29,76 | 314 547,78 |
| 7 | ул. Чичеринская д.9 корп.1 | кв. м. | 134,84 | 89 981,88 |
| 8 |  ул. Чичеринская д.9 к.2(с торца дома) | кв. м. | 133,0 | 88 753,95 |
| 9 | ул.Чебышевская д.12 корп.2 | кв. м. | 95,4 | 107 859,70 |
| 10 | ул.Ботаническая д.3 корп.5 | кв. м. | 255,2 | 799 910,54 |
| 11 | ул. Разводная д.12 | кв. м. | 486,4 | 476 067,00 |
| 12 | Ремонт покрытия пешеходных дорожек на территории МО город Петергоф.(по обращениям граждан) | кв. м. | 300 | 418 339,48  |
| Итого |  |  | 2074,6 | 3 228 863,30  |

 Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №4

к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

Расчёт стоимости к п.4 программы

«Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов, пешеходных дорожек.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость (в т. ч. НДС), руб. | Примечание. |
| 1. **Ремонт покрытия проездов, въездов, пешеходных дорожек.**
 |
| 1 | ул. Троицкая д.11д.15а. |  кв. м. | 1063,0 | 64516,13 |  |
| 2 | ул. Шахматова д.2 корп.1; | кв. м. | 886,0 | 64516,13 |  |
| 3 | ул. Шахматова д.14 корп.3;ул. Шахматова д.16;ул. Шахматова д.16 корп.3;ул. Шахматова д. 12 корп.1,к.2 : |  кв. м.. | 2 808,0 | 64516,13 |  |
| 4 | ул. Чебышевская д.8 корп.1 | кв. м. | 1380,8 | 64516,13 |  |
| 5 | ул. Ботаническая д.7 корп.2; ул.Чичеринская д.9 корп.2  | кв. м. | 849,6 | 64516,13 |  |
| 6 | ул. Луизинская до ГСК-2  | кв. м. | 914,0 | 64516,13 |  |
| 7 | ул. Аврова д.13А | кв. м. | 609,0 | 64516,13 |  |
| 8 | ул.Разводная д.12 | кв. м. | 486,4 | 64516,13 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 516 129,04 |  |

 Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

 Приложение №5 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

 Расчёт стоимости к п.5 программы «Изготовление сметной документации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работв тыс. руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 | Изготовление сметной документации (не более 1% ) | 19 223,0 | 0,1394 | 26, 796862  |
|  |  Итого: |  |  |  26,8  |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №6 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

Расчёт стоимости к п.6 программы «Проверка сметной документации».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 | Проверка сметной документации (не более 0,3%) | 19 223,0 | 0,04162 | 8,0 |
|  |  Итого: |  |  | 8,0 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №7 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

Расчёт стоимости к п.7 программы «Осуществление технического надзора».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость работв тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| 1 |  Осуществление технического надзора ( не более 1,2% ) |  26 264,0 | 0,715427962 | 187,9 |
|  |  Итого: |  |  | **187,9** |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

 Приложение №3 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

Расчёт стоимости к п.3 программы работ «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2, до 300м2».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объём работ м2 | Сметная стоимость  руб. |
| 1 |  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2, до 300м2 |  5039,0 |  5 136 660,55 |
|  |  Итого: |  5039,0 | 5 141 000,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение №12 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

 И.о.главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

В.А.Ракова.

Расчёт стоимости к п.10 программы

«Оказание услуг по Изготовлению проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения |  Количество | Сметная стоимость,  руб. |
| 1 |  Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. | Усл. |  1 |  100 000,00 |
|  |  Итого: |  |  100 000,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение №16 к ведомственной целевой программе

 Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

 Расчёт стоимости выполнения работ по ремонту внутридворового проезда по адресу: г. Петергоф, ул. Эйхенская д.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения, кв. м |  Объём работ,кв. м | Стоимость работ, руб. |
| 1 | Выполнение работ по ремонту внутридворового проезда по адресу: г. Петергоф, ул. Эйхенская д.21 | кв. м |  502,5  |  99495,00 |
| Итого: |  | 502,5  |  99495,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов. И.Н.

1. [↑](#footnote-ref-1)