# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 20 »ноября 2017 г. № 152

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования г.Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 г.(с изм. от 01.11.2017 г.). |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год (с изм. от 01.11.2017 г.), (далее- Постановление) изложив Приложение к Постановлению согласно приложения №1к настоящему постановлению.

2.Приложения №№1,2,3,4,5,6,8,9 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить ведомственную целевую программу приложением №7-1.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение к  Постановлению МА МО город Петергоф  № 152 от 20.11. 2017 г.  **Утверждаю**  Глава местной администрации  МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г  М.П. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год**

**1. Цели и задачи программы:**

- создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей

- улучшение экологической обстановки

-улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

**2**.**Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Уборка территорий детских и спортивных площадок- 3303,12 кв.м.

2.Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок – 114 шт.:

- Приобретение, доставка и установка игрового оборудования на детских и спортивных площадках - 19 площадок,62 единицы оборудования.

- Устройство резинового основания – 2530 м2.

3.Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) – 160,5 м.куб.

4.Изготовление смет- 1 услуга.

5.Изготовление ,доставка и монтаж информационных стендов – 8шт.

6.Разработка проектно-сметной документации- 3 услуги.

7. Демонтаж, монтаж новогоднего украшения. Установка новогодних елей, украшение, демонтаж - 3 услуги.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления расходов непрограммные расходы местного бюджета  Наименование мероприятия | | Ожидаемые конечные результаты | | Срок реализации мероприятия | Необходимый объем финансирования  (тыс.руб.) | Примечание |
| Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Уборка территорий детских и спортивных площадок:  ул. Средняя,12-14 -ул.  ул. Пригородная, д.146  ул. Троицкая, д.15б  Бобыльская дорога, д. 57 корп.1  Луизино, напротив д.48 | | м2 | 3303,12 | I-IV кв. | 281,8 | Приложение №1 |
| 2 | Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | шт. | 114 | I-IV кв. | 12824,1 | Приложения  №2; №2-1; № 2-2; 2-3, 2-4,  2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10 |
| 3 | Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) | | м3 | 160,5 | II кв. | 285,2 | Приложения № 3; № 3-1 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | | услуга | 1 | I-IV кв. | 9,6 | Приложение №4 |
| 5 | Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф. | | шт. | 8 | I-IV кв. | 86,0 | Приложение №5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации : обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2 | | услуга | 1 | I-IV кв. | 200,0 | Приложение №6 |
| 7 | Оформление к праздничным мероприятиям территорий МО г.Петергоф | | услуга | 2 | I, IV кв. | 352,3 | Приложение №7, 7-1 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации : Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, Университетский пр.,д.2/18 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 294,7 | Приложение №8 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18-д.24 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 99,5 | Приложение №9 |
|  | **Итого** | |  |  |  | **14433,2** |  |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |

Приложение № 7-1

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

глава МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

Расчет стоимости  
на оказание услуг по монтажу и демонтажу двух новогодних живых елей и новогодних украшений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| 1 | Старый Петергоф, 23 квартал, между школами №419 и №567  г.Петергоф, площадка по Ропшинскому шоссе | Установка 2-х елей обыкновенных с комом, высотой 6-7 м , с учетом доставки и установки в деревянные короба | услуга | 1 | 160 000,00 |
| 2 | Украшение небьющимися елочными игрушками, предоставленными подрядчиком.  Подключение к источнику питания уличных светодиодных гирлянд. | услуга | 1 | 35000,00 |
| 3 | Приобретение уличных светодиодных гирлянд | шт. | 2 | 20 000,00 |
| 4 | Демонтаж 2-х елей и деревянных коробов с вывозом. Демонтаж игрушек и гирлянд | услуга | 1 | 55 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 270 000,00 |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина