# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11 » 08 2017 г. № 102

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования г.Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 г.(с изм. от 11.05.2017 г.). |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения **«**Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год (с изм. от 11.05.2017 г.), (далее- Постановление) изложив Приложение к Постановлению согласно приложения №1к настоящему постановлению.

2.Приложения №1,№2,№2-3-2-6,№3,№4,№5,№6,№7,№8 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить ведомственную целевую программу приложением №2-7.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы местной администрации

муниципального образования

город Петергоф В.А Ракова

|  |  |
| --- | --- |
|  | И.о.главы местной администрации  МО г.Петергоф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Ракова  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г  М.П. |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф» на 2017 год**

**1. Цели и задачи программы:**

- создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей

- улучшение экологической обстановки

-улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

**2**.**Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

1. Уборка территорий детских и спортивных площадок- 3303,12 кв.м.

2.Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок – 114 шт.:

- Приобретение, доставка и установка игрового оборудования на детских и спортивных площадках - 19 площадок,62 единицы оборудования.

- Устройство резинового основания – 2530 м2.

3.Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) – 160,5 м.куб.

4.Изготовление смет- 1 услуга.

5.Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов – 8шт.

6.Разработка проектно-сметной документации- 3 услуги.

7. Демонтаж новогоднего украшения - 1 услуга.

**4. Сроки реализации целевой программы:** I –IV квартал 2017 г.

**5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направления расходов непрограммные расходы местного бюджета  Наименование мероприятия | | Ожидаемые конечные результаты | | Срок реализации мероприятия | Необходимый объем финансирования  (тыс.руб.) | Примечание |
| Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Уборка территорий детских и спортивных площадок:  ул. Средняя,12-14 -ул.  ул. Пригородная, д.146  ул. Троицкая, д.15б  Бобыльская дорога, д. 57 корп.1  Луизино, напротив д.48 | | м2 | 3303,12 | I-IV кв. | 281,8 | Приложение №1 |
| 2 | Обустройство, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | шт. | 114 | I-IV кв. | 12527,1 | Приложения  №2; №2-1; № 2-2; 2-3, 2-4,  2-5,2-6, 2-7 |
| 3 | Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) | | м3 | 160,5 | II кв. | 285,2 | Приложения № 3; № 3-1 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | | услуга | 1 | I-IV кв. | 9,6 | Приложение №4 |
| 5 | Изготовление, доставка и монтаж информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | | шт. | 8 | I-IV кв. | 139,7 | Приложение №5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации : обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2 | | услуга | 1 | I-IV кв. | 200,0 | Приложение №6 |
| 7 | Оформление к праздничным мероприятиям территорий МО г.Петергоф | | услуга | 1 | I кв. | 82,3 | Приложение №7 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации : Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, Университетский пр.,д.2/18 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 300,0 | Приложение №8 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на обустройство спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный пр.,д.18-д.24 | | услуга | 1 | II-IV кв. | 99,5 | Приложение №9 |
|  | **Итого** | |  |  |  | **13925,2** |  |
| **Приложение №1** | | | Расчет стоимости на выполнение работ по уборке детских и спортивных площадок. | | | | | | |
| **Приложение №2** | | | Расчет стоимости на содержание и ремонт детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф в 2017 году. | | | | | | |
| **Приложение № 2-1** | | | Список адресов детских площадок на 2017 год. | | | | | | |
| **Приложение №2-2** | | | Список адресов спортивных площадок на 2017 год. | | | | | | |
| **Приложение №2-3** | | | Локальный сметный расчет на обустройство детских и спортивных площадок на территории МО город Петергоф. | | | | | | |
| **Приложение №2-4**  **Приложение №2-5** | | | Расчет стоимости на демонтаж детского и спортивного оборудования, расположенного на детских и спортивных площадках муниципального образования г.Петергоф.  Расчет стоимости на ремонт детского оборудования на детской площадке по адресу: г.Петергоф, ул. Чичеринская,д.3/1-3/2. | | | | | | |
| **Приложение №2-6**  **Приложение № 2-7** | | | Расчет стоимости на установку садового(газонного) бордюра на территориях детских и спортивных площадок.  Расчет стоимости на ремонт оборудования детских и спортивных площадок, расположенных на территории МО город Петергоф. | | | | | | |
| **Приложение №3** | | | Локальная смета на организацию замены песка в детских песочницах. | | | | | | |
| **Приложение №3-1** | | | Список песочниц. | | | | | | |
| **Приложение №4** | | | Расчет стоимости изготовления сметной документации на содержание и ремонт детских и спортивных площадок. | | | | | | |
| **Приложение №5**  **Приложение 5-1** | | | Расчет стоимости изготовления, доставки и монтажа информационных стендов на детских и спортивных площадках, расположенных на территории МО г.Петергоф.  Список площадок для установки информационных стендов. | | | | | | |
| **Приложение №6**  **Приложение №7** | | | Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации: Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф, ул.Воровского,д.2  Расчет стоимости на демонтаж новогоднего украшения фасада здания по адресу: г.Петергоф, ул.Самсониевская,д.3 | | | | | | |

**Приложение №8** Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации:

Обустройство детской площадки по адресу: г.Петергоф,

Университетский пр.,д.2/18.

**Приложение №9** Расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации на

разработку проектно-сметной документации на обустройство

спортивной площадки с раздевалками по адресу: г.Петергоф, Собственный

пр.,д.18-д.24

Приложение № 2-1

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

И.о.главы МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Ракова

Список адресов детских площадок на 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Примечание |
| 1 | ул. Аврова,дд.11а-13 а |  |
| 2 | ул Аврова, д.15 А |  |
| 3 | ул.Аврова,д.16 |  |
| 4 | ул.Астрономическая,д.4 |  |
| 5 | ул. Блан-Менильская, д.1,3,16/3 |  |
| 6 | ул. Блан-Менильская,д.7 |  |
| 7 | ул. Ботаническая, д.3/3 |  |
| 8 | ул. Ботаническая, д.д.5/1-5/2 |  |
| 9 | ул. Ботаническая, д.д.16/1-16/2 |  |
| 10 | ул.Братьев Горкушенко,д.1 |  |
| 11 | ул.Братьев Горкушенко,д.д.5/1-5/2,д.7 зона отдыха |  |
| 12 | ул.Братьев Горкушенко,д.9 |  |
| 13 | ул.Братьев Горкушенко,д.18 |  |
| 14 | ул.Бородачева,д.10 |  |
| 15 | Бульвар Разведчика, д.12/1, 12/2, 10/2 |  |
| 16 | Бульвар Разведчика, д.14/1-14/3 |  |
| 17 | Бобыльская дорога,д.17а-17б |  |
| 18 | Бобыльская дорога,д.57 |  |
| 19 | Бобыльская дорога, д.61 |  |
| 20 | Бобыльская дорога, д.63 |  |
| 21 | Гостилицкое шоссе,д.7/1 |  |
| 22 | Гостилицкое шоссе,д.17/1 |  |
| 23 | Гостилицкое шоссе,д.21/1 |  |
| 24 | Гостилицкое шоссе,д.23/1 |  |
| 25 | ул.Дашкевича, д.9А |  |
| 26 | ул.Володи Дубинина, д.3 |  |
| 27 | ул.Знаменская,д.29 |  |
| 28 | ул.Жарновецкого,д.д.2,4-Эрлеровский бульвар, д.22-24 |  |
| 29 | ул. Жарновецкого,д.6 |  |
| 30 | ул. Жарновецкого,д.8 |  |
| 31 | ул.Зверинская,д.1,11,13,ул.Аврова,д.д.10-12 |  |
| 32 | ул.Константиновская,д.23/13 |  |
| 33 | ул.Луизино, напротив д.48 зона отдыха |  |
| 34 | Мастеровой переулок,д.6 |  |
| 35 | ул.Михайловская,д.9 |  |
| 36 | ул.Никольская, д.10 |  |
| 37 | ул.Озерковая, д.5 |  |
| 38 | ул.Озерковая, д.37-д.39 |  |
| 39 | ул.Озерковая, д.49/2 14 квартал |  |
| 40 | ул.Озерковая, д.51/3 14 квартал |  |
| 41 | ул.Озерковая, д.53/2 |  |
| 42 | ул.Озерковая, д.55/1 |  |
| 43 | ул.Пут.Козлова,д.7 |  |
| 44 | ул.Пут.Козлова,д.12 |  |
| 45 | ул.Пугачева, д.14-17 |  |
| 46 | ул.Первого Мая,д.45 |  |
| 47 | ул.Пригородная,д.146 |  |
| 48 | Ропшинское шоссе,д.4 |  |
| 49 | Ропшинское шоссе,д.11-12 |  |
| 50 | ул.Разводная, д.д.4,10, ул. Самсониевская, д.5 зона отдыха |  |
| 51 | ул.Разводная, д.23 |  |
| 52 | ул.Разводная, д.31/1 |  |
| 53 | ул.Разводная, д.33 |  |
| 54 | ул.Суворовская,д.3/11 зона отдыха |  |
| 55 | ул.Суворовская,д.5/2 |  |
| 56 | ул.Суворовская,д.5/3 |  |
| 57 | ул.Суворовская,д.13 |  |
| 58 | Санкт-Петербургский проспект,д.д.33-35 |  |
| 59 | Санкт-Петербургский проспект, д.52 |  |
| 60 | Санкт-Петербургский проспект, д.56 |  |
| 61 | Собственный проспект, д.5 |  |
| 62 | Собственный проспект,д.34-36/67 |  |
| 63 | Собственный проспект,д.34-36/67 зона отдыха |  |
| 64 | ул.Средняя,д.12-14( п.Скороход) |  |
| 65 | Торговая площадь,д.6 |  |
| 66 | ул.Троицкая,д.15Б |  |
| 67 | Университетский проспект,д.2/18 |  |
| 68 | ул.Халтурина,д.3 |  |
| 69 | ул.Халтурина (сквер) |  |
| 70 | ул.Чебышевская,д.1/1-1/2 |  |
| 71 | ул.Чебышевская, д.2/13 |  |
| 72 | ул.Чебышевская,д.3/1-3/2 |  |
| 73 | ул.Чебышевская,д.4/1-4/2 |  |
| 74 | ул.Чебышевская,д.4/2-4/3 |  |
| 75 | ул.Чебышевская,д.5/1 |  |
| 76 | ул.Чебышевская, д.9 |  |
| 77 | ул.Чебышевская,д.10/1-10/2-12/1 |  |
| 78 | ул.Чичеринская, д.3/1-3/2 |  |
| 79 | ул.Чичеринская, д.7/1 |  |
| 80 | ул.Чичеринская, д.9/1 |  |
| 81 | ул.Чичеринская, д.13/1 |  |
| 82 | ул.Шахматова, д.2/1 |  |
| 83 | ул.Шахматова, д.4/1 |  |
| 84 | ул.Шахматова, д.6/1 - ул.Ботаническая,д.6/1 |  |
| 85 | ул.Шахматова,д.16/2-16/3 зона отдыха |  |
| 86 | Эрлеровский бул.,д.20 зона отдыха |  |
| 87 | ул.Юты Бондаровской, д.17/1 |  |
| 88 | ул.Юты Бондаровской, д.17/2 |  |
| 89 | ул.Юты Бондаровской, д.д. 17/1-17/2-19/2-19/3 |  |
| 90 | ул.Юты Бондаровской, д.19/2-19/3 |  |
| 91 | ул.Разводная,д.25 |  |
| 92 | Ропшинское шос,д.7 |  |

Главный специалист ОГХ Л.Г. Ярышкина

Приложение № 2-2

К ведомственной целевой программе

Утверждаю

И.о.главы местной администрации

МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Ракова

Список адресов спортивных площадок на 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Кол-во, шт. |
| 1 | Ропшинское шоссе, д.13 | 1 |
| 2 | ул.Пугачева, д.15-17 | 2 |
| 3 | ул.Бобыльская дорог, д. 57 | 3 |
| 4 | ул.Суворовская,д.3 корп.11 | 2 |
| 5 | ул.Юты Бондаровской ,д.д.19 /2-19/3 | 1 |
| 6 | Собственный пр., д.34-36\67 | 2 |
| 7 | ул.Озерковая , д.45 | 1 |
| 8 | ул.Самсониевская , д.3 | 1 |
| 9 | ул.Братьев Горкушенко, д.д. 5/1 – д. 5/2,д.7 | 1 |
| 10 | ул.Братьев Горкушенко, ул., д.1 | 1 |
| 11 | ул. Разводная, д.4,д.10, Самсониевская ул.,д.5 (зона отдыха) | 1 |
| 12 | ул.Зверинская , дд.1, 11,13, ул. Аврова, д.д. 10,12 (зона отдыха) | 1 |
| 13 | ул.Пут.Козлова, д.7 | 1 |
| 14 | ул.Ботаническая, д.3/3 | 1 |
| 15 | Ропшинское шоссе, д.2,д.6,д.11,12 (зона отдыха) | 2 |
| 16 | ул. Луизино, напротив д.48 (зона отдыха) | 2 |
| 17 | ул.Чичеринская,д.5/2 | 1 |
| 18 | ул.Разводная,д.25 | 1 |
|  | **Итого:** | **25** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение № 2-7

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

И.о. главы МАМО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Ракова

Расчет стоимости  
на ремонт оборудования на детских и спортивных площадках, расположенных по адресу: г.Петергоф, ул. Разводная,д.25, Ропшинское шос.,д.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Смывка граффити на оборудовании | 100 000,00 |
| 2 | Ремонт качелей на деревянных стойках |
| 3 | Ремонт карусели |
| 4 | Ремонт песочного дворика |
| 5 | Ремонт песочницы |
| 6 | Ремонт качалки-балансир |
| 7 | Ремонт качалки на пружине |
| 8 | Ремонт «паровозика с горкой» |
| 9 | Ремонт детского игрового комплекса |
| 10 | Ремонт тренажеров |
| 11 | Ремонт хоккейных ворот |
|  | Итого: | 100 000,00 |

Главный специалист ОГХ Л.Г. Ярышкина