#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.12. 2021 № 158

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020 № 116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год» (с изменениями от 08.11.2021 № 141) |  |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020 № 116 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год» (с изменениями от 08.11.2021 № 141) изложив программу в редакции согласно приложению, к настоящему Постановлению.
2. Приложения №№ 4,6,7,12,13 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

 муниципального образования

 город Петергоф Т.С. Егорова

Приложение к Постановлению

местной администрации МО г. Петергоф

от 16.12. 2021 №158

 Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год**

1. **Вопрос местного значения:**

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

1. **Цели и задачи программы:**

 - повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей;

 - улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

 -охрана природной среды МО г. Петергоф.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-**ремонт покрытия проездов и въездов – 15 997 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 2374,75 м²

- комплексное благоустройство территории – 9174,8 кв. м

-разработка ПСД - 3 усл.

-восстановление газонов -260 м2

-цветочное оформлениевазонов-344 вазона

 **5. Сроки реализации целевой программы:**1-4 квартал 2021 года.

**6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях. | кв. м | 15 997 | 2-4 квартал | 17 999,7 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях. | кв. м | 2374,75 | 2-4 квартал | 9 018,4 |
| 3 | Оказание услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек. | усл. | 9 | 1-4 квартал. | 990,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: ул. Разводная, д.37-д.33 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 290,2 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: ул. Ботаническая, д.14, корп.2, лит. Е | усл. | 1 | 2-4 квартал | 290,5 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 307,3 |
| 7 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: бульвар Разведчика д.4 корп.1 (портал) | кв.м | 808,8 | 1-3 кв. | 2 611,00 |
| 8 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14, д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а | кв.м | 6 189 | 1-3 кв. | 5 955,5 |
| 9 | Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9 | кв.м | 2177 | 1-3 кв. | 2 354,5 |
| 10 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт | 30 | 1-4 кв | 245,9 |
| 11 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях. | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 78,1 |
| 12 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними на внутриквартальных территориях. | шт | 344 | 2-4 квартал | 374,6 |
| 13 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14, д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а; ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9 | усл. | 2 | 1-4 квартал | 126,2 |
| Итого |  40 641,9 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия проездов и въездов на внутриквартальных территориях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость работ. руб. |
| 1 | Эрлеровский бульвар д.18, д.22, ул. Жарновецкого д.2 д.4. | кв. м. | 3 701 | 3 296 172,54 |
| 2 | Бульвар Разведчика д.12 к.2 | кв. м. | 1254 | 1 327 436,48 |
| 3 | ул. Луизинская д.31 | кв. м. | 380 | 266 403,35 |
| 4 | ул. Суворовская д.3 корпус 11(портал) | кв. м. | 390 | 657 478,69 |
| 5 | ул. Юты Бондаровской д.17 корп.1,2 | кв. м. | 297 | 421 131,65 |
| 6 | ул. Озерковая д.41 | кв. м. | 96,8 | 266 114,73 |
| 7 | Занижение бортовых камней Ропшинское ш.д.3 корп. 2 , корп.6, корп.7 | кв. м. | 10,5 | 173 693,75 |
| 8 | ул. Озерковая д.51 к.3 | кв. м. | 271 | 319 489,42 |
| 9 | Санкт-Петербургский проспект д.17 | кв. м. | 182 | 225 125,40 |
| 10 | ул. Шахматова д.16 корп.2(занижения) | кв. м. | 7 | 49 876,95 |
| 11 | ул. Разводная д.19(занижения) | кв. м. | 2 | 16 408,38 |
| 12 | ул. Разводная д.4 | кв. м. | 715 | 704 716,38 |
| 13 | ул. Чебышёвская д.7 корп.1 (проезд к школе) портал | кв. м. | 180,2 | 237 131,01 |
| 14 | ул. Чебышёвская д.1 корп.1 | кв. м. | 352 | 342 003,48 |
| 15 | Бобыльская дорога д.59. (контейнерная площадка) | кв. м. | 91 | 154 380,84 |
| 16 | Собственный пр. д.34 | кв. м. | 3191 | 3 526 092,25 |
| 17 | Ропшинское шоссе д.3 корп.9 | кв. м. | 291,0 | 220 490,76 |
| 18 | Ропшинское шоссе д.13 | кв. м. | 295,2 | 109 881,12 |
| 19 | Ропшинское шоссе д.12 | кв. м. | 294,8 | 255 317,16 |
| 20 | Ропшинское шоссе д.2 | кв. м. | 295,3 | 159 483,26 |
| 21 | Ропшинское шоссе д.3 корп.8 (с торца) | кв. м. | 297,0 | 251 094,08 |
| 22 | Ропшинское шоссе д.3 корп.7 (с торца) | кв. м. | 293,5 | 224 865,22 |
| 23 | Ропшинское шоссе (напротив) д.7 | кв. м. | 296,0 | 257165,84 |
| 24 | Ропшинское шоссе д.3 | кв. м. | 289,9 | 250 867,41 |
| 25 | Ропшинское шоссе д.4 (с торца) | кв. м. | 294,4 | 255 136,79 |
| 26 | ул. Юты Бондаровской д.19 корп.2 | пог. м | 13 | 24 333,89 |
| 27 | ул. Ботаническая д.7 корп.1,2, Чичеринская д.7 корп.1 | Пог.м | 464,0 | 1 044 327,19 |
| 28 | ул. Константиновская, д.4 со стороны ул. Аврова, д. 11 А | кв. м. | 233 | 256 867,25 |
| 29 | ул. Константиновская, д.4 | кв. м. | 233 | 256 867,25 |
| 30 | ул. Разводная, д.10 | кв. м. | 178,4 | 180676,8 |
|  | ИТОГО: | кв. м. | 14 412 |  15 731 029,32 |

 Главный специалист ОГХ Сугаева Ф.Л.

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ кв.м | Сметная стоимость работ. руб. |
| 1 | ул. Чичеринская д.3к.2 -д.5к.2 | кв. м. | 640,95 | 3 731 344,21  |
| 2 | ул. Жарновецкого д.2, д.4 | кв. м. | 238,5 | 1 044 709,44 |
| 3 | ул. Ботаническая д.5 к.2(д/сад33)(портал)(асфальт) | кв. м. | 195 | 198 345,46 |
| 4 | ул. Чебышёвская д.10 корп.1(к контейнерной площадке) | кв. м. | 38,1 | 112 463,16 |
| 5 | ул. Чебышёвская д.12 корп.1 | кв. м. | 20,9 | 53 972,54 |
| 6 | Ропшинское шоссе д.3. корп.2, корп.3, корп.4, корп. 6, корп.7 (ремонт картами) **(портал)** | кв. м.  | 560 | 1 399 053,93 |
| 7 | Ропшинское шоссе д.3 к.9 | кв. м. | 437 | 984841,01 |
| 8 | между ул. Озерковая д.11 и 11а/9 ул. Дашкевича | кв. м. | 41,2 | 81 985,99 |
| 9 | между ул. Озерковая д.11 и д.13  | кв. м. | 31,5 | 68 425,73 |
| 10 | ул. Озерковая д.11 (со стороны улицы Озерковая)  | кв. м. | 13,5 | 46677,58 |
| 11 | Бульвар разведчика д.4 корп.1 | кв. м. | 49,3 | 260 779,00 |
|  | Итого: |  | 2265,95 | 7 982 598,05 |
| 9 | Устранение дефектов на покрытии пешеходных дорожек (порталы) | Кв.м | 108,8 | 344 003,34 |
| 10 | Нераспределенная экономия |  |  | 691 798,61 |
|  | Всего: |  | 2374,75 | 9 018 400,00 |

 Начальник ОГХ Ахметов.И.Н.

Приложение №5

к ведомственной целевой программе.

Расчет стоимости услуг по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2021году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения | Объём работ | Расчётная стоимость, руб. |
| 1 | Эрлеровский бульвар д.18, д.22, ул. Жарновецкого д.2 д.4. | кв.м | 3 701 | 110 000,00 |
| 2 | Бульвар Разведчика д.12 к.2 | кв.м | 1254 | 110 000,00 |
| 3 | ул. Луизинская д.31 | кв.м | 380 | 110 000,00 |
| 4 | ул. Суворовская д.3 корпус 11 | кв.м | 390 | 110 000,00 |
| 5 | ул. Чебышёвская д.1 корп.1 | кв.м | 352 | 110 000,00 |
| 6 | ул. Разводная д.4 | кв.м | 934,3 | 110 000,00 |
| 7 | Шахматова д.16 корп.3 | кв.м | 190 | 110 000,00 |
| 8 | Собственный пр. д.34 | кв. м. | 3027,76 | 110 000,00 |
| 9 | Ропшинское шоссе д.3 корп.9 | кв.м | 437 | 110 000,00 |
|  | Итого: |  |  | 990 000,00 |

 Главный специалист ОГХ Сугаева Ф.Л.

 Приложение №8

к ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на выполнения работ по благоустройству внутриквартальной территории по адресу: г. Петергоф, бульвар Разведчика д.4 корп.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: г. Петергоф, бульвар Разведчика д.4 корп.1.  | Кв. м | 808,8 | 2610 966,40 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение № 9

к ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на выполнения работ по благоустройству внутриквартальной территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14,д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
|  Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: Санкт-Петербургский проспект д.14,д.12, ул. Константиновская д.4, ул. Аврова д.11а.  | Кв.м | 6189 | 5 955 453,60 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение № 10

к ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на выполнения работ по благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
|  Благоустройство внутриквартальной территории по адресу: ул. Озерковая д.11,13, ул. Дашкевича д.11а/9.  | кв. м | 2177 | 2 354 248,80 |

 Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение № 2

 к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объём работ, м2 | Сметная стоимость, руб. |
| 1 |  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 до 25м2. | 1 400 | 1 887 384,88 |
| 2 |  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 до 25м2. | 185 | 381 266,22 |
|  Итого: | 1585 | 2 268 651,10 |

 Главный специалист ОГХ Сугаева Ф.Л.

1. [↑](#footnote-ref-1)