# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От «30» декабря 2016 г. . № 141

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2017 год |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» на 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф

от «30» декабря 2016 г. №141

Утверждаю Глава МА МО г. Петергоф

/Шифман А.В./

\_\_\_\_\_\_.2016г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на 2017 год»**

1. **Цели и задачи программы:**

**- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;**

**- создание благоприятных условий для проживания населения.**

**- обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**Установка новых искусственных неровностей - 9 шт.**

**Ремонт искусственных неровностей - 16 шт.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**II-IV кварталы 2016 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Установка новых искусственных неровностей** | | | | | |
| 1 | Установка новых искусственных неровностей | шт. | 9 | 2-3квартал | 199,7 |
| **II. Ремонт искусственных неровностей** | | | | | |
| 1 | Ремонт искусственных неровностей | шт | 16 | 2-3 квартал | 125,6 |
|  | Всего по разделам |  |  |  | 325,30 |

Приложение :

№1.Расчет стоимости установки новых ИН.

№2. Расчет стоимости ремонта ранее установленных ИН

Приложение № 1 к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

Расчет стоимости

установки новых ИН

(изготовления, доставки и монтажа искусственных неровностей) по адресам:

г. Петергоф, ул. Знаменская.д.29, ул. Озерковая д.33-д.35-д.39, ул.Озерковая д.45, Ропшинское шоссе д.4, Санкт-Петербургский проспект д.33, ул. Петергофская между д.9 ид.11.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Стоимость единицы по данным мониторинга, руб. | Единица изм. | | Количество | Стоимость,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. ул. Знаменская .д.29 (2 шт по 4 м) | | | | | | |
|  | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 7 | | 36086,12 |
|  | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 1 | | 8272,72 |
|  | Итого |  |  |  | | **44 358,84** |
| 2. ул. Озерковая д.33-д.35-д.39 ( 3 шт по 4м) | | | | | | |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 10,5 | | 54 129,18 |
| 2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 1,5 | | 12 409,08 |
|  | Итого |  |  |  | | **66 538,26** |
| 3.ул.Озерковая д.45 (1 шт. по 4 м) | | | | | | |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог.м | 3,5 | | 18 043,06 |
| 2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | | 0,5 | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | | **22 179,42** |
| 4. Ропшинское шоссе д. 4.(1шт по 4м) | | | | | | |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 3,5 | | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | | 1. **179,42** |
| 5.Санкт-Петербургский проспект д.33 (на углу д.33 и д.35)  (1шт по 4м) | | | | | | |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 3,5 | | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | | **22 179,42** |
| 6.ул. Петергофская между д.9 ид.11.  (1шт по 4м) | | | | | | |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 5155,16 | пог. м | 3,5 | | 18 043,06 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 8272,72 | пог. м | 0,5 | | 4136,36 |
|  | Итого |  |  |  | | **22 179,42** |
|  | Всего: | | |  | | **199 614,78** |

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф

Ахметов. И.Н

Расчет стоимости ремонта ранее установленных искусственных неровностей на внутриквартальных проездах .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ремонт ранее установленных искусственных неровностей на внутриквартальных проездах.** | | | | | |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 5850,80 | п. м | 18,5 | 108 239,80 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 8672,72 | п. м | 2 | 17 345,44 |
|  | Всего: | |  | 24,5 | **125585, 24** |

Главный специалист ОГХ И.Н. Ахметов.