#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 31 » декабря 2015 г. № 235

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения» на 2016 год» |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования г. Петергоф» местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопросов местного значения благоустройство территории муниципального образования в части озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф

 от « 31 » декабря 2015 № 235

Согласовано Утверждено

Глава МО г.Петергоф, Глава МА МО г.Петергоф

исполняющий полномочия

Председателя МС МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.И. Барышников/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Шифман/

 « 31 » декабря 2015 г. « 31 » декабря 2015г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий направленных на решение вопроса местного значения «Озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения»**

**1. Цели и задачи программы:**

- озеленение территорий МО г. Петергоф с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей МО г. Петергоф.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

**2**. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):** Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

- посадка кустов и деревьев на территории МО – **470 шт**.;

- восстановление газонов на территории МО – **1 400 кв.м**.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – **275 куб.м**.

- санитарные рубки на территории МО – **150 шт.**

- уход за зелеными насаждениями (прополка, подкормка, поливка и т.д.) на территории МО – **303 988,0 кв.м.**

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход – **631 вазон.**

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве **8 цветочных клумб площадью 363,83 кв. м**., с посадкой 8 720 цветков.

- посадки цветов в ранее созданные **74 клумб в кол-ве 75 778 шт..**

-уход за цветочными клумбами в количестве **82 шт., площадью 1 757,3 кв.м.**

**4. Сроки реализации целевой программы:**

 - I - IV кварталы 2016 года.

**5**. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) | Прим. |
| Ед. изм. | Кол-во |
| **I. Озеленение** |
| 1 | Посадка кустов и деревьевна территории МО | шт. | 470 | II- IV квартал  | **502,9** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 2 | Восстановление газоновна территории МО | кв. м. | 1 400 | II-III квартал | **533,2** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО | куб. м. | 275 | II квартал | **302,7** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 4 | Санитарные рубки на территории МО | шт. | 150 | I- IV квартал | **1 221,2** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО | кв. м. | 303 988,0 | II-III квартал | **5 706,0** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 6 | Изготовление смет  |  |  | I- IV квартал | **27,6** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 7 | проверка смет |  |  | I- IV квартал | **8,3** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| **ИТОГО по I разделу:** | **8 301,9** |  |
| **II. Петергоф-город цветов** |
| 8 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход | шт. | 631 | II квартал | **927,5** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | КлумбаКв. метрыШт. цветов | 8363,838 720 | II квартал  | **723,9** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | КлумбаКв. метры | 821 757,3 | II-IV квартал  | **433,6** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | КлумбаШт. цветов | 7475 778 | II квартал  | **1 734,7** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 12 | Изготовление смет  |  |  | I- IV квартал | **38,2** | Расчет стоимости (приложение №1) |
| **ИТОГО по II разделу:** | **3 857,9** |  |
| **ВСЕГО по целевой программе:** | **12 159,8** |  |

Приложение:

№1 Список адресов клумб.

№2,3 Сметный расчет по озеленению.

Приложение №1

к целевой программе

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Шифман/

Сметный расчет (общий)

**1. Расчет стоимости работ по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципального образования город Петергоф в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2016 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ,руб. | Общая стоимость работ,тыс. руб. |
| 1. деревья | 20 | 12 446,95 | 248 939,00 | 249,0 |
| 2. кусты | 450 | 564,15 | 253 867,50 | 253,9 |
| **итого** | **470** |  | **502 806,50** | **502,9** |

**2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2016 год | Средняя цена, руб. за м22015г. с учетом ИПЦ 107,6 % | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 1 400 | 380,85 | **533 190,00** | **533,2** |

**3. Расчет стоимости работ по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2016 год | Средняя цена, руб. за куб.м. 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 275,0 | 1 100,64 | **302 676,00** | **302,7** |

**4. Расчет стоимости работ по санитарной рубки на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2016 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| 1. | 150 | 8 141,19 | **1 221 178,50** | **1 221,2** |

**5. Расчет стоимости работ по уходу за зелеными насаждениями на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году в рамках содержания территорий зеленых насаждений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2016 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2015г. с учетом с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| Прополка, полив, подкормка | 3 500 | 142,57 | **498 995,00** | **499,0** |
| **Всего п.1-5** | **3 058 846,00** | **3 059,0** |

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости (2 756,3 тыс. руб.) - 27,6 тыс. рублей
2. Проверка смет 0,3% от сметной стоимости (2 756,3 тыс. руб.) - 8,3 тыс. рублей

**6.Расчет стоимости работ по посадке цветов, устройству, уходу цветочных клумб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Планируемое количество цветочных клумб | Общая стоимость работ,руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО г. Петергоф и уход | 631 | 927 480,0 | 927,5 |
| Устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф цветочных клумб | 8 | 723 872,18 | 723,9 |
| Уход за цветочными клумбами | 82 | 433 500,14 | 433,6 |
| Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | 74 | 1 734 664,9 | 1 734,7 |
| **ИТОГО** | **3 819 517,22** | **3 819,7** |

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости 38 195,17 руб.

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шифман

« 31» декабря 2015 года

Расчет стоимости

на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий внутриквартального озеленения муниципального образования г. Петергоф на 2016 год в соответствии с Решением Муниципального Совета № 46 от 15.10.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№****п/п** | **Вид покрытия** | **Зимний период 6 месяцев** | **Летний период 6 месяцев** | **Всего ,руб.** |
| **Площадь покрытия, м2** | **Предельный норматив затрат, рублей за 1м2****(без учета НДС)** | **Объем финансирования руб.****6 мес.** | **Площадь покрытия, м2** | **Предельный норматив затрат, рублей за 1м2 (без учета НДС)** | **Объем финансирования руб.****6 мес.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Уборка территории с усовершенствованным покрытием (ручная уборка) 40% | 4 155,66 233,4 | 13,67 | 340 842,31 | 4 155,66 233,4 | 3,82 | 95 246,35 | 436088,66 |
| 2 | Уборка территории с усовершенствующим покрытием (механизированная уборка) 60% | 2,24 | 83 776,90 | 1,23 | 46 002,49 | 129779,39 |
|  | **Итого:** |  |  | **424 619,21** |  |  | **141 248,84** | **565868,05** |
| 3 | Уборка территории с не усовершенствованным покрытием | 25 195 | 6,94 | 1 049 119,8 | 25 195 | 2,21 | 334 085,7 | 1383205,5 |
| 4 | Уборка газонов  | 264 904 | 0,07 | 111 259,68 | 264 904 | 1,48 | 2 352 347,52 | 2 463 607,2 |
|  | **Итого:** | **300 488** |  | **1 160 379,48** |  |  | **2 686 433,22** | **3 846 812,7** |
|  | **Итого без НДС** | **1 584 998,69** |  |  | **2 827 682,06** | **4 412 680,75** |
|  | **НДС:** |  **285 299,76** |  |  |  **508 982,77** |  |
|  | **Итого с НДС:** | **1 870 298,45** |  |  | **3 336 664,83** | **5 206 963,28** |
|  | **Итого с учетом понижающего коэффициента:** |  |  |  |  |  |

 Составил: Гл. специалист ОГХ МА МО г. Петергоф: Ж.Н. Чиж

 Начальник ФЭО: А.В. Костарева

 Начальник ОЗ и ЮС Т.С. Егорова