# 

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.12.2019г. №179

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.10.2019г.) |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.10.2019г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Приложения1,2,4,5,6,7,8,9,10 к ведомственной целевой программе оставить без изменения.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф Т.С. Егорова.

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф №179 от 20.12.2019г.

Утверждаю

Глава МА МО г. Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год**

1. **Цели и задачи программы:**

- повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** ремонт покрытия проездов и въездов – 11 079,5 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 803,9м²

- устройство и ремонт искусственных неровностей

на внутриквартальных проездах - 31 шт

-разработка ПСД -3 услуги

-посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход - 345 вазонов.

**Сроки реализации целевой программы:** 1-4 квартал 2019 года.

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  /п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования  (тыс. руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м | 9817,0 | 2-4 квартал | 9 345,7 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек. | кв. м | 803,9 | 2-4 квартал | 1 397,7 |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | кв. м | 1262,5 | 2-4 квартал | 1 481,4 |
| 4 | Выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году. | усл. | 8 | 1-4 квартал | 731,5 |
| 5 | Устройство новых и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий | шт. | 31 | 1-4 квартал | 109,4 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: Санкт-Петербургский пр, д.14, д.12, ул. Константиновская, д.4, ул. Аврова д.11а | усл. | 1 | 1-4 квартал | 1 018,6 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: бульвар Разведчика, д4, корп.1. | усл. | 1 | 1-4 квартал |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: ул. Шахматова, д.10, д.14, д.16. | усл. | 1 | 1-4 квартал |
| 9 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 284,4 |
| Итого | | | | | 14 368,7 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия проездов и въездов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоимость работ. руб. |
| 1 | ул. Зверинская д.11, ул. Аврова д.10,д.12. | кв. м. | 1702,0 | 1 746 178,26 |
| 2 | ул. Аврова д.14 | кв. м. | 58,0 | 106 617,25 |
| 3 | ул. Никольская д.3 | кв. м. | 63,0 | 182 433,67 |
| 4 | ул. Чебышевская д.2/13, д.4 к.2, Ботаническая д.18 корп.5.ул.Чичеринская д.3 к.1 | кв. м. | 2588,0 | 2 306 516,17 |
| 5 | ул. Чебышевская д.6/12 | кв. м. | 1120,0 | 1 143 887,70 |
| 6 | Собственный проспект д.34 | кв. м. | 608,0 | 451 963,72 |
| 7 | ул. Чичеринская д.5к.2(с торца) | кв. м. | 298,0 | 243 275,49 |
| 8 | Ул. Чебышевская д.4 к.1; д.4к.2 | кв. м. | 1157,0 | 960 434,75 |
| 9 | Университетский проспект д.2/18 | кв. м. | 1547 | 1 479 895,83 |
| 10 | Бобыльская дорога д.57к.1 | кв.м | 620 | 636 264,14 |
| 11 | Бобыльская дорога д.63 | кв.м | 56,0 | 88 213,20 |
|  | Итого: |  | 9 817,0 | 9 345 680,18 |

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Егорова

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия пешеходных дорожек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ кв.м | Сметная стоимость работ. руб. |
| 1 | ул. Константиновская д.14/11; Ропшинское ш.д.3 корп.2,5; Гостилицкое ш.д.7 корп.1; ул. Чичеринская д.11корп.4 | кв. м. | 136 | 137 418,33 |
| 2 | ул. Суворовская д.3 корп.5, корп.7. | кв. м. | 75,0 | 131 189,70 |
| 3 | ул. Шахматова.16 корп.3 | кв. м. | 225,3 | 327 030,40 |
| 4 | ул. Аврова д.6/6 | кв. м. | 15,6 | 80 689,76 |
| 5 | ул.Разводная д.31корп.1 | кв. м. | 5,0 | 26 306,27 |
| 6 | Бобыльская дорога д.63 | кв. м. | 307,0 | 626 514,05 |
| 7 | между ул. Чебышёвская д.2/13 и ул. Чичеринская д.3 корп.2 (10участков) | кв. м. | 40 | 68537,28 |
|  | Итог: |  | 803,9 | 1 397 685,79 |

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №3

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Егорова.

Расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Объём работ, м2 | Стоимость, руб. |
| 1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | 1262,5 | 1 481 259,92 |
|  | Итого: | 1262,5 | 1 481 259,92 |

Главный специалист ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение №4

к ведомственной целевой программе.

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.

Расчет стоимости услуг на выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сумма, руб. |
| 1 | Эрлеровский бульвар д.18.д.20,д.22, ул. Жарновецкого д.2 д.4 | кв. м. | 3 451,0 | 731 500,00 |
| 2 | ул. Зверинская д.11, ул. Аврова д.10,д.12. | кв. м. | 1702,0 |
| 3 | ул. Чебышевская д.2/13, д.4 к.2,д.6/12.ул. Ботаническая д.18 корп.5.ул.Чичеринская д.3 к.1,к.2. д.5к.2 | кв. м. | 5620,0 |
| 4 | ул. Никольская д.3 | кв. м. | 63 |
| 5 | Собственный проспект д.34 | кв. м. | 608,0 |
| 6 | Университетский проспект д.2 /18 | кв. м. | 1547,0 |
| 7 | Бобыльская дорога д.57 к.1 | кв. м. | 620,0 |
| 8 | Бобыльская дорога д.63 | кв. м. | 307,0 |
|  | Итого: |  |  | 731 500,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.С.Егорова

Стоимость работ по устройству новых и ремонту искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф в соответствии с МК №0172300000319000003\_72612 от 01.04.2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование работ | Единица изм. | Количество | Стоимость,  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство новых искусственных неровностей по адресам: ул. Михайловская д.5а; между Братьев Горкушенко д.9.к.1 и д.9.к.2 | | | | |
|  | Устройство новых искусственных неровностей по адресам: ул. Михайловская д.5а; между Братьев Горкушенко д.9.к.1 и д.9.к.2 | п. м | 15,5 | 37 697,44 |
| Ремонт ранее установленных искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф. | | | | |
| 1 | Ремонт ранее установленных искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф. | п. м | 27 | 71603,49 |
| ИТОГО: | | | | 109 300, 93 |

Главный специалист ОГХ И.Н. Ахметов.

Приложение №9

*к ведомственной целевой программе*

*Утверждаю*

*Глава местной администрации*

*муниципального образования*

*город Петергоф*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Егорова.*

*Расчёт стоимости посадки цветов в ранее установленные вазоны и уход.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование работ* | *Кол-во вазонов, шт.* | *Стоимость работ, руб.* |
| *1* | *Посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход.* | *345,0* | *379 124,89* |
|  | *Итого:* | *345,0* | *379 124,89* |
|  | *С учетом коэффициента аукционного снижения: 0,75000000934* | | *284 343,67* |

*Начальник ОГХ Рождественский И.В.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Приложение № 10*  *к ведомственной целевой программе*  *Утверждаю*  *Глава местной администрации*  *муниципального образования*  *город Петергоф*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С.Егорова.*  ***Список вазонов установленных на территории МО город Петергоф*** | | |
| ***№ п/п*** | ***Адрес*** | | ***Количество, шт.*** |
| *1* | *Аврова ул., д. 18* |  | *1* |
| *2* | *Аврова ул., д.11* | | *2* |
| *3* | *Бобыльская дорога ул., д. 59* | | *12* |
| *4* | *Бобыльская дорога ул., д. 61* | | *14* |
| *5* | *Собственный пр., д. 34 корп.2* | | *14* |
| *6* | *Собственный пр., д. 36/67* | | *28* |
| *7* | *Собственный пр. д.34-36/67* | | *8* |
| *8* | *Суворовская ул., д. 3/10* | | *3* |
| *9* | *Суворовска ул.,д. 5/1-7/1* | | *3* |
| *10* | *Суворовская ул., д.5/4* | | *3* |
| *11* | *Суворовская ул., д.3 корп.1, д3 корп.2, д.5 корп.1, д.7 корп.1* | | *20* |
| *12* | *Бульвар Разведчика, д. 8 корп. 3* | | *7* |
| *13* | *Бульвар Разведчика, д.12 корп.3* |  | *19* |
| *14* | *Бульвар Разведчика , д. 14 корп.4, д.14 корп.3* | | *7* |
| *15* | *Разводная ул., д. 29* | | *1* |
| *16* | *Разводная ул., д. 45* | | *5* |
| *17* | *Озерковая ул., д. 53/1* | | *3* |
| *18* | *Озерковая ул., д. 45* | | *7* |
| *19* | *Бр. Горкушенко ул., д. 16/24* | | *8* |
| *20* | *Эрлеровский б-р, д.4* | | *9* |
| *21* | *Озерковая ул. , д. 17* | | *4* |
| *22* | *Озерковая ул., д. 23* | | *4* |
| *23* | *Озерковая ул., д.33 возле парадной (кв.3)* | | *3* |
| *24* | *Эрлеровский бул., д. 22 кв. 3* | | *4* |
| *25* | *СПб пр., д. 56* | | *2* |
| *26* | *СПб пр., д.52* | | *5* |
| *27* | *СПб пр., д.52 (вазонный комплекс)* | | *4* |
| *28* | *Разводная ул., д.13,11* | | *8* |
| *29* | *Санкт-Петербургский пр., д. 49/9* | | *9* |
| *30* | *Самсониевская ул., д. 3* | | *17* |
| *31* | *Константиновская ул., д. 12-14/11* | | *3* |
| *32* | *Шахматова ул., д.2/2* |  | *3* |
| *33* | *Ботаничес.,Троицкий ручей,проезд вд.Гостилицкого ш.,Шахматова,2/2,4/2,6/2* | | *8* |
| *34* | *Университетский пр., д. 2/18* |  | *8* |
| *35* | *Первого мая ул., д. 47* | | *2* |
| *36* | *Чебышевская ул., д. 8 корп.1* | | *11* |
| *37* | *Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 1 скамья, 3 вазона, 1 урна* | | *6* |
| *38* | *Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 3 вазона* | | *6* |
| *39* | *Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 5 вазонов* | | *10* |
| *40* | *Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 1 скамья.5 цветочниц* | | *10* |
| *41* | *Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 скамья, вазон, урна* | | *1* |
| *42* | *Юты Бондаровской ул., д.17/1* | | *19* |
| *43* | *Юты Бондаровской ул.,д. 17 корп.2, д.17* | | *6* |
| *44* | *Ропшинское шоссе, д.2,6,11,12* | | *1* |
| *45* | *Ропшинское шоссе, д.7* |  | *6* |
| *46* | *Ропшинское шоссе, д.11* | | *3* |
| *47* | *Ропшинское шоссе, д.4* | | *8* |
|  | ***ИТОГО*** | | ***345*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)