

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 27» 10 2014 г. № 194

|  |  |
| --- | --- |
|  Об утверждении муниципальной программы «Организация парковок и автостоянокна территории муниципального образования » на 2015год |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования город Петергоф, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013г. «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу ««Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования » на 2015 год согласно приложений №1 и №2 к настоящему постановлению

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И. о. главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф А.В. Шифман

 Приложение № 1

к Постановлению МА МО

 город Петергоф от27.10 2014г. № 194

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Организации парковок и автостоянок на территории муниципального образования |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы  | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;- создание благоприятных условий для проживания населения |
| Основные задачи муниципальной программы | -организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования;- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;- создание благоприятных условий для отдыха жителей;- улучшение экологической обстановки в микрорайонах;- структурное разграничение пространства на зоны;- улучшение эстетического восприятия окружающей среды; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  |  3849,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Выполнение работ по организации парковок по адресу: г. Петергоф,- Университетский проспект д.2 /18 - 2245,3 кв.м |

Приложение № 2

 к Постановлению МА МО город Петергоф от27.10.2014г. № 194

 Утверждаю: Исполняющий обязанности

 главы местной администрации

 МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман

 2014г.

 МП

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Организация парковок и автостоянок на**

 **территории муниципального образования» на 2015г**

( наименование программы, по соответствующему вопросу местного значения)

 **1.Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:**

Площадь территории благоустройства в части организации парковок 2245,3 кв. м. Организации парковок на 1 участке, расположенных в городе Петергофе. На территориях повреждены газоны, большое скопление автотранспорта на дворовых территориях усложняющих проход жителей.

**2. Цели программы:**

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

-организация парковок

**3. Задачи программы:**

-организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования;

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- улучшение экологической обстановки в микрорайонах;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

Выполнение работ по организации парковок по адресу: г. Петергоф,

- Университетский проспект д.2 /18 - 2245,3 кв. м

 **5. Сроки реализации муниципальной программы:**

 - I-IV кварталы 2014 года

 **6. Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(адрес) | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Организация парковок и автостоянок**
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетский проспект д.2 /18 | кв. м. | 2245,3 | 2-3 квартал | 3 082,0 |
| Итого: |  |  |  2245,3 |  | 3 082,0 |

1. **Восстановительная стоимость зелёных насаждений, услуги по оформлению ордера ГАТИ, осуществление технического надзора.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при организации парковки по адресу: г. Петергоф Университетский проспект д.2/18 | кв. м. | 1723,0 | 2-3 квартал | 550,4 |
| 2 | Услуги по оформлению ордера ГАТИ | кв. м. |  2245,3 | 1-3 квартал | 180,0 |
| 3 | Осуществление технического надзора (1,2%) | тыс. руб | 3 082,0 | 2-3 квартал | 37,0 |
| Итого по всем разделам: |  |  |  |  3849,4 |

Приложения:

№1- локальная смета №1 на организацию парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Университетский проспект д.2/18 -12листов

№2 - Акт обследования зелёных насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости №15/14 от 5 ноября 2013г по адресу: г. Петергоф, Университетский проспект д.2/18 -2 листа

 №3-расчёт стоимости оформления ордера ГАТИ- 3 листа.

 №4-расчёт осуществления технического надзора -1лист

Приложение №4 к постановлению

 № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г

 Утверждаю

И.о. главы местной администрации

муниципального образования

 город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости услуг по оформлению ордеров ГАТИ при ремонтах покрытия проездов, въездов, дорожек и площадок расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2015году.

1. Расчёт стоимости оформления ордера ГАТИ на объекты площадью до 1000 кв.м.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость за еденицу(в т. ч НДС), руб. | Итого (в т. ч. НДС),  рублей |
| 1 | Проведение лабораторных исследования(радиология, бактериологический и токсикологический анализы |  кв.м | до 1000 | 60 000 | 60 000,00 |
| 2 | Разработка технологического регламента по работе со строительными отходами(ТРОСО)  | кв.м | до 1000 | 40 000 | 40 000,00 |
| 3 | Разработка проекта организации строительства | кв.м | до 1000 | 40 000 | 40 000,00 |
| 4 | Открытие-закрытие ордера ГАТИ | шт | 1 | 20 000 | 20 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1. 000,00
 |

2.Расчёт стоимости оформления ордера ГАТИ на объекты площадью свыше 1000 кв.м

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость за еденицу(в т. ч НДС), руб. | Итого (в т. ч. НДС),  рублей |
| 1 | Проведение лабораторных исследования(радиология, бактериологический и токсикологический анализы |  кв.м | Свыше 1000 | 80 000 | 80 000,00 |
| 2 | Разработка технологического регламента по работе со строительными отходами(ТРОСО)  | кв.м | Свыше 1000 | 40 000 | 40 000,00 |
| 3 | Разработка проекта организации строительства | кв.м | Свыше1000 | 40 000 | 40 000,00 |
| 4 | Открытие - закрытие ордера ГАТИ | шт | 1 | 20 000 | 20 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 180 000,00 |

3. Расчёт стоимости услуг по оформлению ордеров ГАТИ при ремонтах покрытия проездов, въездов, дорожек и площадок расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2015году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Адрес | Единица измерения |  Объём работ | Стоимость за еденицу(в т. ч НДС), руб. | Итого (в т. ч. НДС),  рублей |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов**
 |
| 1 | ул. Чичеринская д.5 корп.2 |  кв. м. | 594,2 | 160 000 | 160 000 |
| 2 |  ул. Озерковая д.41,д.43 |  кв. м. | 1140 | 180 000 | 180 000 |
| 3 | Суворовский городок д.17(проезд к детскому саду) | кв. м. | 324,0 | 160 000 | 160 000 |
| 4 | От ул. Путешественника Козлова д.10 до д.17 | кв. м. | 584,4 | 160 000 | 160 000 |
| 5 | Площадь Жертв Революции д.6 (подъезд к контейнерной площадке)  | кв. м. | 229,5 | 160 000 | 160 000 |
| 6 | Собственный проспект д.44 | кв. м. |  588 | 160 000 | 160 000 |
| 7 | Собственный проспект у дома №18 (проезд к спортивной площадке0 | кв. м. |  594,4 | 160 000 | 160 000 |
| 8 | Переулок Суворовцев (проезд к стадиону) | кв. м. |  901,1 | 160 000 | 160 000 |
|  | Итого |  | 4955,6 |  | 1 300,00 |
| **II. Ремонт дорожек и площадок.** |
| 1 | Гостилицкое шоссе д.13-д.15 | кв. м. | 407,4 | 160 000 |  160 000 |
|  **III. Устройство дополнительных парковочных мест.** |
| 1 | Бульвар Разведчика д.№6 корп.4 | кв. м. | 292,0 | 160 000 |  160 000 |
|  | Итого по разделам |  | 5655,0 |  |  1 620,00 |

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.