
# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29. 02.2016 г. № 11

«О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015 №229 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации иПостановлениемместной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положенияо Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015 №229 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга», на 2016 год» (далее Постановление),изложив приложение №1 к Постановлению в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Приложение №1,2,3,4,6 к ведомственной целевой программе приложения №1 к Постановлению оставить без изменения.
3. Дополнить ведомственную целевую программу приложением №9.
4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Согласовано Утверждено

Глава МО г.Петергоф, Глава МА МО г.Петергоф

исполняющий полномочия

Председателя МС МО г.Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «**Текущий ремонт и содержаниедорог, расположенных в пределах границ муниципальногообразования город Петергоф, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга»,

 на 2016 год»

(новая редакция)

**1. Цели и задачи программы:**

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

**2. Заказчик программы (ответственный исполнитель):** местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства).

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

Содержание и текущий ремонт а/б покрытия дорог группы Б -39332 м2, группы В 173116,0 м2

Содержание и текущий ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием группы В 85529,0 м2

Содержание и текущий ремонт тротуаров класс 1- 20793 м2, класс 2 – 18962 м2.

1. **Сроки реализации целевой программы:I-IYкв. 2016 г.**
2. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. Ремонт дорог
 |
| 1.1 | Текущий ремонт проезжей части ул.Демьяна Бедного | м2 | 10096 | II-III кварталы 2016 | 7700.3 |
| 1.2 | Текущий ремонт тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по Аврова 14 | м2 | 176.8 | II-III кварталы 2016 | 600.7 |
| 1.3 | Текущий ремонт тротуара по ул.Лихардовской напротив д.43 по СПб пр. | м2 | 299 | II-III кварталы 2016 | 602.2 |
| 1.4 | Осуществление технического надзора  | услуга | 1 | II-IVкварталы 2015 года | 255.7 |
| 1.5 | Текущий ремонт проезжей части 2 линии  | м2 | 820 | II-III кварталы 2016 | 1131.3 |
| 1.6 | Замена водопропускных труб по ул.Цветочной, 101 | м2 | 12.5 | II-III кварталы 2016 | 109.7 |
|  | **Всего по ремонту дорог:** |  |  |  | **10399.9** |
| 2.1 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы Б  | м2 | 39332 | I-IV кварталы 2016 года | 4996.7 |
| 2.2 | Уборка проезжей части автомобильных дорог группы В | м2 | 258645 | I-IV кварталы 2016 года | 31128.6 |
| 2.3 | Уборка тротуаров 2 класса  | м2 | 18962 | I-IV кварталы 2016 года | 4985.9 |
| 2.4 | Уборка тротуаров 1 класса  | м2 | 20793 | I-IV кварталы 2016 года | 4878.0 |
| 2.5 | Содержание полосы отвода, земляного полотна и в/о сооружений автомобильных дорог группы Б | м2 | 39322 | I-IV кварталы 2016 года | 548.2 |
| 2.6 | Содержание полосы отвода, земляного полотна и в/о сооружений автомобильных группы В | м2 | 258645 | I-IV кварталы 2016 года | 6300.0 |
| 2.7 | Содержание дорожной одежды автомобильных дорог группы Б | м2 | 39322 | I-IV кварталы 2016 года | 989.7 |
| 2.8 | Содержание дорожной одежды автомобильных дорог группы В | м2 | 258645 | I-IV кварталы 2016 года | 11469.6 |
| 2.9 | Содержание элементов обустройства автомобильных дорог группы Б | м2 | 39322 | I-IV кварталы 2016 года | 59.2 |
| 3.0 | Содержание элементов обустройства автомобильных дорог группы В | м2 | 258645 | I-IV кварталы 2016 года | 185.3 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **65541.2** |
| **3.1** | Дорожный надзор | услуга | 12 | I-IV кварталы 2016 года | 491.5 |
|  | **Итого**  |  |  |  | **491.5** |
| **4.1** | Составление сметных расчетов | услуга | 2 | I-IV кварталы 2016 года | 200.0 |
| **4.2** | Проверка сметных расчетов | услуга | 2 | I-IV кварталы 2016 года | 100,0 |
|  | **Итого по составлению и проверке сметных расчетов:** |  |  |  | **300,0** |
| **5.1** | Разработка документации для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ- пояснительную записку. | услуга | 5 | I-IV кварталы 2016 года | 1568,5 |
|  | **Итого по ордерам ГАТИ:** |  |  |  | **1568.5** |
|  | **ВСЕГО по программе:** |  |  |  | **78301.1** |

Приложение №1:Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту проезжей части ул.Демьяна Бедного

Приложение №2:Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по ул.Аврова, д.14

Приложение №3:Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту тротуара на Лихардовской напротив д.43 по СПБ пр.

Приложение №4: Расчет на технадзор

Приложение №5: Расчет финансовых затрат на содержание дорог

Приложение №6: Расчет по дорожному надзору

Приложение №7: Расчет стоимости разработки документации для получения ордеров ГАТИ, оказания услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ

Приложение №8: Характеристика дорог с уточнёнными площадями.

Приложение №9:Локальная смета на ремонт проезжей части 2-ой линии.

Приложение № 4

Утверждаю

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Расчет стоимости осуществления технического надзора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс.руб. | Начальная(максимальная)цена осуществления технического надзора, руб. (1,2 % от общей сметной стоимости работ), тыс.руб. |
| Текущий ремонт проезжей части ул.Демьяна Бедного | 7700.3 | 92.4 |
| Текущий ремонт проезжей части ул.Зверинская от проезда вокруг площади Аврова до СПб пр. | 3957.0 | 47.5 |
| Текущий ремонт проезжей части ул.Суворовская | 1986.8 | 23.8 |
| Текущий ремонт проезжей части ул.Макарова | 2594.7 | 31.1 |
| Текущий ремонт проезжей части ул. Пригородная от Первого мая до Ректорского пр. | 2032.9 | 24.4 |
| Текущий ремонт проезжей части 2-линии | 1131.3 | 13.6 |
| Текущий ремонт тротуара вокруг площади Аврова напротив магазина по Аврова 14 | 600.7 | 7.2 |
| Текущий ремонт тротуара по ул.Лихардовской напротив д.43 по СПб пр. | 602.2 | 7.3 |
| Исправление профиля щебеночного основания с добавлением материала  | 591.0 | 7.1 |
| Замена водопропускной трубы на ул.Цветочной, напротив д.101 | 109.7 | 1.3 |
| Итого: |  | 255.7 |

Зам. нач. ОГХ О.В.Ковальчук

Приложение № 7

Утверждаю

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Расчет стоимости разработки документации для получения ордеров ГАТИ, оказания услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИна основании коммерческих предложений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | стоимость за услугутыс.руб. | Количество услуг | Начальная (максимальная)цена, тыс.руб. |
| Разработка документации для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ | 313.7 | 5 | 1568.5 |
| ИТОГО: |  |  | **1568.5** |

Зам. нач. ОГХ О.В.Ковальчук

Приложение №8

Утверждаю

Глава местной администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Шифман

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г

Характеристика дорог

 (новая редакция)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | Группа дороги | Категория дороги | Проезжая часть | Тротуар |
| Площадь а/б покрытия (кв.м.) | Площадь щебеночного покрытия (кв.м.) | Класс тротуара | площадь(кв.м.) |
|  | Александровская ул. | В | IV | 2095,00 |  |   |   |
|  | Алексеевская ул. | В | IV |   | 3695,00 |   |   |
|  | Баушевская ул. | В | IV | 1556,00 | 835,00 |   |   |
|  | Беловой ул. | В | IV | 5152,00 |   |   |   |
|  | Бородачева ул. | В | II | 5700,00 |   | 1 | 1331,00 |
|  | Веденеева ул. | В | III | 2448,00 |   | 1 | 17,00 |
|  | Войкова ул. | В | IV | 5120,00 |   |   |   |
|  | Волконская ул.  | В | IV | 938,00 | 3892,00 | 1 | 165,00 |
|  | Володи Дубинина ул. | В | IV | 2784,00 |  1212,00 | 1 | 2029,00 |
|  | Воровского ул. | В | IV |   | 576,00 |   |   |
|  | Гражданская ул. | В | IV |   | 674,00 |   |   |
|  | Дачная ул. | В | IV |   | 1148,00 |   |   |
|  | Дашкевича ул.  | В | III | 2982,00 |   | 1 | 2244,00 |
|  | Деминский переулок | В | V |  | 610,0 | 1 | 6,00 |
|  | Демьяна Бедного ул.  | Б | III | 10096,00 |   | 2 | 5406,00 |
|  | Дзержинского ул. | В | IV |   | 3304,00 |   |   |
|  | Дивеевская ул.  | В | V | 2329,00 |   |   |   |
|  | Дорога без названия ( от Собственного пр.до Ораниенбаумского шоссе) | В | V |   | 1364,00 |   |   |
|  | Елизаветинская ул. | В | V |   | 1350,00 |   |   |
|  | Жарновецкого ул. | В | II | 2781,00 |   | 1 | 1130,00 |
|  | Заячий пер. | В | V |   | 1650,00 |   |   |
|  | Зверинская ул.  | В | III | 5987,00 |   | 1 | 2796,00 |
|  | Знаменская ул. | В | III | 4660,00 |  | 1 | 46,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Золотая ул. | В | III | 2317,00 |  |  |  |
|  | Кольцевая ул. | В | V |  | 973,00 |  |  |
|  | Комсомольская ул. | В | IV |   | 1337,00 |   |   |
|  | Конно-Гренадерская ул. | Б | III | 2900,00 |   | 2 | 1195,00 |
|  | Константиновская ул. | Б | III | 8094,00 |   | 2 | 4962,00 |
|  | Кооперативная ул. | В | IV | 7999,00 |   |   |   |
|  | Красноармейский пер. | В | IV |   | 387,00 |   |   |
|  | Краснопрудский пер. | В | III | 945 |  | 1 | 392 |
|  | Ксеньевская ул. | В | III | 638,00 |   | 1 | 173,00 |
|  | Курортная ул.  | В | IV |   | - |   |  |
|  | Лесная ул. | В | IV | 2024 |  2783 |   |  |
|  | 1-линия | В | V |  | 656 |  |  |
|  | 2-я линия  | В | V | 820,0 |  |  |  |
|  | Лихардовская ул.  | В | III | 7255,00 |   | 1 | 1588,00 |
|  | Ломоносова пер. | В | III | 1508,00 |   |   |   |
|  | Луговая ул. | В | V |  | 2787 |  |  |
|  | Ул.Луизино  | В | IV | 6309 | 374 |  |  |
|  | Макарова ул. | В | III | 2405,00 |   |   |   |
|  | Манежная ул.  | В | IV |   | - |   |   |
|  | Марьинский проезд | В | V |  | 400,0 |  |  |
|  | Мельничная ул. | В | IV | 2237,00 |   |   |   |
|  | Мечникова ул. | В | IV |   | 1571,00 |  |  |
|  | Михайловская ул. | В | III | 3414,00 |   | 1 | 1809,00 |
|  | Морская ул. | В | V |   | 1784,00 |   |   |
|  | Морской пер. | В | V |   | 357,00 |   |   |
|  | Мостовая ул. | В | V |   | 1035,00 |   |   |
|  | Нахимова ул. | В | V |   | 1959,00 |   |   |
|  | Николаевская ул. | В | V |   | 1200,00 |   |   |
|  | Никольская ул. | В | III | 5604,00 |   | 1 | 3389,00 |
|  | Новая дорога ( от Заячьего пр. до Садовой ул.)\* | В | V |   | 1152,00 |   |   |
|  | Новая ул. (Знаменка) | В | V |   | 1623,00 |   |   |
|  | Огородная ул.  | В | V | 2184,00 |   |   |   |
|  | Озерная ул. | В | V |   | 435,00 |   |   |
|  | Ольгинское шоссе | В | IV | 2363,00 |  |  |  |
|  | Парковая ул. | В | III | 8038,00 |   | 1 | 488,00 |
|  | Первомайский пер. | В | V |   | 175,00 |   |   |
|  | Пионерская ул. | В | IV | 5270,00 |   |   |   |
|  | Пригородная ул. | В | IV |  1260,00 | 2586,00 |   |   |
|  | Приморская ул. | В | IV |   | 1400,00 |   |   |
|  | Прогонная ул. | В | V | 4693,00 |  2201,00 |   |   |
|  | 1-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | В | IV |  | 880,00 |  |  |
|  | 2-й проезд (от Скороходовской ул. до Луговой ул.) | В | IV |  | 927,00 |  |  |
|  | Проезд вокруг пл. Аврова\* | В | IV | 3023,00 |   | 1 | 156,00 |
|  | Проезд без названия (от Гостилицкого шоссе до дома №137 по Гостилицкому шоссе) | В | IV | 8809,00 |  | 1 | 11 |
|  | Проезд без названия (от Деминского пер. в направлении Ропшинского шоссе) | В | V |  | 759,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая между домами №43 и №47 до Кооперативной ул.) | В | V | 198,00 | 797,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от ул.Первого Мая между домами №35 и №37 до Кооперативной ул.) | В | V | 382,00 | 494,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №5 и №7 до Луговой ул.) | В | V |  | 683,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №11 и №15 до Луговой ул.) | В | V |  | 680,00 | 1 | 10 |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №21 и №25 до Луговой ул.) | В | V |  | 695,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №29 и №33 до Луговой ул.) | В | V |  | 629,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №41 и №43 до Луговой ул.) | В | V |  | 608,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №47 и №51 до Луговой ул.) | В | V |  | 587,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Скороходовской ул. между домами №55 и №59 до Луговой ул.) | В | V |  | 662,00 |  |  |
|  | Проезд без названия (от Б-ра Красных Курсантов, между домами №49 и №51 до Суворовской ул.) | В | IV | 482,00 |  |  |  |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от ул.Володи Дубинина между домаими №5 и №7 до пер.Суворовцев, д.5) | В | V | 408,00 |  |  |  |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от пер.Суворовцев д.№7 до д.№2 в Суворовском городке) | В | IV | 380,00 | 1542,00 | 1 | 4,00 |
|  | Проезд без названия (Суворовский городок) (от спортшколы до дома №18 по ул.Юты Бондаровской) | В | IV | 776,00 |  |  |  |
|  | Проезд от б-ра Красных Курсантов до Суворовской ул. | В | III | 1129,00 |  | 1 | 187,00 |
|  | Проезд от Сергиевской ул. до Баушевской ул.  | В | V |   | 600,00 |   |   |
|  | Проезд от ул. Степана Разина до Сергиевской ул. | В | IV | 1075,00 |   |   |   |
|  | Проезд в Суворовском городке от ул. Юты Бондаровской до спортшколы | В | V | 2073,00 |   |   |   |
|  | Пролетная ул. | В | IV |   | 2380,00 |   |   |
|  | Прудовая ул. | Б | III | 5714,00 |   | 2 | 3323,00 |
|  | Пугачева ул. | В | V | 2030,00 |   |   |   |
|  | Путешественника Козлова ул. | В | III | 5234,00 |   | 1 | 1880,00 |
|  | Садовая ул. | В | IV |   | 3500,00 |   |   |
|  | Самсониевская ул. | Б | III | 3264,00 |   | 2 | 550,00 |
|  | Санаторный пер. | В | V |  | 322,00 |  |  |
|  | Сергиевская ул. | В | IV | 3267,00 |   |   |   |
|  | Скороходовская ул. | В | IV | 4067,00 |  |  |  |
|  | Солнечная ул. | В | IV |   | 4316,00 |   |   |
|  | Средний пер. | В | V |   | 922,00 |   |   |
|  | Средняя ул. (Знаменка) | В | IV |   | 3630,00 |   |   |
|  | Средняя ул. (Скороход) | В | IV |   | 3159,00 |   |   |
|  | Старо-Гостилицкое шоссе | В | III | 5009,00 |   |   |   |
|  | Степана Разина ул. | В | IV | 2600,00 |   |   |   |
|  | Суворовская ул. | В | IV |  3801,00 | 786,00 |   |   |
|  | Суворовцев пер. | В | IV | 1362,00 |   |   |   |
|  | Торговая пл. | Б  | II | 3846,00 |   | 2 | 1417,00 |
|  | Троицкая ул.  | В | V |  | 826,00 |  |  |
|  | Урицкого ул. | В | V |   | 927,00 |  |  |
|  | Фабричная ул. | Б  | IV | 3057,00 |   | 2 | 781,00 |
|  | Фрунзе ул. | В | V |   | 1128,00 |   |  |
|  | Царицынская ул. | Б | II | 2361,00 |   | 2 | 1328,00 |
|  | Цветочная ул. | В | IV |   | 3912,00 |   |   |
|  | Чайковского ул. | В | III | 4890,00 |   | 1 | 52,00 |
|  | Широкая ул. | В | IV |   | 1166,00 |   |   |
|  | Эйхенская ул. | В | III | 6334,00 |   | 1 | 405,00 |
|  | Юты Бондаровской ул.  | В | IV | 3972,00 |   | 1 | 485,00 |
|  | Якорная ул  | В | V |  | 527 |  |  |
|  | **Дороги:** |  |  | **асфальт** | **щебень** |  | **асфальт** |
|  | **группа Б** |  |  | **39332,0** |  |  |  |
|  | **группа В** |  |  | **173116,0** | **85529,0** |  |  |
|  | **Тротуары:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **класс 1** |  |  |  |  |  | **20793,0** |
|  | **класс 2** |  |  |  |  |  | **18962,0** |