

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 31 » декабря 2014 г. № 275

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014г. №191 « Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство придомовых территории и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.» на 2015год ».  . |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф», Решением МС МО город Петергоф № 44 от 11.12.2014 г. «Об утверждении местного бюджета муниципального образования город Петергоф», местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф № 191 от 27.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях» на 2015 год» согласно приложений №1 и №2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф А.В. Шифман

Приложение № 1

к Постановлению МА МО

город Петергоф от 31.12.2014г. № 275

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

( новая редакция )

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Осуществление благоустройства территории муниципального образования в части благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;  - создание благоприятных условий для проживания населения |
| Основные задачи муниципальной программы | - улучшение качественного состояния территории муниципального образования;  - создание благоприятных условий для отдыха жителей;  - улучшение экологической обстановки в микрорайонах;  - структурное разграничение пространства на зоны;  - улучшение эстетического восприятия окружающей среды;  - формирование пешеходных пространств. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | 16 885,4 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ремонт проездов и въездов – 8 581,1 кв. м  Ремонт дорожек и площадок – 2 458 кв. м  Организация дополнительных парковочных мест - 292,0 кв. м |

Приложение № 2

Согласовано: к Постановлению МА МО

Глава МО г. Петергф город Петергоф от 31.12. 2014г. № 275 М.И.Барышников

« 31» 12. 2014г.

Утверждаю: Глава местной администрации

МО г. Петергоф

А.В. Шифман

« 31 » 12. 2014г.

МП

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, в том числе: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.**

**( новая редакция )**

( наименование программы, по соответствующему вопросу местного значения)

**1.Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:**

Площадь территории благоустройства составляет 11 331,1 кв. м. Благоустраиваемая территория включает в себя 35 участков, расположенный в городе Петергофе. На территориях износ асфальтового покрытия, ямы, провалы, износ покрытия дорожек.

**2. Цели программы:**

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

**3. Задачи программы:**

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- улучшение экологической обстановки в микрорайонах;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств;

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

Ремонт покрытия проездов и въездов - 8 581,1 кв. м

Ремонт покрытия дорожек и площадок - 2 458 кв. м

Организация дополнительных парковочных мест -292,0 кв.м

**5. Сроки реализации муниципальной программы:**

- I-IV кварталы 2014 года

**6. Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов** | | | | | |
| 1 | I. Ремонт покрытия проездов и въездов | кв. м | 7 631,1 | 2-3квартал | 10 466,4 |
| **II. Ремонт дорожек и площадок.** | | | | | |
| 1 | Ремонт дорожек и площадок. | кв. м. | 2 458 | 2-3 квартал | 1 515,9 |
| **III. Организация дополнительных парковочных мест** | | | | | |
| 1 | Организация дополнительных парковочных мест по адресу: Бульвар Разведчика д.№6 крп.4 | кв.м | 292,0 | 2-3 квартал | 1 758,8 |
| **1V.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия**  **внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5 кв. м и до 25 кв. м.** | | | | | |
| 1 | Территория, ограниченная ул.Гостилицкая, ул.Чичеринская, Гостилицким шоссе, ул.Шахматова, Университетским пр, ул.Петергофская, бульв. Красных Курсантов. | кв. м. | 950,0 | 2-3 квартал | 55555555  555 65555  594,2  50005000  55950,055  5050000 |
|  | Территория, ограниченная Собственным пр., Бобыльской дор., ул.Халтурина, бульв. Красных Курсантов. |
|  | Территория, ограниченная бульвар Разведчика, ул. Разводной, ул. Озерковой, ул. Блан-Менильской. |
|  | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул. Разводная, ул. Озерковая, ул. Аврова, ул. Зверинская. |
|  | Территория, ограниченная Санкт-Петербургским пр., ул.Зверинская, Лихардовской ул., пер. Краснопрудский |
|  | Территория жилого квартала на Ропшинском шоссе. |
| **V. Услуги по оформлению ордера ГАТИ, восстановительная стоимость зелёных насаждений.** | | | | | |
| 1 | Услуги по оформлению ордера ГАТИ | усл | 18 | 1-3 квартал | 1 620,0 |
| 2 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений организации дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Бульвар Разведчика д.6,корп.4 | кв.м | 292,0 | 2-3 квартал | 116,8 |
| **V1. Разработка сметной документации на производство работ, проверка сметной документации, осуществление технического надзора за производством работ** | | | | | |
| 1 | Изготовление сметной документации (1% ) | усл | 1 | 2-3 квартал | 99,1 |
| 2 | Проверка сметной документации (0,3%) | усл | 1 | 2-3 квартал | 29,8 |
| 3 | Осуществление технического надзора (1,2%) | усл | 1 | 2-3 квартал | 128,6 |
| **VII. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу ул.Аврова, д.17** | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу ул.Аврова, д.17 | усл | 1 | 1-4 квартал | 200,0 |
| Итого по всем разделам: | |  |  |  | 16 885,4 |

Приложения:

№1- расчёт стоимости ремонта покрытия проездов и въездов на 2015год -2листа

№2- расчёт стоимости ремонта покрытия дорожек и площадок на 2015год -2листа

№3- расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов площадью ремонта до 5кв.м и до25кв.м на 2015год -2лист

№4- расчёт стоимости оформления ордера ГАТИ- 3 листа

№5- расчёт на изготовление сметной документации -1лист

№6- расчёт на проверку сметной документации -1лист

№7- расчёт осуществления технического надзора -1лист

№8- смета на проектные работы

Приложение №1 к постановлению

№ 275 от 31.12.2014г

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман.

Расчёт стоимости

ремонта покрытия проездов и въездов, расположенных на территории

муниципального образования город Петергоф в 2015году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость за еденицу  (в т. ч НДС), руб. | Итого  (в т. ч. НДС), руб. |
| 1. **Ремонт покрытия проездов и въездов** | | | | | |
| 1 | ул. Чичеринская д.5 корп.2 | кв. м. | 594,2 | 1329 | 789 691,8 |
| 2 | ул. Озерковая д.41, д.43 | кв. м. | 1140 | 1239 | 1 412 460,0 |
| 3 | ул.Шахматова д.2 корп.1 | кв. м. | 201,3 | 1691 | 340 398,3 |
| 4 | Собственный проспект д.5 | кв. м. | 7,0 | 12 742,8 | 89 199,6 |
| 5 | Суворовский городок д.17(проезд к детскому саду) | кв. м. | 324,0 | 1479,3 | 479 293,2 |
| 6 | ул. Путешественника Козлова д.12а (теплоэнерго) | кв. м. | 129,9 | 1250 | 162 375,0 |
| 7 | От ул. Путешественника Козлова д.10 до д.17 | кв. м. | 584,4 | 1400 | 818 160,0 |
| 8 | Площадь Жертв Революции д.6 (подъезд к контейнерной площадке) | кв. м. | 229,5 | 1250 | 286 875,0 |
| 9 | Ул.Петергофская д.10  ( со двора ) | кв. м. | 198,1 | 1250 | 247 625,0 |
| 10 | Собственный проспект д.44 | кв. м. | 588,0 | 1400 | 823 200,0 |
| 11 | Ул. Самсониевская д.9(проезд в сторону пожарной части) | кв. м. | 198,8 | 1400 | 278 320,0 |
| 12 | Собственный проспект у д.18 (проезд к спортивной площадке) | кв.м | 594,8 | 1250 | 743 500,0 |
| 13 | Переулок Суворовцев  (проезд к стадиону) | кв. м. | 901,1 | 1251 | 1 127 276,1 |
| 14 | ул. Юты Бондаровской д.19 корп.2 | кв. м. | 750,0 | 1500 | 1 125 000,0 |
| 15 | ул. Юты Бондаровской д.19 корп.3 | кв. м. | 500,0 | 1500 | 750 000,0 |
| 16 | ул. Халтурина, д.1 | кв. м. | 550,0 | 1500 | 825 000,0 |
| 17 | ул. Чебышевская, д.9 | кв. м. | 140,0 | 1200 | 168 000,0 |
| Итого |  |  | 7 631,1 |  | 10 466 374,0 |

Расчёт фактической стоимости будет произведён после прохождения зимнего периода при составлении уточнённых сметных расчётов с учётом индексов на февраль 2015 года.

Главный специалист ОГХ Ахметов И.Н.

Приложение №2 к постановлению

№ 275 от 31.12.2014г

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман.

Расчёт стоимости

ремонта покрытия дорожек и площадок расположенных на территории

муниципального образования город Петергоф в 2015году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость за еденицу  (в т. ч НДС), руб. | Итого (в т. ч. НДС),  рублей |

**II. Ремонт дорожек и площадок.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Чебышевская д.5, корп.1 - Ботаническая д.10, корп.1 (угол) | кв. м. | 92,2 | 836,2 | 77 097,64 |
| 2 | Ул.Бородачёва д.10 | кв. м. | 339,8 | 92,4 | 31 397,52 |
| 3 | Бульвар разведчика д.8 корп.1 | кв. м. | 30,6 | 601,3 | 18 399,78 |
| 4 | Ул. Шахматова д.10 | кв. м. | 108,4 | 307,2 | 33 300,48 |
| 5 | Гостилицкое шоссе д.13-д.15 | кв. м. | 407,4 | 1105 | 450 177,00 |
| 6 | Ул. Ботаническая д. 5 корп.1(между домом и оградой детского сада) | кв. м. | 205,7 | 1105 | 227 298,5 |
| 7 | Ул. Ботаническая д.16 корп.1 и корп.2 | кв. м. | 63,6 | 600,6 | 38 198,16 |
| 8 | Ул. Самсониевская д.3 | кв. м. | 22,9 | 1109 | 25 396,1 |
| 9 | Эрлеровский бульвар д.4 | кв. м. | 159,2 | 307 | 48 874,4 |
| 10 | Ул.Скороходовская д.47(проход к детской площадке) | кв. м. | 136,0 | 1105 | 150 280,00 |
| 11 | Ул. Блан-Менильская д.5  ( проход к школе) | кв. м. | 35,2 | 1105 | 38 896,00 |
| 12 | Ул.Володи Дубинина д.6  (центр социальной защиты) | кв. м. | 329,0 | 307,7 | 101 233,3 |
| 13 | Ул.Аврова д.13А, ул.Константиновская д.8 | кв. м. | 206,0 | 307,3 | 63 303,8 |
| 14 | Ул.Шахматова, д.16 | кв.м | 172,0 | 308,1 | 52 993,2 |
| 15 | ул.Аврова, д.16 | кв.м | 50,0 | 362,0 | 18 100,0 |
| 16 | Бульв.Разведчика, д.2 | кв.м | 100,0 | 1408,7 | 140 870,0 |
| Итого |  |  | 2458,0 |  | 1 515 815,88 |

Расчёт фактической стоимости будет рассчитан при составлении смет с индексами на февраль 2015г.

Главный специалист ОГХ Ахметов.И.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шифман

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СМЕТА**  **на проектные работы** | | | | |  |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г.Петергоф, ул.Аврова, д.17. | | |  |
| Наименование проектной организации: | | По итогам открытого аукциона в электронной форме | | |  |
| Наименование организации-заказчика: | | Местная администрация муниципального образования  город Петергоф | | |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости  [а + b(0.4 Хmin+ 0,6 Хзад]\*К1К2\*1000,  руб. | Стоимость работ,  руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации  S проектируемых территорий 0,02 га | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», Таблица 5.  «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», Приложение №1.  К1=2,18,  К2= 3,7- коэффициент перехода в текущий уровень цен I квартал 2014 г. (письмо Минстроя России от 4 августа 2014 г. N 15285-ЕС/08) | [18,92+5,06(0,4\*1+0,6\*0,0068)]\*3,7\*2,18\*1000 | 169 491,53 |  |
|  | НДС 18% |  |  | 30 508,47 |  |
| Всего |  |  | 200 000,0 |  |

Составил: И.В.Рождественский

Проверил: И.Н.Ахметов