#

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.04.2019г. № 53

|  |  |
| --- | --- |
| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.01.2019г.) |  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.01.2019г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Приложения 6,7,8 к ведомственной целевой программе оставить без изменения.

 3. Дополнить ведомственную целевую программу приложениями 9,10.

 4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф от 26.04.19г. № 53

 Утверждаю

 Глава МА МО г. Петергоф

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год**

1. **Цели и задачи программы:**

- повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

 Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**-** ремонт покрытия проездов и въездов – 10 711,0м²

- ремонт пешеходных дорожек - 763,9 м²

- устройство и ремонт искусственных неровностей

 на внутриквартальных проездах - 31 шт

-разработка ПСД -3 услуги

-посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход - 345 вазонов.

**Сроки реализации целевой программы:** 1-4 квартал 2019 года.

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс. руб.)[[1]](#footnote-1) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов. |  кв. м |  9761,0 | 2-4 квартал | 9 304,2 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек. | кв. м |  763,9 | 2-4 квартал |  1 351,1 |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | кв. м | 950,0 | 2-4 квартал |  1530,2 |
| 4 | Выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году. | усл. | 8 | 1-4 квартал | 836,0 |
| 5 | Устройство новых и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий | шт. | 31 | 1-4 квартал | 111,2 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: Санкт-Петербургский пр, д.14, д.12, ул. Константиновская, д.4, ул. Аврова д.11а |  усл. |  1 | 1-4 квартал | 414,0 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: бульвар Разведчика, д4, корп.1. |  усл. |  1 | 1-4 квартал  | 206,2 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: ул. Шахматова, д.10, д.14, д.16. |  усл. |  1 | 1-4 квартал  | 426,3 |
| 9 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход.  |  усл. |  1 | 2-4 квартал | 379,2 |
| Итого | 14 558,4  |

1. [↑](#footnote-ref-1)