# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

___________________________________________________________________________

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__09_»  ____10___ 2015 г.	                                                           № 147

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27 октября 2014 г. № 190 «Об утверждении муниципальной программы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования город Петергоф», на 2015 год» ( с изменениями от 16.09.2015 г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г.Петергоф»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести следующие изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 №190  «Об утверждении муниципальной программы «Установка, содержание и ремонт  ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно- бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования город Петергоф», на 2015 год ( с изменениями от 16.09.2015 г.)  (далее - Постановление),  изложив приложения №1, 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям №1, 2 к настоящему Постановлению.

- Приложения № № 1;1-1 – 1-4; 2; 2-1; 3-1 3-4; 4; 5-1; 5-2; 6-8 оставить без изменения.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                    А.В.Шифман

Приложение  № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от «____» __________ 2015г.  №______

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования», |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Осуществление благоустройства территории МО город Петергоф |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | -установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей, а также по результатам объездов территории |
| Основные задачи муниципальной программы | - приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования -улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф - создание условий для комфортного проживания |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | II-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2114,6тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Установка газонных ограждений 281,5п.м Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 259 шт. Ремонт ограждений – 2164,55 пм Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования - 176 шт. Ремонт информационных стендов -32 шт Установка информационных табличек – 10 шт. |

- Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « ____ » ___________  2015

| Согласовано | Утверждено |
| --- | --- |
| Глава Муниципального образования город Петергоф _______________ М.И. Барышников | Глава местной администрации МО город Петергоф _______________А.В. Шифман |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

на 2015 год

(новая редакция)

- Характеристика  текущего состояния

-ненадлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимость установки дополнительных МАФ

- Цели программы:

- установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования по заявлениям жителей,  а также по результатам объездов территории

- Задачи программы:

- приведение в надлежащее состояние ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, расположенных на территории муниципального образования г. Петергоф

-улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф

- создание условий  для комфортного проживания

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Установка газонных ограждений 281,5п.м

Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования  259 шт.

Ремонт ограждений –2164,55пм.

Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования -176 шт.

Ремонт информационных стендов 32 шт .

Установка информационных табличек – 10 шт.

- Сроки реализации муниципальной программы:

-  I - IV кварталы 2015 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования, тыс.руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | Установка ограждений газонов | м | 281,5 | 3-4 квартал | 388,0 | Локальная смета (приложение №1, 1-1, 1-2, 1-3,1-4) |
| 2 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | пм | 2164,55 | 2-4 квартал | 234,0 | Смета (приложение №2 Приложение №2-1) |
| 3 | Установка скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм , при необходимости демонтаж непригодных для дальнейшего использования скамеек, урн, вазонов, полусфер, малых архитектурных форм | шт | 259 | 2-4 квартал | 830,8 | Расчет стоимости (приложения №3-1, №3-2, №3-3, № 3-4, 3-5) |
| 4 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм | шт | 176 | 2-4 квартал | 186,1 | Локальная смета (приложение №4,6,8) |
| 5 | Содержание и текущий ремонт информационных стендов | шт | 32 | 2-4 квартал | 225,7 | Расчет (приложения №5-1, №5-2) |
| 6 | Изготовление и установка информационных табличек «Свалка мусора запрещена» | шт | 10шт | 3-4 квартал | 50,00 | Расчёт стоимости приложение №7 |
|  | ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | 1914,6 |  |

Приложение №1, №1-1, №1-2, №1-3, №1-4 Локальные сметы на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке газонных ограждений.

Приложение №2, №2-1; 2-2 Локальные сметы на выполнение работ по ремонту газонных ограждений.

Приложение №3-1,№3-2, №3-3; №3-4; №3-5 Расчеты стоимости по изготовлению, доставке и установке малых архитектурных форм.

Приложения №4  локальная смета на выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм.

Приложение №5-1 Смета на услуги по содержанию и текущему ремонту информационных стендов.

Приложение №5-2 смета на услуги по обслуживанию, содержанию и техническому обслуживанию информационных стендов

Приложение №6: локальная смета  на выполнение работ по ремонту малых архитектурных форм.

Приложение №7: Расчет стоимости по изготовлению и установке информационных табличек «Свалка запрещена»

Приложение №8 Расчет стоимости на выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм.

Приложение № 3-5

Глава местной администрации

МО город Петергоф

_______________  А.В. Шифман

Расчет стоимости

Изготовления (приобретения), доставки и установки МАФ

| № п\п | Наименование | К-во, шт. | Цена ед., руб | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Диван садовый | 5 | 10710,0 | 53550,0 |
|  | Урна железобетонная со вставкой | 7 | 2670 | 18690,0 |
|  | Полусферы бетонные | 14 | 1944 | 27216,0 |
|  | Итого | 26 |  | 99456,0 |

Главный специалист                                       Г.В.Юдина