# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 24 » июня 2016 г. № 61

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2015г. № 234 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год» (с изменениями от 29.03.16г. и от 29.04.16г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования город Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф № 234 от 31.12.2015 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год (с изменениями от 29.03.16г. и от 29.04.16г.) (далее Постановление ), изложив приложение № 1 к Постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10 к Ведомственной целевой программе приложения № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Приложения №№ 6, 7, 8, 9, 11 к Ведомственной целевой программе приложения к Постановлению оставить без изменения.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф А.В. Шифман

Приложение №1

 к Постановлению МА МО город Петергоф от 24.06.2016 г. № 61

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено Глава МА МО г.Петергоф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шифман/  « 24 » июня 2016 г.  |

 **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год**

1. **Цели и задачи программы:**

**- благоустройство территории города Петергофа;**

**- создание благоприятных условий для отдыха жителей.**

1. **Заказчик программы (ответственный исполнитель):**

**Местная администрация Муниципального образования город Петергоф**

**Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.**

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:**

**- создание зон отдыха – 87734,8 кв.м**

**- разработка проектно-сметной документации – 2 усл.**

1. **Сроки реализации целевой программы:**

**I-IV кварталы 2016 года**

1. **Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования(тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во | Всего |
| 1. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | кв.м | 12 899,7 | 2-4 квартал | 16 109,2 |
| 2. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | кв.м | 21 722,3 | 2-4 квартал | 11706,5 |
| 3. | Создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | кв.м | 5 112,8 | 2-4 квартал | 4565,6 |
| 4. | Создание зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | кв.м | 48 000,0 | 2-4 квартал | 44 146,9 |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская | усл. | 1  | 2-4 квартал | 750,0 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе | усл. | 1. | 2-4 квартал | 189,0 |
| 7. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 2 378,8 |
| 8. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 908,0 |
| 9. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 119,5 |
| 10. | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при создании зоны отдыха на территории , ограниченной улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1 498,0 |
| 11. | Технический надзор (1,2% от сметной стоимости работ) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 728,9 |
| 12. | Услуги на разработку проекта производства работ для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ. | усл. | 3 | 1-4 квартал | 150,0 |
| **Итого** |  |  |  | **84250,4** |

 *Приложения:*

*№1 : Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412);*

*№2: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова;*

*№3: Локальная смета на создание зоны отдыха по адресу: г.Петергоф, ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№4:Смета на проектные работы по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская;*

*№5: Смета на проектные работы по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе ;*

*№6,7,8: Акты обследования сохранения (сноса), пересадки насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости по адресам: Эрлеровский бульвар, д.20 (около школы № 412); территория, ограниченная Ботанической ул., Троицким ручьем, проездом вдоль Гостилицкого ш., домами №№ 2, корп.2, 4, корп.2, 6, корп.2 по ул.Шахматова; ул. Суворовская, д.3, корп.4,5,6,7,8;*

*№9: Расчет стоимости услуг осуществления технического надзора;*

*№10: Расчет стоимости услуг на разработку проекта производства работ для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ по созданию зон отдыха.*

*№11: Расчет на создание зоны отдыха по адресу: территория муниципального образования, ограниченная улицами Жарновецкого, Озерковой, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром*

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе.

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман

|  |
| --- |
| **СМЕТА** **на проектные работы** |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории домов № 3, корпуса 3, 5, 7, № 5 корпуса 3, 4, № 7 корпуса 3, 4, 5 по ул.Суворовская в 2016 году.  |
| Наименование организации-заказчика: | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ  | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости,руб. | Стоимость работ,руб. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации S проектируемых территорий 1,24 га | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Проекты планировки территорий»,табл.3, п.1К1 = 48 % от базовой цены на разработку проектной документации табл.9, п.3 К2 =3,84- коэффициент перехода в текущий уровень цен (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от от 13 августа 2015 г. N 25760-ЮР/08 , Приложение 3) |  (а + bх)\*К1\*К2,руб.(55,88+189,64\*1,24)\*0,48\*3,84\*1000 = 536 433,13   | 536 433,13 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета (Приложение № 1) |  | 49683,57 |
|  3 | Инженерно-экологическое обсле-дование | Смета (Приложение № 2) |  | 73558,50 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 659 675,20 |
|  |  |  | НДС: | 118 741,54 |
|  |  |  | ИТОГО: | 778 416,74 |

Коэффициент аукционного снижения: 0,96349418179

Итого цена контракта с учетом коэффициента аукционного снижения: 750000,00 руб

 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Начальник ОГХ МА МО город Петергоф Рождественский И.В.

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе.

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман

|  |
| --- |
| **СМЕТА** **на проектные работы** |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: | Разработка проектно-сметной документации по созданию зоны отдыха на внутридворовой территории дома № 10 по Ропшинскому шоссе в 2016 году.  |
| Наименование организации-заказчика: | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ  | № части, главы, таблицы, параграфа и пункта указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства | Расчёт стоимости,руб. | Стоимость работ,руб. |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации S проектируемых территорий 0,45 га  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», «Проекты планировки территорий»,табл.3, п.1К1 = 48 % от базовой цены на разработку проектной документации табл.9, п.3 К2 =3,84- коэффициент перехода в текущий уровень цен (письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от от 13 августа 2015 г. N 25760-ЮР/08 , Приложение 3) |  (а + bх)\*К1\*К2,руб.(55,88+189,64\*0,45)\*0,48\*3,84\*1000 = 260293,02   | 260 293,02 |
| 2 | Инженерно-геодезические изыскания | Смета (Приложение № 1) |  | 40392,26 |
|  3 | Инженерно-экологическое обсле-дование | Расчет стоимости (Приложение № 2) |  | 58700,07 |
|  |  |  | ВСЕГО: | 359 385,35 |
|  |  |  | НДС: | 64 689,36 |
|  |  |  | ИТОГО: | 424 074,71 |

Коэффициент аукционного снижения: 0,44567618757

Итого цена контракта с учетом коэффициента аукционного снижения: 189000,00 руб

 (Сто восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек)

Начальник ОГХ МА МО город Петергоф Рождественский И.В.

Приложение № 10

к ведомственной целевой программе.

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шифман

**Смета расходов на** **разработку**

**проекта производства работ для получения ордеров ГАТИ, оказание услуг по получению согласований для закрытия ордеров ГАТИ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Наименование программы, стоимость руб.** |
| **«Создание зон отдыха на территории муниципального образования» на 2016 год»**  |
| 1. | Разработка проекта производства работ для получения ордеров ГАТИ (при необходимости продление ордера) (70%) | 105000,00 рублей.с учётом коэффициента снижения (0,99959183673) после проведённых конкурсных процедур:104957,14 рублей. |
| 2. | Получение согласований для закрытия ордеров ГАТИ  (30%) | 45 000,00рублей. с учётом коэффициента снижения (0,99959183673) после проведённых конкурсных процедур:44981,63 рублей. |
| Итого | 149938,77 рублей. |

 Начальник ОГХ МА МО город Петергоф Рождественский И.В.