МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2026                                                                                                             № __24____

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 №120 «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф» (с изменениями от 29.10.2025 года)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 №120 «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф» (с изменениями от 29.10.2025)  изложив приложения №№1,2 к постановлению в редакции согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению.

- Приложения №2, №4 к муниципальной программе оставить без изменений.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф                                                                                                   Т.С.Егорова

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от __________№ ____

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф» |
| --- | --- |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | отсутствуют |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | - снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения |
| Задачи программы | - приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф; -обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля площади ремонта дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф - не менее 1% ежегодно; - доля площади содержания дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф - 100 % ежегодно |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2028 год |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | Бюджет МО город Петергоф в сумме 527464,3 тыс. руб. Общий объём финансирования в т.ч на 2025 год – 149 192,8 тыс. руб. на 2026 год – 112 832,0 тыс. руб на 2027 год – 171 271,9 тыс. руб на 2028 год – 94 167,6 тыс. руб |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | Площадь ремонта дорог – 40 312 кв.м. Площадь содержания дорог – 372 090 кв.м. ежегодно |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от    _______________№ _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф»

- Характеристика текущего состояния:

Настоящая муниципальная программа составлена для решения вопроса местного значения, установленного Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурга» текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

Перечень дорог местного значения муниципального образования город Петергоф утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779.

Муниципальное образование город Петергоф имеет самую большую площадь дорог местного значения среди муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Планируемые к реализации мероприятия программы на 2025 год сформированы с учетом дальнейшего обеспечения транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения в нормативном состоянии, а именно:

- Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного от Привокзальной площади до Ропшинского шоссе. Площадь удс – 10448 м2. Ул. Демьяна Бедного находится в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины, выкрашивание, просадки, колея. Требуется ремонт проезжей части.

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Никольская, расположена от ул. Зверинской до ул. Бородачева. Площадь удс – 5604 м2. Ул. Никольская находится в неудовлетворительном состоянии, имеются провалы, выкрашивание, просадки, колея. Требуется ремонт проезжей части.

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Цветочная, д.104. Площадь удс – 12 м2. Водопропускная труба по ул. Цветочной, д.104   находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сколы, трещины. Требуется замена водопропускной трубы.

Планируемые к реализации мероприятия программы на 2026 год сформированы с учетом дальнейшего обеспечения транспортно-эксплуатационных показателей дорог местного значения в нормативном состоянии, а именно:

- Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Константиновская от Санкт-Петербургского проспекта до Эрлеровского бульвара. Площадь удс – 8094

м2. Ул. Константиновская находится в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины, выкрашивание, просадки, колея. Требуется ремонт проезжей части.

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, ул. Прогонная, д.12. Площадь удс – 18 м2. Водопропускная труба по ул. Прогонной, д.12   находится в неудовлетворительном состоянии, имеются сколы, трещины. Требуется замена водопропускной трубы.

-Улично-дорожная сеть, расположенная по адресу: г. Петергоф, Ольгинское шоссе, д.42. Площадь удс – 18 м2. Водопропускная труба по Ольгинскому шоссе, д.42   находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется замена водопропускной трубы.

- Цель муниципальной программы:

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения

- Задачи муниципальной программы:

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779;

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779

- Целевые показатели (индикаторы):

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - доля площади ремонта дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф не менее | % | 1% | 1% | 1% | 1% |
| - доля площади содержания дорог к общей площади дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф | % | 100% | 100% | 100% | 100 |

- Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

- Сроки реализации муниципальной программы:

2025 -2028 годы

- Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемые конечные результаты, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Задача 1: приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт дорог |  | Кв.м. | 16064 | 8094 | 8054 | 8100 |
| 2 | Разработка технической документации |  | Усл. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Задача 2: обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779 |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка проезжей части и тротуаров автомобильных дорог |  | Кв.м | 372 090 | 372 090 | 372 090 | 372 090 |
| 2 | Содержание дорог |  | Кв.м. | 372 090 | 372 090 | 372 090 | 372 090 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования |  | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам реализации. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Раздел/подраздел (0409) ЦС (08000 00100) |  | 149 192,8 |  | 112 832,0 | 171 271,9 | 94 167,6 |
| Текущий ремонт дорог | Бюджет МО город Петергоф | 35 711,9 |  | 17 522,1 | 17 740,5 | - |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | 471,0 |  | 600,0 | 625,0 | - |
| Уборка проезжей части и тротуаров автомобильных дорог | Бюджет МО город Петергоф | 84 876,0 |  | 59 819,3 | 111 471,7 | 94 167,6 |
| Содержание дорог | Бюджет МО город Петергоф | 28 119,8 |  | 34890,6 | 41 434,7 |  |
| Восстановительная стоимость зеленых насаждений | Бюджет МО город Петергоф | 14,1 |  | - | - | - |
| Итого по программе: |  | 149 192,8 |  | 112 832,0 | 171 271,9 | 94 167,6 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы:

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Приложение №1 к муниципальной программе

К пп.1.1,

Расчет стоимости выполнения работ

по текущему ремонту дорог на 2025 год

| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт проезжей части и тротуара по ул. Демьяна Бедного | м2 | 10448 | 27 383 025,12 |
| Текущий ремонт проезжей части по ул. Никольской | м2 | 5604 | 8 190 196,42 |
| Замена водопропускной трубы по ул. Цветочной д.104 | м2/п.м | 12/6 | 138 580,79 |
| ИТОГО: |  | 16064/6 | 35 711 802,33 |
| Восстановительная стоимость зеленых насаждений |  |  | 14 040 |
| ИТОГО: |  |  | 14 040,00 |

.1.1,

Расчет стоимости выполнения работ

по текущему ремонту дорог на 2026 год

| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт проезжей части по ул. Константиновской | м2 | 8094 | 17 126 958,57 |
| Замена водопропускной трубы по ул. Прогонной, д.12 | м2/п.м | 18/7,5 | 236 829,81 |
| Замена водопропускной трубы по Ольгинскому шоссе, д.42 | м2/п.м | 18/5 | 158 254,15 |
| ИТОГО: |  | 8130/12.5 | 17 522 042,53 |

Расчет стоимости выполнения работ

по текущему ремонту дорог на 2027-2028 гг.

| Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во 2027 г. | Кол-во 2028 г. | Общая стоимость, руб. 2027 г. | Общая стоимость, руб. 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт дорог | м2 | 8054 | 8100 | 17 740 500,00 | --- |

Приложение №3

к муниципальной программе

Расчет стоимости на выполнение работ

по уборке дорог

| Наименования покрытия | Площадь, кв.м | итого, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.В | 15078 | 84 876 000,00 |  | 59 819 300,00 |  | 111 471 667,45 |  |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Г | 304927 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Д | 10359 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка проезжей части автомобильных дорог гр.Е | 1409 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка тротуаров II | 18985 |  |  |  |  |  |  |
| Уборка тротуаров I | 21332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 84 876 000,00 |  | 59 819 300,00 |  | 111 471 667,45 |

Приложение №5 к муниципальной программе

Расчет стоимости выполнения работ

по содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф

| Наименование мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Общая стоимость, руб., 2025 г. | Общая стоимость, тыс. руб. , 2026 г. | Общая стоимость, тыс. руб. , 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Петергоф | м2 | 372090 | 34 503 720,07 | 34 890 600,00 | 41 434 692,55 |
| ИТОГО: |  |  | 34 503 720,07 | 34 890 600,00 | 41 434 692,55 |