МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «31» декабря 2015 г.	                                                                            № 233

| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2016 год   согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                          А.В. Шифман

## Приложение № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от31.12.2015г№ 233

Согласовано

Утверждено

Глава МО г. Петергоф, исполняющий

обязанности                                                                                   Глава МА МО г. Петергоф

Председателя МС МО г. Петергоф                                                                 /Шифман А.В./

______________/Барышников М.И./

31.12.2015г.                                                                        31.12.2015г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях на 2016 год»

- Цели и задачи программы:

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

- обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация Муниципального образования город Петергоф

Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф.

- Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

Установка новых искусственных неровностей - 11 шт.

Ремонт искусственных неровностей -  16 шт.

- Сроки реализации целевой программы:

II-IV кварталы 2016 года

- Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| - Установка новых искусственных неровностей |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка новых искусственных неровностей | шт. | 11 | 2-3квартал | 160,7 |
| II. Ремонт искусственных неровностей |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт искусственных неровностей | шт | 16 | 2-3 квартал | 139,9 |
|  | Всего по разделам |  |  |  | 300,6 |

Приложение :

№1.Расчет стоимости установки новых ИН.

№2. Расчет стоимости ремонта ранее установленных ИН

Приложение  № 1 к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

_____________А.В.Шифман

«         »_____________2015 г.

Расчет стоимости

установки новых ИН

(изготовления, доставки и монтажа искусственных неровностей) по адресам:

г. Петергоф, Бульвар Разведчика, 6/4, булв. Красных Курсантов, д.69, Петергофская ул., д.9 (проезд от ул.Веденеева), Озерковая ул., д.29

| № п.п | Наименование работ | Стоимость единицы по данным мониторинга, руб. | Единица изм. |  | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.Бульвар Разведчика, 6/4 (3 шт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог. м | 12 |  | 45360,0 |
|  | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3780 | пог. м | 1,5 |  | 5670,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 51 030,0 |
| 2.Бульвар Красных Курсантов, д.69 ( 2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3780 | пог.м | 7 |  | 26 460,0 |
| 2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3780 | пог.м | 1 |  | 3780,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 30 240,0 |
| 3.Петергофская ул., д.9 (проезд от ул.Веденеева) (2 шт) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог.м | 6 |  | 22 680,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог.м | 1 |  | 3780,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 26 460,0 |
| 4.Озерковая ул., д.29 ( 2 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог.м | 5 |  | 18900,0 |
| 2. | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог. м |  | 1 | 3 780,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 22 680,0 |
| 5. Ул. Никольская д.2 д.4(между домами) (2шт) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог. м | 7 |  | 26460,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | пог. м | 1 |  | 3 780,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 30 240,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 160 650,0 |

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф

Ахметов. И.Н

Приложение  № 2 к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

_____________А.В.Шифман

«         »_____________2015 г.

Расчет стоимости

ремонта ранее установленных индивидуальных искусственных неровностей по адресам:

г. Петергоф, ул.Жарновецкого, д.8,  ул Халтурина, д.15,  ул. Суворовская, 3/10,  Бобыльская дорога, 59, Бульвар Разведчика, 14/2,  ул.Озерковая, д.49, корп.2,  Ропшинское ш., д.4, д.7,  ул.Володи Дубинина, д.5, Гостилицкое ш, д.21, корп 1,  Эрлеровский б., д22,  Санкт-Петербургский пр., 54,  Озерковая ул., д.21,  Шахматова ул., д.14, Чебышевская ул., д.4 к.2,  Михайловская ул., д.7,  Озерковая ул., д.23

| № п\п | Наименование недостающего элемента. Наименование работ | Стоимость единицы по данным мониторинга, руб. | Единица изм. | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.ул.Жарновецкого, д.8 |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п.м | 3 | 11 340,0 |
|  | Итого |  |  |  | 11 340,0 |
| 2.ул. Халтурина, д.15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п.м | 1,5 | 5670,0 |
|  | Итого |  |  |  | 5670,0 |
| 3.ул. Суворовская, 3/10 |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п.м | 4 | 15 120,0 |
|  | Итого |  |  |  | 15 120,0 |
| 4.Бобыльская дорога, 59 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1,5 | 5670,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | п. м | 0,5 | 1890,0 |
|  | Итого |  |  |  | 7 560,0 |
| 5.Бульвар Разведчика, 14/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п.м | 2 | 7 560,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 0,5 | 1890,0 |
|  | Итого |  |  |  | 9 450,0 |
| 6.ул.Озерковая, д.49, к.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 2 | 7 560,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 0.5 | 1890,0 |
|  | итого |  |  |  | 9 450,0 |
| 7. Ропшинское ш., д.4, д.7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 2 | 7 560,0 |
|  | Итого |  |  |  | 7 560,0 |
| 8.ул.Володи Дубинина, д.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1 | 3 780,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | п. м | 0,5 | 1890,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 5670,0 |
| 9.Гостилицкое ш, д.21, к. 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1,5 | 5670 |
|  | Итого: |  |  |  | 5670,0 |
| 10.Эрлеровский бульвар., д22 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1.5 | 5670,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 5670,0 |
| 11.Санкт-Петербургский пр., 54 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1 | 3 780,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 780,0 |
| 12. ул.Озерковая , д.21 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 1,5 | 5670,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | п. м | 0,5 | 1890,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 7 560,0 |
| 13. ул. Шахматова ,д.14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 4 | 15 120,0 |
| 2 | Концевой сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж. | 3 780 | п. м | 1 | 3 780,0 |
|  | Итого |  |  |  | 18 900,0 |
| 14. Чебышевская ул., д.4 к.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 2 | 7560,0 |
|  | Итого |  |  |  | 7560,0 |
| 15. Михайловская ул., д.7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 2,5 | 9450,0 |
|  | Итого |  |  |  | 9450,0 |
| 16. Озерковая ул., д.23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний сегмент с доставкой, установкой, включая крепеж | 3 780 | п. м | 2,5 | 9450,0 |
|  | Итого |  |  |  | 9450,0 |
|  | Всего: |  |  |  | 139 860,0 |

Главный специалист отдела городского хозяйства

местной администрации МО г. Петергоф

Ахметов. И.Н