МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «13»  10   2017 г.                                          	                                           № 130

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017 год (с изменениями на 24.07.2017г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 26.09.2013г. № 150   «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2017 год» (с изменениями на 24.07.2017г.) (далее-Постановление) изложив Постановление в новой редакции.

2. Приложения №2-2, №6, № 8  к  ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить программу Приложением № 1-1.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                         А.В.Шифман

|  | ## Приложение к Постановлению ## МА МО город Петергоф ## от 13.10.2017г. № 130 Утверждено. Глава МА МО г. Петергоф. _______________А.В. Шифман. «___»__________________2017г.. |
| --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

на 2017 год

- Цели и задачи программы: установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования с целью сохранения газонов, улучшения внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф, создания комфортных условий проживания

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- Установка ограждений газонов –137 п/м

- Ремонт и окраска газонных ограждений – 1093,12 кв.м

- Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования – 1505,9 кв.м

- Изготовление (приобретение), доставка и установка  малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования– 315 шт.

- Демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования -  80 шт.

4. Сроки реализации целевой программы: I –IV  квартал  2017 г.

5. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Всего |
|  | Установка ограждений газонов | п/м | 137 | 3-4 квартал | 150,1 |
|  | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | кв. м | 1093,12 | 2-4 квартал | 428,4 |
| - 1 | Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 315 | 2-4 квартал | 735,5 |
| - 2 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | кв. м | 1505,9 | 2-4 квартал | 405,0 |
|  | Демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 80 | 2-4 квартал | 99,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 1818,8 |

Приложения:

№1. Локальная смета на установку ограждений газонов на территории  МО город Петергоф   на 2017 год.

№ 1-1 Расчет стоимости на установку ограждений газонов на территории МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2. Локальная смета на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-1. Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-2 Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№3. Перечень адресов по ремонту и окраске ограждений газонов на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№ 4. Расчет стоимости на изготовление (приобретение), доставку и установку малых архитектурных   форм,  уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№ 5. Перечень адресов  по установке малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017 год.

№ 6. Локальная  смета на выполнение работ по ремонту и окраске ранее   установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№7.Перечень адресов по ремонту и окраске ранее  установленных малых  архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования на  территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

№8. Расчет стоимости на демонтаж ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования на  территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

Приложение № 1-1

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МА МО г. Петергоф

____________А.В. Шифман

Расчет стоимости на установку ограждений газонов на территории муниципального образования город Петергоф на 2017 год

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цвет | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разводная ул., д.31 | п.м. | 44 | черный | 1085,0 | 47740,0 |
| 2. | Бобыльская дорога, д.57/1 | п.м. | 8 | черный |  | 8680,0 |
|  | Итого: |  | 52 |  |  | 56420,0 |

Ведущий специалист ОГХ							Е.Л. Усмаева