МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 23  »   сентября  2015г.	                                                              № 141

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год» (с изменениями от 14.07.2015) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 года  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф», местная администрация муниципального образования г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014 № 198 «Об утверждении муниципальной программы   «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год» (далее – Постановление) с изменениями от 14.07.2015 г. изложив Приложения № 1, 2 к Постановлению  в редакции согласно приложениям № 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Приложения №1,2-1,3,4,5,6 к муниципальной программе приложения №2 к Постановлению оставить без изменений.

3. Постановление вступает  в  силу  с  момента  обнародования.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф                                                                      А.В. Шифман

Приложение  № 1

к постановлению  от  « 23 »  сентября 2015 г.  № 141

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | ## «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания - улучшение экологической обстановки -создание благоприятных условий для отдыха населения. |
| Основные задачи муниципальной программы | - осуществление разработанных основных направлений по благоустройству; - устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев; - выполнение заявок от жителей города - улучшение эстетического восприятия окружающей среды - воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 10 241,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - посадка кустов и деревьев на территории МО – 1 060 шт.; - восстановление газонов на территории МО – 10 900 кв.м.; - организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 396 куб.м. - санитарные рубки деревьев на территории МО – 194 шт. - содержание территорий зеленых насаждений внутриквар -тального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м. - посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 579 вазонов. - устройство на внутриквартальных территориях г. Петергоф в количестве 21 цветочной клумбы площадью 514,6 кв.м., с посадкой 30 119 цветков - посадки цветов в ранее созданные 58 клумбы площадью 674,3 кв.м. с посадкой 43 230 цветков. -уход за 79 цветочными клумбами, площадью 1 188,9 кв.м. |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от  « 23 » сентября 2015 г. № 141

Согласовано:                                                                                                            Утверждено:

Глава муниципального образования                                       Глава местной администрации

Город Петергоф                                                                                                 МО г. Петергоф

________________М.И. Барышников                                   _______________А.В. Шифман

«23» сентября  2015 г.                                                                   «23» сентября  2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф»

(новая редакция)

- Характеристика  текущего состояния

На территории МО город Петергоф существуют искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  насаждений, живой изгороди. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние:  недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе,  эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка в живых изгородях примесей сорняковой поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.

В 2014 году на территории МО г. Петергоф население и гостей города радовали 119 цветочных клумб по 42 адресам.  Общая оценка проекта населением положительная, однако, есть замечания по распределению клумб по адресам: где-то 5 клумб по одному адресу, а где-то нет клумб при наличии заявлений граждан.  Анализ этой ситуации приводит к решению перераспределить клумбы по адресам более равномерно.

Расходы по программе должны обеспечить дальнейшее развитие г. Петергофа, как   исторического, культурного и туристического пригорода Санкт-Петербурга.

2. Цели программы:

- благоустройство и озеленение  города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

3. Задачи программы:

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей города

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- посадка кустов и деревьев на территории МО – 1 060 шт.;

- восстановление газонов на территории МО  – 10 900 кв.м.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 396 куб.м.

- санитарные рубки деревьев на территории МО – 194  шт.

- содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО  – 305 577 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 579 вазонов.

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 21  цветочных клумб  площадью 514,6 кв.м,  с посадкой 30 119  цветков.

- посадки цветов в ранее созданные 58 клумбы площадью 674,3 кв.м., с посадкой 43 230 цветков.

-уход за 79 цветочными клумбами, площадью 1 188,9  кв. м.

5. Сроки реализации муниципальной программы:

-  I - IV кварталы 2015 года.

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| I. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка кустов и деревьев на территории МО |  | шт. | 1 060 | II- IV квартал | 921,0 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 2 | Восстановление газонов на территории МО |  | кв.м. | 10 900 | II-III квартал | 880,0 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО |  | куб.м. | 396 | II квартал | 347,0 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 4 | Санитарные рубки деревьев на территории МО |  | шт. | 194 | I- IV квартал | 1 356,8 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО |  | кв.м | 305 577 | I- IV квартал | 3 997,9 | Расчет стоимости (приложение №2,3) |
| 6 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход. |  | шт. | 579 | II квартал | 572,3 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 7 | Изготовление смет |  |  |  | 1-4 квартал | 56,3 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 8 | проверка смет |  |  |  | 1-4 квартал | 16,9 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| ИТОГО по I разделу: |  |  |  |  |  | 8 148,2 |  |
| II. Петергоф-город цветов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | Клумба Кв. метры Шт. цветов |  | 21 514,6 30 119 | II квартал | 761,3 | Приложение №5 (Локальная смета) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | Клумба Кв. метры |  | 79 1 188,9 | II-III квартал | 311,2 | Приложение №4 (Локальная смета) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | Клумба Шт. цветов |  | 58 43 230 | II квартал | 1 170,1 | Приложение №6 (Локальная смета) |
| 12 | Изготовление смет |  |  |  | I- IV квартал | 30,3 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| ИТОГО по II разделу: |  |  |  |  |  | 2 272,9 |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 10 241,1 |  |

Приложение:

№1   Список адресов клумб.

№2    Сметный расчет (общий).

№3 Расчет стоимости на содержание территорий зеленых насаждений 	внутриквартального озеленения территорий  муниципального образования г. 	Петергоф на 2015 год (выполнение работ по уборке и санитарной очистке).

№ 4    Локальная смета по уходу за цветочными клумбами.

№ 5    Локальная смета по устройству цветочных клумб.

№ 6    Локальная смета на посадку цветов в существующие клумбы.

Приложение №2 к муниципальной программе

Сметный расчет (общий)

1. Расчет стоимости  работ  по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2015 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. деревья | 20 | 9 242,0 | 184,9 |
| 2. кусты | 1 040 | 707,78 | 736,1 |
| итого | 1 060 |  | 921,0 |

2. Расчет стоимости  работ  по организации работ по восстановлению газонов  на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 кв.м. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 900 | 80,73 | 880,0 |

3. Расчет стоимости  работ  по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф

| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2015 год | Средняя цена, руб. за куб.м. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 396 | 876,26 | 347,0 |

4. Расчет стоимости работ  по санитарной рубки деревьев на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 194 | 6 993,81 | 1 356,8 |

5. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2015 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2014г. с учетом с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прополка, полив, подрезка и т.д. | 1 652,8 | 108,3 | 179,0 |

6. Расчет стоимости работ  по посадкам цветов в ранее установленные вазоны на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 вазон 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 579 | 988,42 | 572,3 |

Всего п.1-6								             4 256,1  тыс. руб.

- Изготовление смет  - 56,3 тыс. рублей

- Проверка смет  - 16,9  тыс. рублей

3. Изготовление смет по посадке цветов в существующие клумбы, устройству цветочных клумб, уходу цветочных клумб -    30,3  тыс. руб.

Гл. специалист  ОГХ                                                          Ж.Н. Чиж