МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 23 » августа  2022г.                                                                                                    № 97

| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.10.2021 №124 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год» (с изменениями от 15.07.2022 №70) |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 29.10.2021г №124 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год» (с изменениями от 15.07.2022 №70) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.                                                                                            2. Приложения №№1,2,3,4,5-1,6,7 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф                                                                                                      Т.С. Егорова

## Приложение к Постановлению МА МО город Петергоф

## от 23 августа 2022 г.  № 97

Утверждаю

Глава МА МО    г. Петергоф

_______________ Т.С. Егорова

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

«Осуществление благоустройства территории                                                          муниципального образования» на 2022 год.

- Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому относится программа:

-организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

-обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;

-содержание внутриквартальных территории в части обеспечения ремонта покрытии, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зелёных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание, включая ремонт, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, элементов озеленения, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытии, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального транспорта, на внутриквартальных территориях.

-осуществление мероприятий, указанных в абзацах 2-4 настоящего раздела, в отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.

- Цели и задачи программы:

-  повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

-охрана природной среды МО г. Петергоф;

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования          город Петергоф.

- Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- площадь ремонта покрытий – 10 993,8 кв. м.

-комплексное благоустройство- 5592,0 кв. м.

-разработка ПСД    - 12 услуг

-восстановление газонов -200 кв. м

-цветочное оформление вазонов- 334 вазона

5.Сроки реализации целевой программы:1-4 квартал 2022 года.

6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования

| № /п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  | Всего |
| Расходы на реализацию мероприятий по осуществлению благоустройства территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф | кв. м | 10 993,8 | 2-4 квартал | 17 671,3 |
| 2 | Оказание услуг по разработке технической документации | усл. | 9 | 1-4 квартал. | 990,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство внутриквартальной территории, расположенной по адресу: г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.13 | усл. | 1 | 1-4 квартал | 520,0 |
| 4 | Благоустройство элементов благоустройства территории по адресу: г. Петергоф, ул. Шахматова д.10, д.14, д.16 (вдоль ограды школы №567) | кв. м. | 5592 | 2-4 квартал | 11 800,0 |
| 5 | Санитарные рубки деревьев и кустарников | шт. | 30 | 1-4 кв | 297,8 |
| 6 | Восстановление газонов | кв. м. | 200 | 2-4 квартал | 73,6 |
| 7 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними | шт | 334 | 2-4 квартал | 430,3 |
| 8 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: г. Петергоф, ул. Шахматова д.10, д.14, д.16(вдоль ограды школы №567) | усл | 1 | 1-3 квартал | 670,5 |
| Расходы на реализацию мероприятий по архитектурно-строительному проектированию и строительству объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок | услуга | 3 | 3-4 квартал | 1777,0 |
| Итого |  |  |  |  | 34230,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 к ведомственной целевой программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметный расчет (общий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Расчет стоимости работ по посадке цветов в вазоны и уходу за ними Планируемый объем затрат в кв. м. на 2022 год; Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, руб.. 105,66; 430 286,09. 2. Расчет стоимости работ по организации работ по восстановлению газонов |
| Планируемый объем затрат в кв. м. на 2022 год |  |  |  |  | Общая стоимость работ в соответствии с реестром контрактов, руб. |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | 73 525,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем, ед. на 2022 год |  |  |  |  | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2022 г. |  |  |  | Общая стоимость работ, руб. |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 9 926,66 |  |  |  | 297 799,8 |  |  |

Начальник ОГХ                                                                                                  И.Н.Ахметов