МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30   »  11.       2017г.	                                                                                           № 162 __

| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №149 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест» на 2017 год» (с изменениями от 14.08.2017г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО                      г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 30.12.2016г. №149 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест» на 2017 год» (с изменениями от 14.08.17г.) изложив приложение №1 к Постановлению  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Приложение №4 к ведомственной целевой программе оставить без изменения.

3.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                          А.В.Шифман

## Приложение№1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава МА МО    г. Петергоф

_______________ А.В.Шифман

«       »  ____     2017г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения                                          «Благоустройство территории муниципального образования, в т. ч. текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки, организацию дополнительных парковочных мест»                          на 2017 год

- Цели и задачи программы:

Цели программы:

-  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачи программы:

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- структурное разграничение пространства на зоны;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств;

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф

(отдел городского хозяйства)

- Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- ремонт покрытия проездов и въездов - 19 447,4 м2

- ремонт пешеходных дорожек             -2074,6 м2

- устройство дополнительных парковочных мест-1581м2

- восстановление газонов - 2055,0 м2

-посадка кустарников-250шт

- посадка деревьев - 15шт

- Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов. - 8 усл.

-Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.-  1 усл.

в том, числе:

Собственный проспект восточнее дома №18

ремонт покрытия проездов -2109,5м2

устройство дополнительных парковочных мест-1581м2

восстановление газонов - 2055,0  м2

посадка кустарников-250 шт

посадка деревьев - 15шт

4. Сроки реализации целевой программы: 1-4 квартал 2017года

- Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  | Всего |
| 1. | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м | 12 745,4 | 2-4 квартал | 10 784,7 |
| 2. | Ремонт покрытий дорожек. | кв. м | 2074,6 | 2-4 квартал | 3 228,9 |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2, до 300м2 | кв. м | 4592,5 | 2-4 квартал | 5 069,3 |
| 4 | Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов, пешеходных дорожек. | усл. | 8 | 1-4 квартал | 516,2 |
| 5 | Изготовление сметной документации | усл. | 1 | 1-4 квартал | 26,8 |
| 6 | Проверка сметной документации | усл. | 1 | 1-4 квартал | 8,0 |
| 7 | Осуществление технического надзора. | усл. | 1 | 1-4 квартал | 187,9 |
| 8 | Благоустройство территории по адресу: Собственный проспект восточнее д.18 с организацией дополнительных парковочных мест. | кв. м | 5800 | 2-4 квартал | 6 882,8 |
| 9 | Восстановительная стоимость зелёных насаждений при благоустройстве территории по адресу: Собственный проспект восточнее д.18 | усл. | 1 | 2-4 квартал | 421,8 |
| 10 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. | усл | 1 | 2-4 квартал | 100,0 |
| Итого |  |  |  |  | 27 226,4 |

Приложения:

- Расчёт стоимости ремонта покрытия проездов и въездов на 2017г. -2л.

- Расчёт стоимости ремонта покрытия пешеходных дорожек на 2017г -2л

- Расчёт стоимости на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2 и25м2, 300м2

- Расчёт стоимости услуг «Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов.» на 2017г. -2л

- Расчёт стоимости изготовление сметной документации на 2017г -1л

- Расчёт стоимости проверки сметной документации  на 2017г -1л

- Расчёт стоимости осуществления технического надзора на 2017г -1л

- Локальная смета №1. « Благоустройство территории с устройством дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18. - 20л.

- Локальная смета №2. « Благоустройство территории с устройством дополнительных парковочных мест по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18. - 12 л.

- Акт обследования сохранения (сноса),пересадки зелёных насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости от 28.09.2015г.по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18.-3л.

- Акт обследования сохранения (сноса),пересадки зелёных насаждений и расчёта размера их восстановительной стоимости от 30.11.2015г.по адресу: г. Петергоф, Собственный проспект, восточнее д.18.-3л.

- Расчёт стоимости «Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.» -1лист.

Приложение №1 к ведомственной целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман

Расчёт стоимости к п.1 программы

«Ремонт покрытия проездов и въездов».

| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоимость работ . руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ремонт покрытия проездов и въездов |  |  |  |  |
| 1 | ул. Троицкая д.11д.15а. | кв. м. | 1063,0 | 615 898,30 |
| 2 | ул. Шахматова д.2 корп.1 | кв. м. | 886,0 | 804 459,96 |
| 3 | ул. Шахматова д.14 корп.3 | кв. м. | 892,0 | 995 671,13 |
| 4 | ул. Шахматова д.16 | кв. м. | 580,0 | 721 703,84 |
| 5 | ул. Шахматова д.16 корп.3 | кв. м. | 518,0 | 487 580,45 |
| 6 | ул. Шахматова д. 12 корп1,2 | кв. м. | 818,0 | 614 320,56 |
| 7 | ул. Чебышевская д.8 корп.1 | кв. м. | 1380,8 | 1 423 200,57 |
| 8 | Ботаническая д.7 корп.2 | кв. м. | 552,0 | 605 036,37 |
| 9 | ул. Луизинская до ГСК-2 | кв. м. | 914,0 | 1 073 205,06 |
| 10 | ул. Аврова д.13А | кв. м. | 609,0 | 579 883,65 |
| 11 | ул. Суворовская д.1 | кв. м. | 298,0 | 231 570,41 |
| 12 | ул. Суворовская д.3 корп.1 | кв. м. | 297,4 | 198 883,07 |
| 13 | ул. Суворовская д.3 корп.2 | кв. м. | 298,0 | 220 789,63 |
| 14 | ул. Суворовская д.5 корп.2 | кв. м. | 296,0 | 187 677,75 |
| 15 | ул. Суворовская д.5 корп.3 | кв. м. | 298,0 | 177 234,20 |
| 16 | ул. Халтурина д.3а | кв. м. | 298,5 | 261628,93 |
| 17 | ул. Халтурина д.7(напротив дома) | кв. м. | 298,4 | 178 913,46 |
| 18 | ул. Халтурина д.5 (перед ТП) | кв. м. | 298,0 | 214 370,65 |
| 19 | ул. Суворовская д.7 корп.3 | кв. м. | 297,8 | 176 035,41 |
| 20 | ул. Суворовская д.7 корп.2 | кв. м. | 299,0 | 220 263,54 |
| 21 | ул. Братьев Горкушенко д.5 корп.2 | кв. м. | 8,0 | 17 190,02 |
| 22 | ул. Конно-Гренадёрская д.11 | кв. м. | 189,0 | 36 382,73 |
| 23 | Эрлеровский бульвар д.4 | кв. м. | 297,0 | 236 307,96 |
| 24 | ул. Эйхенская д.21 | кв. м. | 502,5 | 88069,69 |
| 25 | Санкт-Петербургский проспект д.41 | кв. м. | 260,6 | 158398,52 |
| 26 | Санкт-Петербургский проспект д. 25а | кв. м. | 296,4 | 260 000,00 |
|  | ИТОГО | кв. м. | 12 745,4 | 10 784 675,86 |

Главный  специалист  ОГХ                                                                 Ахметов И.Н.

Приложение №2 к ведомственной целевой программе  от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.2 программы

«Ремонт покрытия пешеходных дорожек.»

| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ Кв.м | Сметная стоимость работ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ремонт пешеходных дорожек.

| 1 | Санкт-Петербургский проспект д.6/6 | кв. м. | 250 | 384 768,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | между Шахматова д.14корп1. и Ботанической улицей. | кв. м. | 70,0 | 55 479,08 |
| 3 | д. 14к.4 и д.№12 к.3 по Бульвару Разведчика | кв. м. | 12,0 | 136 779,16 |
| 4 | Бульвар Разведчика д.14к.4 (с торца дома.) | кв. м. | 108,0 | 72070,92 |
| 5 | ул. Чебышевская д.14к.1(от угла дома до автобусной остановки) | кв. м. | 200 | 284 305,59 |
| 6 | ул. Чичеринская д.9 корп.2 | кв. м. | 29,76 | 314 547,78 |
| 7 | ул. Чичеринская д.9 корп.1 | кв. м. | 134,84 | 89 981,88 |
| 8 | ул. Чичеринская д.9 к.2(с торца дома) | кв. м. | 133,0 | 88 753,95 |
| 9 | ул.Чебышевская д.12 корп.2 | кв. м. | 95,4 | 107 859,70 |
| 10 | ул.Ботаническая д.3 корп.5 | кв. м. | 255,2 | 799 910,54 |
| 11 | ул. Разводная д.12 | кв. м. | 486,4 | 476 067,00 |
| 12 | Ремонт покрытия пешеходных дорожек на территории МО город Петергоф.(по обращениям граждан) | кв. м. | 300 | 418 339,48 |
| Итого |  |  | 2074,6 | 3 228 863,30 |

Главный специалист ОГХ                                                         Ахметов.И.Н.

Приложение №4

к ведомственной целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман.

Расчёт стоимости к п.4 программы

«Оказание услуг по разработке технической документации для выполнения плановых работ по текущему ремонту проездов, въездов, пешеходных дорожек.»

| №п/п | Адрес | Единица измерения |  | Объём работ | Стоимость (в т. ч. НДС), руб. |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ремонт покрытия проездов, въездов, пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Троицкая д.11д.15а. |  | кв. м. | 1063,0 |  | 64516,13 |  |
| 2 | ул. Шахматова д.2 корп.1; |  | кв. м. | 886,0 |  | 64516,13 |  |
| 3 | ул. Шахматова д.14 корп.3; ул. Шахматова д.16; ул. Шахматова д.16 корп.3; ул. Шахматова д. 12 корп.1,к.2 : |  | кв. м. . | 2 808,0 |  | 64516,13 |  |
| 4 | ул. Чебышевская д.8 корп.1 |  | кв. м. | 1380,8 |  | 64516,13 |  |
| 5 | ул. Ботаническая д.7 корп.2; ул.Чичеринская д.9 корп.2 |  | кв. м. | 849,6 |  | 64516,13 |  |
| 6 | ул. Луизинская до ГСК-2 |  | кв. м. | 914,0 |  | 64516,13 |  |
| 7 | ул. Аврова д.13А |  | кв. м. | 609,0 |  | 64516,13 |  |
| 8 | ул.Разводная д.12 |  | кв. м. | 486,4 |  | 64516,13 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 516 129,04 |  |

Главный специалист  ОГХ                                                                 Ахметов И.Н.

Приложение №5 к ведомственной целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости к п.5 программы «Изготовление сметной документации»

| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ в тыс. руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление сметной документации (не более 1% ) | 19 223,0 | 0,1389 | 26, 702 |
|  | Итого: |  |  | 26,8 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов.И.Н.

Приложение №6 к ведомственной целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман

Расчёт стоимости к п.6 программы «Проверка сметной документации».

| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ в тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сметной документации (не более 0,3%) | 19 223,0 | 0,04162 | 8,0 |
|  | Итого: |  |  | 8,0 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов.И.Н.

Приложение №7 к ведомственной целевой программе  от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман.

Расчёт стоимости к п.7 программы «Осуществление технического надзора».

| №п/п | Наименование работ | Стоимость работ в тыс.руб | % от стоимости работ | Итого (в т. ч. НДС), в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление технического надзора ( не более 1,2% ) | 26 264,0 | 0,715427962 | 187,9 |
|  | Итого: |  |  | 187,9 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов.И.Н.

Приложение №3 к ведомственной целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман

Расчёт стоимости к п.3 программы работ «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2, до 300м2».

| №п/п | Наименование работ | Объём работ м2 | Сметная стоимость Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2, до 300м2 | 4592,5 | 5069,3 |
|  | Итого: | 4592,5 | 5 069 300,00 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов. И.Н.

Приложение №12 к ведомственной  целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В.Шифман

Расчёт стоимости к п.10 программы

«Оказание услуг по Изготовлению проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3.»

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: г. Петергоф, Юты Бондаровской д.19 к.2, к.3. | Усл. | 1 | 100 000,00 |
|  | Итого: |  |  | 100 000,00 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов. И.Н.

Приложение №16 к ведомственной  целевой программе от 30.11.17г. №162

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

А.В. Шифман.

Расчёт стоимости выполнения работ по ремонту внутридворового                              проезда по адресу: г. Петергоф, ул. Эйхенская д.21

| №п/п | Наименование работ | Единица измерения, кв. м | Объём работ, кв. м | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту внутридворового проезда по адресу: г. Петергоф, ул. Эйхенская д.21 | кв. м | 502,5 | 88 069,69 |
| Итого: |  |  | 502,5 | 88 069, 69 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов. И.Н.