МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  июля    2026                                                                                                                 №80

| О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 № 124 Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории муниципального образования город Петергоф» (с изменениями от 29.06.2026) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город  Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 02.11.2023 № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Озеленение территории муниципального образования город Петергоф» (с изменениями от 29.06.2026) изложив приложения №№ 1, 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям №№1,2 к настоящему постановлению.

- Приложения к муниципальной программе №№ 1-17,18-22 оставить без изменений.

3.    Постановление вступает в силу с даты подписания.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы местной администрации

муниципального образования                                                                                                                   город Петергоф                                                                                                           Романова  Л.А,

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от   08.07.2026 №80

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Озеленение территории муниципального образования город Петергоф» |
| --- | --- |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | 1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: -организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; -проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; -создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм Программы (при их наличии) | Мероприятия в рамках программы «Петербургские дворы» |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО г. Петергоф |
| Задачи программы | - содержание территорий ЗНОП МЗ, включая содержание элементов благоустройства; - создание, сохранение и воспроизводства зеленых насаждений, повышение качества эстетики городской среды. -создание (размещение), переустройство, восстановление объектов зеленых насаждений. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля площади благоустраиваемой территории ЗНОП МЗ к общей площади ЗНОП МЗ- не менее 6,6% в 2025г., не менее 3,9 % в 2026 г.; не менее 4,1% в 2027 г; не менее 3,8% в 2028 г. |
|  | - доля содержание территорий ЗНОП МЗ, в т.ч. уборка территорий ЗНОП МЗ не менее 100% ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025-2028 год |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | Бюджет МО город Петергоф в сумме 204850,1 тыс. руб. Общий объём финансирования в т.ч 2025 год – 36 224,8 тыс. руб. в т.ч. за счет бюджета СПб-1 505,6 тыс. руб. 2026 год – 99 883,1 тыс. руб. 2027 год – 34 026,4 тыс. руб. 2028 год – 34 715,8 тыс. руб. |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | Повышение качества сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов в сфере озеленения. |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от  08.07.2026  №80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Озеленение территории муниципального образования город Петергоф»

- Характеристика текущего состояния:

Настоящая программа разрабатывается и реализуется с целью выполнения работ по содержанию, уборке, паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения (далее ЗНОП МЗ).

Все мероприятия программы ежегодно разрабатываются с учетом заявок, пожеланий и предложений, поступивших от инициативных групп граждан, жителей муниципального образования, а также по результатам ежегодных осмотров территорий ЗНОП МЗ.

На территории МО город Петергоф расположено 111 скверов площадью 367 680 кв.м. Для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, по поддержанию улучшения санитарного и эстетического состояния территории ЗНОП МЗ, утвержденных Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 N 430-85 "О зеленых насаждениях общего пользования" необходимо осуществлять уборку территории, поддерживать чистоту и технически исправным состояние детского, спортивного оборудования, ограждений, расположенных на этих территориях, реализации вопроса местного значения «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования», установленный Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"

На территории ЗНОП МЗ установлены вазоны, созданы клумбы. Указанные элементы благоустройства требуют ежегодного ремонта и содержания, в части высаживания однолетних цветочных культур и ухода за ними на протяжении всего вегетационного периода, что требует существенных финансовых затрат из местного бюджета.

Немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами.

Одной из проблемных вопросов при реализации программы является наличие на территории большого количества старых и больных деревьев и кустарников, требующих обследования, и в дальнейшем их сноса. С целью улучшения экологического состояния окружающей среды мероприятиями программы предусмотрены работы по компенсационному озеленению.

Территории, расположенные по адресу: г. Петергоф, между ул. Бульвар Разведчика, д.2 к.2 литера А и ул. Разводная, д.19 площадью территории -5 510,0 кв. м., ул. Блан-Менильская, д.1,3,16/3 площадью 7 229 кв.м., ул. Чебышевская, д.4/2-4/3 площадью 1 448 кв.м. являются территориями ЗНОП местного значения. На территории имеются газоны, пешеходные дорожки, детские площадки. Территории в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется обустройство детской площадки, установка детского оборудования, ремонт газонов, посадка деревьев и кустарника. Необходимо установить скамейки, урны, ограждения.

- Цель муниципальной программы:

- Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания населения на территории МО г. Петергоф.

- Задачи муниципальной программы:

- содержание территорий ЗНОП МЗ, включая содержание элементов благоустройства;

- создание, сохранение и воспроизводства зеленых насаждений, повышение качества эстетики городской среды.

-создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений.

- Целевые показатели (индикаторы):

| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - доля площади благоустраиваемой территории ЗНОП МЗ к общей площади ЗНОП МЗ - не менее | % | 6,6 % | 3,9% | 4,1% | 3,8% |
| - доля площади содержания территорий ЗНОП МЗ к общей площади ЗНОП МЗ | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

- Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):

Подпрограмма муниципальной программы: мероприятия в рамках программы «Петербургские дворы»

- Сроки реализации муниципальной программы:

2025 -2028 годы

- Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измер. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| Задача 1: содержание территорий ЗНОП МЗ, включая содержание элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание территорий ЗНОП МЗ, в том числе защита зеленых насаждений | га | 6,28 | 6,28 | 6,28 |  | 6,28 |
| 2 | Уборка территорий ЗНОП МЗ | Кв.м. | 368 429,0 | 367680,0 | 367680,0 |  | 367680,0 |
| 3 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Шт. площадок | 21 | 73 | 73 |  | 73 |
| 4 | Организация замены песка в детских песочницах | Куб.м. | 11,8 | 60,7 | 60,7 |  | 60,7 |
| 5 | Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | Кв.м. п/м кв.м усл. Ед. | 543,0 26 50 56 | 450 60 7 75 10 | 450 60 7 75 10 |  | 450 60 7 75 10 |
| 6 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | Кв.м. | 623,0 | 236,8 | 236,8 |  | 236,8 |
| 7 | Ремонт пешеходных дорожек, расположенных на территории ЗНОП МЗ | Кв.м. | 713,0 | 24,0 | - |  | - |
| Задача 2: создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, повышение качества эстетики городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Компенсационное озеленение | Шт. | 215 | 100 | 100 |  | 100 |
| 9 | Восстановление газонов | Кв.м. | 1878,46 | 200 | 200 |  | 200 |
| 10 | Проведение санитарных рубок зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев или их частей. | Шт. | 30 | 47 | 47 |  | 47 |
|  |  | Усл. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | Посадка цветов и уход за ними | парклеты Вазон Клумба Кв.м. | 2 62 16 1117,2 | 2 61 12 904,7 | 2 61 12 904,7 |  | 2 61 12 904,7 |
| 12 | Паспортизация территорий ЗНОП МЗ, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства | га | 2,3412 | 1,9368 | 1,4847 |  | 1,4508 |
| Задача 3: создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство территории ЗНОП МЗ | Кв. м | 12000 | 12 366,4 | 0 |  | 0 |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации на переустройство объекта зелёных насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ МО город Петергоф | Усл. | 5 | 2 | 0 |  | 0 |
| 15 | Оказание услуг по разработке технической документации | Усл. | 2 | 4 | 0 |  | 0 |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам реализации. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Раздел/подраздел (0503) ЦС(10000 00151) |  | 34 639,9 | 99 883,1 | 34 026,4 | 34 715,8 |
| Содержание территорий ЗНОП МЗ, в том числе защита зеленых насаждений | Бюджет МО город Петергоф | 2 619,8 | 2 607,5 | 2 715,9 | 2 826,8 |
| Уборка территорий ЗНОП МЗ | Бюджет МО город Петергоф | 13 006,5 | 11572,9 | 17 015,8 | 17 015,8 |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 1 934,0 | 2089,7 | 3 364,9 | 3 502,2 |
| Организация замены песка в детских песочницах | Бюджет МО город Петергоф | 93,6 | 349,8 | 364,4 | 379,2 |
| Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 800,0 | 1 079,8 | 1 645,4 | 1 712,5 |
| Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | Бюджет МО город Петергоф | 1 005,0 | 558,7 | 1 102,5 | 1 147,5 |
| Ремонт пешеходных дорожек, расположенных на территории ЗНОП МЗ | Бюджет МО город Петергоф | 2 197,4 | 945,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсационное озеленение | Бюджет МО город Петергоф | 828,7 | 1 099,5 | 1 145,1 | 1 191,9 |
| Восстановление газонов | Бюджет МО город Петергоф | 1 311,6 | 196,7 | 204,9 | 213,2 |
| Проведение санитарных рубок зеленых насаждений, удаление аварийных деревьев или их частей. | Бюджет МО город Петергоф | 796,5 | 995,2 | 1 036,5 | 1 078,8 |
| Посадка цветов и уход за ними | Бюджет МО город Петергоф | 4 833,9 | 5 025,7 | 5 234,7 | 5 448,3 |
| Паспортизация территорий ЗНОП МЗ, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 210,8 | 245,9 | 196,3 | 199,6 |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | 220,0 | 440,0 | 0 | 0 |
| Благоустройство на территории ЗНОП МЗ | Бюджет МО город Петергоф | 0 | 66 110,2 | 0 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации на переустройство объекта зелёных насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 3 109,0 | 1145,0 | 0 | 0 |
| Восстановительная стоимость зелёных насаждений при выполнении работ по благоустройству на территории ЗНОП МЗ | Бюджет МО город Петергоф | 483,1 | 5 421,5 | 0 | 0 |
| Обеспечение проектирования и размещение устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках | Бюджет МО город Петергоф | 1 190,0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел/подраздел (0503) ЦС 10000SP002 |  | 1505,6 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство на территории ЗНОП МЗ | Бюджет Санкт-Петербурга | 1505,6 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел/подраздел (0503) ЦС 10000NP002 |  | 79,3 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство на территории ЗНОП МЗ | Бюджет МО город Петергоф | 79,3 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 36 224,8 | 99 883,1 | 34 026,4 | 34 715,8 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы:

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся: - риск недостижения запланированных результатов.

Список песочниц для заполнения песком на детских площадках,

расположенных на территории ЗНОП МЗ в 2026 .

Приложение №17-1

к муниципальной программе

Список песочниц для заполнения песком на детских площадках,

расположенных на территории ЗНОП МЗ в 2026 .

| № | Адрес площадки | Кол-во завозимого песка | Кол-во вывозимого непригодного песка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.куб. | м.куб. |
| 1 | ул. Аврова, дд.11а-13 а | 0,5 | 0,5 |
| 2 | ул Аврова, д.15 А | 1,0 | 1,0 |
| 3 | ул.Блан-Менильская, д.1,3,16/3 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | ул. Ботаническая, д.д.5/1-5/2 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | ул. Ботаническая, д.д.16/1-16/2 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | ул. Ботаническая, д.18/4- ул. Чичеринская, д.5/2 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | ул. Ботаническая, д.7/1,7/2, д.9/1- ул.Чичеринская, д.7/1 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | ул. Братьев Горкушенко, д.1 | 1,5 | 1,5 |
| 9 | ул. Братьев Горкушенко, д.д.5/1-5/2, д.7(зона отдыха) | 0,4 | 0,4 |
| 10 | ул. Братьев Горкушенко, д.9 | 1,5 | 1,5 |
| 11 | ул. Братьев Горкушенко, д.18 | 0,4 | 0,4 |
| 12 | ул. Бородачева, д.10 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | Бульвар Разведчика, д.12/1, 12/2, 10/2 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Бульвар Разведчика, д.14/1-14/3 | 1,5 | 1,5 |
| 15 | Бобыльская дорога, д.57 | 1,5 | 1,5 |
| 16 | Бобыльская дорога, д.61 | 1,5 | 1,5 |
| 17 | Бобыльская дорога, д.63 | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Гостилицкое шоссе,д.17/1 | 1,5 | 1,5 |
| 19 | Гостилицкое шоссе, д.21/1 | 1,5 | 1,5 |
| 20 | Гостилицкое шоссе, д.23/1 | 0,5 | 0,5 |
| 21 | ул.Дашкевича, д.9а лит.А | 1,5 | 1,5 |
| 22 | ул.Жарновецкого, д.д.2,4-Эрлеровский бульвар, д.22-24 | 2,0 | 1,5 |
| 23 | ул. Жарновецкого, д.6 | 2.0 | 1,5 |
| 24 | ул. Жарновецкого, д.8 | 2,0 | 1,5 |
| 25 | ул.Зверинская, д.1,11,13, ул.Аврова, д.д.10-12 (зона отдыха) | 1,5 | 1,5 |
| 26 | ул.Михайловская, д.9 | 1,5 | 1,5 |
| 27 | ул.Озерковая, д.37- д.39 | 0,5 | 0,5 |
| 28 | ул.Озерковая, д.49 корпус 1,2,3 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | ул.Озерковая, д.51 корпус 1,2,3 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | ул.Озерковая, д.53/2 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | ул.Пут.Козлова,д.7 | 1,5 | 1,5 |
| 32 | ул.Пут.Козлова, д.12 | 0,5 | 0,5 |
| 33 | ул.Разводная, д.23 | 0,0 | 1,5 |
| 34 | ул.Разводная, д.25 | 0,5 | 0,5 |
| 35 | ул.Разводная, д.33 | 1,5 | 1,5 |
| 36 | ул.Разводная, д.31/1 | 1,5 | 1,5 |
| 37 | ул.Суворовская, д.3/11 (зона отдыха) | 2,0 | 2,0 |
| 38 | ул.Суворовская, д.13 | 1,5 | 1,5 |
| 39 | Собственный проспект, д.34-36/67сквер | 1,5 | 1,5 |
| 40 | Собственный проспект, д.34-36/67(зона отдыха) | 2,0 | 2,0 |
| 41 | Торговая площадь, д.6 | 0,5 | 0,5 |
| 42 | Университетский проспект, д.2/18 | 0,5 | 0,5 |
| 43 | ул. Чебышевская, д.2/13 | 1,5 | 1,5 |
| 44 | ул.Чебышевская, д.4/1-4/2 | 1,0 | 1,0 |
| 45 | ул. Чебышевская, д.4/2-4/3 | 1,5 | 1,5 |
| 46 | ул. Чебышевская, д.5/1 | 1,5 | 1,5 |
| 47 | ул.Чебышевская, д.10/1-10/2-12/1 | 1,5 | 1,5 |
| 48 | ул. Чичеринская, д.3/1-3/2 | 1,5 | 1,5 |
| 49 | ул. Чичеринская, д.9/1 | 1,5 | 1,5 |
| 50 | ул.Шахматова, д.16/2-16/3 (зона отдыха) | 1,5 | 1,5 |
| 51 | Эрлеровский бул., д.20(зона отдыха) | 1,5 | 1,5 |
| Итого: |  | 60,7 | 60,7 |

Ведущий специалист ОГХ                                                                           Н.И. Зимакова

Приложение № 23

к муниципальной программе

- Восстановительная стоимость зеленых насаждений на территориях ЗНОП МЗ в 2026 году

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф,ул. Блан-Менильская, д.1,3,16/3 | Кв.м. | 4802,4 | 812 400,0 |
| 2 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул. Чебышевская, д.4/2-4/3 | Кв.м. | 1403,0 | 970 788,00 |
| 3 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, Бульвар Разведчика, д.2 к.2 литера А и ул. Разводная, д.19 | Кв.м. | 1030 | 2979248,00 |
| 4 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: ул. Чичеринская, д.3, к.1, ул. Ботаническая, д.18, к.4 | Кв.м. | 230 | 289 464,00 |
| 5 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф,ул. ул.Чичеринская, д.13 к.1 лит.А, Чебышевская, д.10 к.3 лит.А, д.14 к.1 лит.А | м.кв. | 20 | 48000,0 |
| 6 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул.Озерковая, д.29 лит.А, Путешественника Козлова д.14 лит.А, д.12 лит.А, д.20 лит.А , ул. Братьев Горкушенко, д.18 лит.А, ул.Озерковая, д.19 к.1 лит.А, д.17 лит.А, д.23а лит.А | м.кв. | 7,5 | 18000,0 |
| 7 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф Блан-Менильская, д.11 лит. А, ул.Разводная, д.45 лит. А | м.кв. | 6 | 14400,0 |
| 8 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул.Озерковая, д.51 к.1лит.А ,к.2 лит.А, к.3 лит.А, д.49 к.1 лит.А, к.2 лит.А, к.3 лит.А | м.кв. | 4,5 | 10800,0 |

| 9 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул.Озерковая, 53 к.1лит.А, к.2 лит.А, к.3 лит. А, 55 к.1 лит.А,к.2 лит. А ул. Блан-Менильская, д.9 лит.А | м.кв. | 5 | 12000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул. Разводная, д.25 лит.А, д. 31 лит.А, д.31 к.1 лит.А, д.35 лит.А, д.27 лит.Б | м.кв. | 45 | 108000,0 |
| 11 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, ул. Михайловская, д.7 лит.А, д.9 лит.А, Аврова, д.19 к.1, ул.Никольская, д.2а лит.А | м.кв. | 30 | 72000,0 |
| 12 | Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресу: г. Петергоф, Бульвар Разведчика, д.14 к.2 лит.А, к.4 лит.А, к.6 лит.А, д.16 к.3 лит.А | м.кв. | 5 | 12000,0 |
| 139 | ул.Аврова, д.8 лит.А, д.10 лит.А, д.12 лит.А, ул.Зверинская, д.11 лит.А | м.кв. | 31 | 74400,0 |
|  | Всего | м.кв. | 7619,4 | 5421500,00 |