МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 10. 2021 г.	                                                                           № 125

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО              г. Петергоф» местная администрация город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год согласно приложениям №1,2 к настоящему Постановлению.

- Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                                 Т.С.Егорова

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 29.10.2021 г. № 125

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | -Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, создание (размещение), включающего переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм программы (при их наличии) | отсутствуют |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | -улучшение качества жизни населения муниципального образования |
| Задачи программы | -повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Доля площади благоустраиваемой территории к общей площади территории ЗНОП МЗ, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа составляет 7,414 % |
| Этапы и сроки реализации программы | I-IV кварталы 2022 года |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | 1 110,0 тыс. руб. |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | Разработка ПСД-2ед. |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф  от 29.10.2021 г. № 125

|  | Утверждаю Глава МА МО г.Петергоф ______________/Т.С.Егорова/ «___» ____ 2021 г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды»

- Характеристика текущего состояния:

Территория, расположенная по адресу: г. Петергоф. ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3. Площадь территории 17 819,1 кв. м Территория является внутриквартальной территорией общего пользования и включает в себя территорию зеленых насаждений общего пользования местного значения. На территории находятся, газоны, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды, детская площадка Территория находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт газонов, посадка деревьев и кустарника, ремонт проездов. Необходимо установить скамейки, урны, ограждения.

Территория, расположенная по адресу: ул. Михайловская, д.5а, восстановление газона ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19

Площадь территории- 11568,7 м2. Территория является внутриквартальной территорией. На территории находятся, газоны, пешеходные дорожки, внутридворовые проезды. Территория находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт газонов, посадка деревьев и кустарника, ремонт проездов. Необходимо установить скамейки, урны.

- Цель муниципальной программы:

-улучшение качества жизни населения муниципального образования.

- Задачи муниципальной программы:

-повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

- Целевые показатели (индикаторы) :

| Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года(года реализации программы) |
| --- | --- | --- |
| Доля площади благоустраиваемой территории к общей площади ЗНОП МЗ, содержание которой обеспечивает МА МО город Петергоф. | Ед. | Не менее 7,414% |

- Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

- Сроки реализации муниципальной программы:

- I-IV кварталы 2022 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Прогнозные (ожидаемые) результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача : Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | 1-4 квартал | Разработка проекта на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ 1 ед. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | 1-4 квартал | Разработка проекта на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ 1 ед. |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | Бюджет муниципального образования город Петергоф на 2022 год | 580,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | Бюджет муниципального образования город Петергоф на 2022 год | 530,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 1 110,0 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы:

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

-законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

Приложение №1 к муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

Расчет стоимости                                                                                                                                                   на оказание услуг по Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Озерковая, д.49, корп.1, корп.2, корп.3 | услуга | 1 | 580 000,0 |

Начальник ОГХ                                       Ахметов. И.Н.

Приложение №2 к муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды» на 2022 год

Расчет стоимости                                                                                                                                                   на оказание услуг по Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19

| Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территории ЗНОП МЗ по адресу: ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19 | услуга | 1 | 530 000,0 |

Начальник ОГХ                                       Ахметов. И.Н.

Результат мероприятий должен указываться в количественном выражении и должен отражать непосредственный итог реализации мероприятия (кол-во приобретенного оборудования, объем выполненных работ, проведение мероприятия с указанием кол-ва участников)