МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «     27  » _10________ 2014 г.	                                                            № _198

| ## «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» на 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 года  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить муниципальную программу «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф»,  на 2015 год  согласно приложений  № 1,2  к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает  в  силу  с  момента  обнародования.

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                    А.В. Шифман

Приложение  № 1

к постановлению  от «27»__10_____№__198

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | ## «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф» |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства местной администрации муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - благоустройство и озеленение города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания - улучшение экологической обстановки -создание благоприятных условий для отдыха населения. |
| Основные задачи муниципальной программы | - осуществление разработанных основных направлений по благоустройству; - устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев; - выполнение заявок от жителей города - улучшение эстетического восприятия окружающей среды - воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 14 460,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - посадка кустов и деревьев на территории МО – 700 шт.; - восстановление газонов на территории МО – 5 000 кв.м.; - организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 250 куб.м. - санитарные рубки деревьев на территории МО – 100 шт. - содержание территорий зеленых насаждений внутриквар -тального озеленения на территории МО – 305 577 кв.м. - посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 600 вазонов. - устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 30 цветочных клумб площадью 592,3 м2, с посадкой 17 306 цветков. - посадки цветов в ранее созданные 80 клумбы в кол-ве 69 423 цветка. -уход за 110 цветочными клумбами, площадью 2 825,2 кв. метр. |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от «_27» 10______ 2014 № _198__

Утверждено

Исполняющий обязанности

главы местной администрации МО г. Петергоф

_______________А.В. Шифман

«27»________10__2014г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования город Петергоф»

- Характеристика  текущего состояния

На территории МО город Петергоф существуют искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  насаждений, живой изгороди. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние:  недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе,  эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка в живых изгородях примесей сорняковой поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев.

В 2014 году на территории МО г. Петергоф население и гостей города радовали 119 цветочных клумб по 42 адресам.  Общая оценка проекта населением положительная, однако, есть замечания по распределению клумб по адресам: где-то 5 клумб по одному адресу, а где-то нет клумб при наличии заявлений граждан.  Анализ этой ситуации приводит к решению перераспределить клумбы по адресам более равномерно.

Расходы по программе должны обеспечить дальнейшее развитие г. Петергофа, как   исторического, культурного и туристического пригорода Санкт-Петербурга.

2. Цели программы:

- благоустройство и озеленение  города с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

3. Задачи программы:

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей города

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- посадка кустов и деревьев на территории МО – 700 шт.;

- восстановление газонов на территории МО  – 5 000 кв.м.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 250 куб.м.

- санитарные рубки деревьев на территории МО – 100 шт.

- содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО  – 305 577 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО – 600 вазонов.

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 30  цветочных клумб  площадью 592,3 м2, с посадкой  17 306  цветков.

- посадки цветов в ранее созданные 80 клумбы в кол-ве 69 423 цветка.

-уход за 110 цветочными клумбами, площадью 2 825,2  кв. метр.

5. Сроки реализации муниципальной программы:

-  I - IV кварталы 2015 года.

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| I. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка кустов и деревьев на территории МО |  | шт. | 700 | II- IV квартал | 685,0 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 2 | Восстановление газонов на территории МО |  | кв.м. | 5 000 | II-III квартал | 1 770,2 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО |  | куб.м. | 250 | II квартал | 255,7 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 4 | Санитарные рубки деревьев на территории МО |  | шт. | 100 | I- IV квартал | 1 356,8 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО |  | кв.м | 305 577 | I- IV квартал | 5 162,4 | Расчет стоимости (приложение №2,3) |
| 6 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО |  | шт. | 600 | II квартал | 877,7 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 7 | Изготовление смет |  |  |  | 1-4 квартал | 56,3 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 8 | проверка смет |  |  |  | 1-4 квартал | 16,9 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| ИТОГО по I разделу: |  |  |  |  |  | 10 181,0 |  |
| II. Петергоф-город цветов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | Клумба Кв. метры Шт. цветов |  | 30 592,3 17 306 | II квартал | 1 531,5 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | Клумба Кв. метры |  | 110 2 825,2 | II-III квартал | 1 585,8 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | Клумба Шт. цветов |  | 80 69 423 | II квартал | 1 120,2 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| 12 | Изготовление смет |  |  |  | I- IV квартал | 42,4 | Расчет стоимости (приложение №2) |
| ИТОГО по II разделу: |  |  |  |  |  | 4 279,9 |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 14 460,9 |  |

Приложение:

№1 Список адресов клумб.

№2,3 Сметный расчет по содержанию территорий зеленых насаждений.

Приложение №2

Сметный расчет

1. Расчет стоимости  работ  по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2015 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. деревья | 50 | 6 884,7 | 344,2 |
| 2. кусты | 650 | 524,3 | 340,8 |
| итого | 700 |  | 685,0 |

2. Расчет стоимости  работ  по организации работ по восстановлению газонов  на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2015 год | Средняя цена, руб. за м2 2014г. с учетом ИПЦ 106 % | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 000 | 354,04 | 1 770,2 |

3. Расчет стоимости  работ  по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф

| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2015 год | Средняя цена, руб. за куб.м. 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 1 022,9 | 255,7 |

4. Расчет стоимости работ  по санитарной рубки деревьев на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 | 13 568,0 | 1 356,8 |

5. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2015 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2014г. с учетом с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прополка, полив, подрезка и т.д. | 5 200 | 132,5 | 689,0 |

6. Расчет стоимости работ  по посадкам цветов в ранее установленные вазоны на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2015 году

| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2015 год | Средняя цена, руб. за 1 вазон 2014г. с учетом ИПЦ 106% | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 1 462,8 | 877,7 |

Всего п.1-6								             5 634,4  тыс. руб.

- Изготовление смет 1% от сметной стоимости    56,3 тыс. рублей

- Проверка смет 0,3%                                                16,9  тыс. рублей

7.Расчет стоимости работ по посадке цветов, устройству, уходу цветочных клумб.

| Наименование работ | Планируемое количество цветочных клумб | Средняя цена за клумбу по МК 2014г. с учетом ИПЦ 106 %, руб. | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф цветочных клумб | 30 | 48 159,0*1,06=51 048,54 | 1 531 456,2 |
| Уход за цветочными клумбами | 110 | 13 600,06*1,06=14 416,06 | 1 585 766,6 |
| Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | 80 | 13 210,19*1,06=14 002,8 | 1 120 224,0 |
| ИТОГО |  |  | 4 237 446,8 |

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости    42 374,5 руб.

Гл. специалист  ОГХ                                                          Ж.Н. Чиж

Приложение №1

Утверждаю

И.О. Главы администрации

Муниципального образования

город Петергоф

_________________ А.В. Шифман

« ____» ______________ 2014 г.

Список адресов устройства цветников по муниципальной программе «Петергоф – город цветов» на территории муниципального образования город Петергоф в 2015 году.

| ПОСАДКИ ЦВЕТОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ КЛУМБЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес | Кол-во, шт. | Площадь, кв.м. | Планируемое количество растений, шт. | Примечания |  |
|  |  | Аврова ул, д.11 | 1 | 19,6 | 346 |  |  |
|  |  | Аврова ул., д.13 | 3 | 94,7 | 1 615 |  |  |
|  |  | Аврова ул,д.10,12 | 0 | 0 | 0 | 4 клумбы убрать, территория ЗНОП |  |
|  |  | Аврова ул, д. 17/1 | 1 | 16,95 | 1 121 |  |  |
|  |  | Бл.Менильская ул, д.3,7 | 2 | 32,9 | 800 |  |  |
|  |  | Бобыльская дорога, д.61 | 1 | 16,95 | 1 086 |  |  |
|  |  | Бр. Горкушенко, д.5/2 | 2 | 45,3 | 460 |  |  |
|  |  | Б-р.Разведчика, д.2/1, Разводная 19 | 2 | 31,54 | 2 022 |  |  |
|  |  | Б-р Разведчика, д.6/1, д.8/1 | 0 | 0 | 0 | 8 клумб убрать |  |
|  |  | Б-р Разведчика, д.14/1, д.14/2 | 3 | 214,7 | 5 629 |  |  |
|  |  | Б-р Разведчика, д.8/2 | 0 | 0 | 0 | 2 клумбы убрать |  |
|  |  | Б-р Разведчика, д.12/ 1 | 1 | 20,4 | 350 |  |  |
|  |  | Гостилицкое ш., д.7/1 | 1 | 25,0 | 422 |  |  |
|  |  | Дашкевича ул, д.5 | 1 | 12,82 | 822 |  |  |
|  |  | Жарновецкого ул, д.4 | 2 | 39,0 | 1 135 |  |  |
|  |  | Константиновская ул, д.2 | 2 | 43,1 | 1 238 |  |  |
|  |  | Константиновская ул, д.10 | 1 | 14,35 | 930 |  |  |
|  |  | Михайловская ул, д.9, 5А | 2 | 35,13 | 2 252 |  |  |
|  |  | Никольская ул, д.3 | 1 | 15,51 | 994 |  |  |
|  |  | Озерковая ул., д. 45 | 0 | 0 | 0 | Перенести в торец дома |  |
|  |  | Озерковая ул, д.5, д.41, д. 51/3, д.53/3 | 3 | 64,0 | 4 127 | 1 клумбу убрать д.41 |  |
|  |  | Разводная ул, д.10, д.13/50, д.31 | 4 | 52,14 | 3342 |  |  |
|  |  | Ропшинское ш., д. 5,7, 10 | 3 | 61,5 | 4 032 | 2 убрать д.13- 2 шт. |  |
|  |  | СПб пр., д.6А | 2 | 12,62 | 808 |  |  |
|  |  | СПб.пр., д.12,14 | 4 | 71,9 | 1 230 | 1клумбу убрать |  |
|  |  | СПб пр., д.17 | 1 | 6,2 | 234 |  |  |
|  |  | СПб пр., д.25,27,29 | 3 | 218,7 | 2 696 |  |  |
|  |  | СПб пр., д. 35 | 1 | 20,4 | 785 |  |  |
|  |  | СПб пр., д.41 | 3 | 56,3 | 2 352 |  |  |
|  |  | СПб пр., д.9 | 0 | 0 | 0 | 3 клумбы убрать, территория ЗНОП |  |
|  |  | Собственный пр., д.34 | 1 | 20,0 | 460 |  |  |
|  |  | Самсониевская ул., д.3 | 1 | 27,0 | 658 | 1 клумбу убрать СПб пр. д.48 - ЗНОП |  |
|  |  | Суворовская ул., д.3/1, д.3/2, д.5/2, д.7/1, д.5/1 | 2 | 200,0 | 4 120 | 2 клумбы убрать |  |
|  |  | Суворовская ул, д.3/3, д.3/5, д.3/7, д.5/4, д.7/5,д.7/4, д.7/3, д.5/3 | 1 | 216 | 2 140 | 2 клумбы убрать |  |
|  |  | Суворовская ул, д.3/4, д.3/6, д.3/8 | 0 | 0 | 0 | 3 клумбы убрать |  |
|  |  | Торговая пл., д.4, д.6 | 3 | 111,3 | 3 513 |  |  |
|  |  | Университетский пр., д.2/18 | 2 | 34,3 | 1 456 | 1 клумбу в центре круглого газона убрать |  |
|  |  | Университетский пр., д.8 | 2 | 57,5 | 1 902 | 1 клумбу убрать |  |
|  |  | Халтурина ул, д.3-11 | 0 | 0 | 0 | 7 клумб демонтировать, территория в собственности |  |
|  |  | Чебышевская ул, д.1/1 | 3 | 84,6 | 1 747 |  |  |
|  |  | Чебышевская ул, д.4/2, д.3/1 | 1 | 26,64 | 1 792 | 1 клумбу убрать - д.3/ 1 |  |
|  |  | Чебышевская ул, д.14/1 | 5 | 25,0 | 2150 | пандусы |  |
|  |  | Чебышевская ул, д.10/1, д.10/2, д.12/1 | 1 | 24,1 | 1 933 | 3 клумбы убрать |  |
|  |  | Чичеринская ул, д.5/1 | 1 | 30,0 | 1 619 |  |  |
|  |  | Чичеринская ул, д.13/2 | 2 | 31,2 | 2 000 |  |  |
|  |  | Эйхенская ул., д.3, д. 5/7 | 1 | 20,15 | 1 292 |  |  |
|  |  | Эрлеровский б-р, д.4,6,8,10 | 4 | 83,4 | 1 813 | 2 клумбы убрать за д. 8 |  |
|  |  | Шахматова ул, д.12/2, д.12/3 | 0 | 0 | 0 | 2 клумбы убрать, общая долевая собственность |  |
|  |  | ИТОГО | 80 | 2 232,90 | 69 423 |  |  |
| УСТРОЙСТВО НОВЫХ ЦВЕТНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес |  | Кол-во, шт. | Площадь, кв.м. | Планируемое количество растений, шт. |  | Примечания |
|  | Б-р Разведчика, д.6/1, д.8/1 |  | 8 | 67,0 | 1750 |  | Рабатки |
| 1. | Царицынская ул., д.2 |  | 1 | 86,0 | 1450 |  | Со стороны Константиновской ул. |
| 2. | Константиновская, д.8 |  | 1 | 8,0 | 220 |  | У ПСК «ПЭС» |
| 3. | Никольская, д.2 |  | 1 | 80,0 | 1 200 |  | Со стороны д/поликл |
| 4. | Никольская, д.10 |  | 2 | 70,0 | 1250 |  | Угол Бородачева, Константиновской |
| 5. | Озерковая ул, д.45 |  | 1 | 20,0 | 250 |  |  |
| 6. | Разводная д. 21 |  | 2 | 27,0 | 320 |  |  |
| 8. | Шахматова 16/3 кв.66 Заявление Римская |  | 2 | 70,0 | 1250 |  | С дворовой стороны дома между забором д/с и домом проходят газовые сети |
| 9. | Чебышевская, д.8/1 |  | 1 | 24,1 | 1 933 |  |  |
| 10. | Чебышевская д. 12/1 |  | 1 | 24,1 | 1 933 |  |  |
| 11. | Чичеринская, д.13/1 |  | 5 | 31,0 | 2350 |  | пандусы |
| 12. | Чичеринская, д.13/1 |  | 1 | 20,4 | 455 |  |  |
| 13. | Эрлеровский б-р, д.18 |  | 3 | 48,5 | 1 980 |  |  |
| 14. | СПб пр., д.60 |  | 1 | 16,2 | 965 |  |  |
|  |  |  | 30 | 592,3 | 17 306 |  |  |

Гл. специалист  ОГХ                                                          Ж.Н. Чиж