# Герб 1

# МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2023 № 123

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф №150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф» местная администрация город Петергоф

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» согласно приложениям №1,2 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Исполняющий обязанности**

**главы местной администрации**

**муниципального образования город Петергоф К.В.Туманова**

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф от 02.11.2023 № 123

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» |
| Наименования вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа | 1. Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства включающая мероприятия, установленные пп.9 п. 2, п.5\_1 ст.10 Закона СПб «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  2. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);  3. Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. |
| Наименование заказчика программы | Местная администрация муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел городского хозяйства |
| Наименование подпрограмм  программы  (при их наличии) | отсутствуют |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | - повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования путем повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования |
| Задачи программы | - комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф;  - содержание, включая ремонт муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования;  - содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования;  - создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования;  -создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля площади благоустраиваемой территории к общей площади благоустройства территории, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа –  в 2024 году – не менее 1,52 %;  в 2025 году – не менее 1,6 %;  в 2026 году – не менее 1,7 %  - доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении территории муниципального образования - 82,6% в 2024 году, 83,0% - в 2025 году, 83,3% - в 2026 году.  С учетом поддержания единства городского хозяйства города федерального значения Санкт-Петербург значения целевого показателя – «Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства и озеленения внутриквартальных территорий (от числа опрошенных)» для Муниципальной программы приняты равными значениям целевого показателя – «Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания (от числа опрошенных)» Государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487 по соответствующим годам.» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2026 год |
| Объемы и источники финансирования программы, в том числе в разрезе подпрограмм (при их наличии), в том числе по годам реализации | Бюджет МО город Петергоф в сумме 177 595,8 тыс. руб.  Общий объём финансирования в т.ч  2024год – 77 470,5 тыс. руб  2025 год – 49 706,9 тыс. руб  2026 год – 50 418,4 тыс. руб |
| Прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы | увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания;  повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды |

Приложение №2

к Постановлению МА МО город Петергоф от 02.11.2023 № 123

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф»**

1. **Характеристика текущего состояния:**

В настоящее время благоустройство территории г. Петергоф находится в удовлетворительном состоянии.

Площади территории МО город Петергоф, подлежащие благоустройству в пределах полномочий органов местного самоуправления города Петергофа - 3094945,0 кв.м.

из них:

Площадь внутриквартальных проездов - 1 951 186,4 кв. м

Площадь детских и спортивных площадок – 24 120,0 кв. м.

Кол-во единиц оборудования и малых архитектурных форм, размещенных на территории и требующих содержания – 5021,0 штук.

Комплексное благоустройство территории по адресам, включенным в муниципальную программу, в основном, осуществляется на основании разработанных и согласованных проектов благоустройства.

При включении определенных адресов в муниципальную программу учитывается фактическое состояние объектов благоустройства, которое выявляется в результате обследования территории.

1. **Цель муниципальной программы:**

-повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования путем повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

1. **Задачи муниципальной программы:**

- комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф;

- содержание, включая ремонт муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования;

- содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования;

- создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования;

-создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Целевые показатели (индикаторы) :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (по состоянию на 1 января отчетного года (года реализации программы) | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| - доля площади благоустраиваемой территории к общей площади благоустройства территории, содержание которой обеспечивает ОМСУ города Петергофа | % | 1,52 | 1,6 | 1,7 |
| - доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении территории муниципального образования | % | 82,6 | 83 | 83,3 |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии):**

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

1. **Сроки реализации муниципальной программы:** 2024 -2026 годы
2. **Перечень мероприятий муниципальной программы, прогнозные (ожидаемые) результаты реализации программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты, в том числе по годам реализации | | | | |
| Ед. измер. | 2024 | 2025 | 2026 |
| Задача 1: комплексное решение вопросов благоустройства территории муниципального образования город Петергоф | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МО город Петергоф | усл. | 2 | 3 | 2 |
| Задача 2: содержание, включая ремонт, муниципального имущества, расположенного на территории муниципального образования | | | | | | |
| 1 | Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | площадка | 114 | 115 | 115 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф | усл. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация замены песка в детских песочницах | куб. м | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 4 | Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | кв. м  пог. м.  усл.  Ед. | 2355,5  740  1  32 | 2355,5  740  1  32 | 2355,5  740  1  32 |
| 5 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | кв. м. | 185 | 185 | 185 |
| Задача 3: содержание территорий муниципального образования, включая ремонт покрытий на территории муниципального образования | | | | | | |
| 1 | Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | кв.м. | 9 970,4 | 2 500,0 | 8 500 |
| 2 | Разработка технической документации | усл. | 19 | 11 | 13 |
| 3 | Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | шт. | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Снос аварийных, ветровальных деревьев на территории МО город Петергоф | усл. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Восстановление газонов на внутриквартальных территориях | кв. м. | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Посадка цветов в вазоны и уход за ними | шт.  (вазоны) | 229 | 229 | 229 |
| Задача 4: создание комфортной и безопасной обстановки на детских и спортивных площадках муниципального образования | | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружного освещения детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5: создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | |
| 1 | Нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях | усл. | 8 | 8 | 8 |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы, при наличии) | Вид источника финансирования | Необходимый объем финансирования, (тыс. руб.), в том числе по годам реализации. | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| **Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00131)** | | **74 830,5** | | **49 456,9** | | **50 158,4** | |
| Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 960,0 | | 1 800,0 | | 600,0 | |
| Ремонт покрытий, расположенных на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 30 945,5 | | 5 000,0 | | 5 199,5 | |
| Разработка технической документации | Бюджет МО город Петергоф | 840,0 | | 875,0 | | 909,9 | |
| Санитарные рубки деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | 325,9 | | 339,4 | | 353,0 | |
| Снос аварийных, ветровальных деревьев на территории МО город Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 150,0 | | 156,3 | | 162,3 | |
| Восстановление газонов на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | 150,0 | | 156,2 | | 162,5 | |
| Посадка цветов в вазоны и уход за ними | Бюджет МО город Петергоф | 513,2 | | 534,5 | | 555,8 | |
| Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Бюджет МО город Петергоф | 35 846,1 | | 35 883,9 | | 37 315,6 | |
| Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф | Бюджет МО город Петергоф | 1 505,5 | | 1 567,6 | | 1 630,2 | |
| Организация замены песка в детских песочницах | Бюджет МО город Петергоф | 938,5 | | 977,6 | | 1 016,6 | |
| Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства | Бюджет МО город Петергоф | 2 361,8 | | 1 860,1 | | 1 934,4 | |
| Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных | Бюджет МО город Петергоф | 294,0 | | 306,3 | | 318,6 | |
| **Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00162)** | | **240,0** | | **250,0** | | **260,0** | |
| Нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях | Бюджет МО город Петергоф | 240,0 | | 250,0 | | 260,0 | |
| **Раздел/подраздел 0503 ЦС (09000 00167)** | | **2 400,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство наружного освещения детских и спортивных площадок | Бюджет МО город Петергоф | 2 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО** | | | **77 470,5** | | **49 706,9** | | **50 418,4** | |

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы:**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

-увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренными показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск недостижения запланированных результатов.

Приложение №1 к муниципальной программе

Расчет стоимости на разработке проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на внутриквартальной территории

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расчётная стоимость, руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на внутриквартальной территории по адресу: г. Петергоф, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина д.7, д.9. | услуга | 1 | 560 000,00 |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт Ропшинское шоссе, д.10 | услуга | 1 | 400 000,00 |
| **Итого** | **услуга** | **2** | **960 000,00** |

Начальник ОГХ Ахметов. И.Н.

Приложение №2 к муниципальной программе

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытий, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **Единица измерения** | **Объём работ** | **Расчётная стоимость работ. руб.** |
| 1 | Ропшинское шоссе д.3 к.6, литер А | кв. м. | 690,0 | 3 662 689,63 |
| 2 | Ропшинское шоссе д.3 к.2, литер А | кв. м. | 600,0 | 3 248 526,73 |
| 3 | Ропшинское шоссе д.3 к.3, литер А | кв. м. | 614,0 | 3 289 174,50 |
| 4 | Ропшинское шоссе д.3 к.4, литер А | кв. м. | 644,0 | 3 466 807,61 |
| 5 | Эрлеровский, д.8 лит. А | кв.м | 936 | 1 612 913,77 |
| 6 | Эрлеровский, д.18 лит. А | кв.м | 187 | 747 420,12 |
| 7 | ул. Чичеринская, д.7 к.1 до Чебышевской, д.8 к.2 | кв.м | 2239 | 4 070 437,24 |
| **Пешеходные дорожки** | | | | |
| 8 | ул.Гостилицкая,2А | кв.м | 426,3 | 2 842 561,16 |
| 9 | ул. Ботаническая, д.18 к.2, д.16 к.2, д.16 к.1 | кв.м | 221,1 | 1 224 947,42 |
| 10 | Университетский пр., д.8 (тротуар) | кв.м | 333 | 2 753 477,38 |
| 11 | Устранение дефектов на покрытиях пешеходных дорожек | кв. м. | 80 | 326 524,14 |
| 12 | Ремонт покрытий, расположенных на территории Муниципального образования город Петергоф площадью до 5м2- до 25м2. | кв. м. | 3000 | 3 700 000,00 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м.** | **9 970,4** | **30 945 479,70** |

Главный специалист ОГХ Сугаева Ф.Л.

Приложение №3 к муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по разработке технической документации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Стоимость, руб. | | 1. | Ропшинское шоссе д.3 к.6, литер А | кв. м. | 690,0 | 120 000 | | 2. | Ропшинское шоссе д.3 к.2, литер А | кв. м. | 600 | 120 000 | | 3. | Ропшинское шоссе д.3 к.3, литер А | кв. м. | 614 | 120 000 | | 4. | Ропшинское шоссе д.3 к.4, литер А | кв. м. | 644 | 120 000 | | 5. | Эрлеровский бульвар, д.8 лит А | кв.м | 936 | 120 000 | | 6. | ул. Гостилицкая, д.2А | кв.м | 426,3 | 120 000 | | 7. | ул.Чичеринская, д.7к.1 до ул. Чебышевской, д.8 к.2 | кв.м | 2239 | 120 000 | |  | Итого: | кв.м | 6 149,3 | 840 000 |     Главный специалист ОГХ Ф.Л. Сугаева |

Приложение №4 к муниципальной программе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Расчет стоимости работ по проведению санитарных рубок, а также удаление больных деревьев и кустарников** | | |
| Планируемый объем, ед. на 2024 год | Норматив, руб. за единицу ЗН 2024 г. | Общая стоимость работ, руб. |
|
| 30 | 10 861,34 | 325 840,20 |
| Расчет выполнен в соответствии с Распоряжением №53-р от 30.05.2022 г. Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. | | |

**2. Расчет стоимости работ по проведению работ аварийных, ветровальных деревьев**

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемый объем затрат. на 2024 год | Общая стоимость работ, руб. |
| услуга | 150 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Расчет стоимости работ по восстановлению газонов** | |
|
| Планируемый объем затрат в кв. м. на 2024 год | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 200 | 149 960,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Расчет стоимости работ по посадке цветов и уход за ними в вазоны к п.8 приложения.** | |
|
| Планируемый объем затрат в ед. на 2024 год | Расчетная стоимость работ, руб. |
| 229 | 513 101,85 |

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж

Приложение № 4-1 к муниципальной программе

Список адресов по вазонам, установленным

на внутриквартальной территории МО город Петергоф

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Адрес** | **Место расположение** | **Количество, шт.** | | 1 | Аврова ул., д.11 | со стороны входа в пар. | 2 | | 2 | Бобыльская дорога ул., д. 59 | у маг. Пятерочка, арки | 10 | | 3 | Бобыльская дорога ул., д. 61 | у магазина- 2 шт., парик-1шт. | 3 | | 4 | Собственный пр., д. 34 корп.2 | 1 п.-1шт,2 п.-1шт,7п-2шт. | 4 | | 5 | Собственный пр. д.34-36/67 | зона отдыха | 8 | | 6 | Суворовская ул., д. 3/10 | за домом | 3 | | 7 | Суворовская ул., д.3 корп.1, д3 корп.2, д.5 корп.1, д.7 корп.1 | у парадных | 20 | | 8 | Бульвар Разведчика, д. 8 корп. 3 | в торце дома, у к/пл. | 7 | | 9 | Бульвар Разведчика, д.12 корп.3 | вдоль ограждения д/с | 10 | | 10 | Бульвар Разведчика, д. 14 корп.4. | со стороны д/пл. | 7 | | 11 | Разводная ул., д. 45 | у здания ДУ | 4 | | 12 | Озерковая ул., д. 45 | в углу 1парадной-3 шт, у парикмах-2шт. | 5 | | 13 | Эрлеровский б-р, д.4 | у парадных | 9 | | 14 | Озерковая ул., д. 17 | у 1,2 парадных | 4 | | 15 | Озерковая ул., д. 23 | возле парадных | 4 | | 16 | ул. П.Козлова, д.18 | в торце дома | 3 | | 17 | Эрлеровский бул., д. 22 кв. 3 | 2 у 1 пар+2 с торца дома | 4 | | 18 | СПб пр., д. 56 | с торца дома | 2 | | 19 | СПб пр., д.52 | у 4 парадной, в сквере | 5 | | 20 | СПб пр., д.52 (вазонный комплекс) | в сквере | 4 | | 21 | Разводная ул., д.13,11 | в сквере | 8 | | 22 | Санкт-Петербургский пр., д. 49/9 | у парадных | 9 | | 23 | Самсониевская ул., д. 3 | у входа | 2 | | 24 | Шахматова ул., д.2/2 | у 1 пар 1шт.,арки - 2 шт. | 3 | | 25 | Ботаничес.,Троицкий ручей, проезд вд. Гостилицкого ш., ул. Шахматова,2/2,4/2,6/2 | со стороны школы | 8 | | 26 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 1 скамья, 3 вазона, 1 урна | Зона отдыха | 6 | | 27 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 3 вазона | 6 | | 28 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 5 вазонов | 10 | | 29 | Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 1 скамья.5 цветочниц | 10 | | 30 | Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 скамья, вазон, урна | 1 | | 31 | Юты Бондаровской ул., д.17/1 |  | 9 | | 32 | Юты Бондаровской ул. 17 корп.2, д.17 | детская площадка | 6 | | 33 | Ропшинское шоссе, д.2,6,11,12 | зона отдыха | 1 | | 34 | Ропшинское шоссе, д.7 | за магазином | 6 | | 35 | Ропшинское шоссе, д.4 | со стороны парадных | 8 | | 36 | ул. Чебышёвская, д.14 корп.1 | со стороны почты | 18 | |  | **ИТОГО** | | **229** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж

Приложение №5 к муниципальной программе

Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуг | Кол-во услуг | Кол-во площадок | Стоимость, руб. |
| 1 | Выполнение работ  по ремонту детского игрового и спортивного оборудования, в т.ч. замена комплектующих:  - деревянных и фанерных комплектующих,  - металлических комплектующих,  - пластиковых и резиновых комплектующих,  -замена готовых элементов оборудования и изделий,  -демонтаж, монтаж оборудования и изделий,  - закрепление сеток,  -бетонирование опор,  - замена плакатов самоклеек на информационных щитах и стендах | 1 | 114 | 2 500 000,00 |
| 2 | Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок, детского игрового и спортивного оборудования:  - смывка граффити,  - окрашивание деревянных и металлических элементов оборудования,  -смазка узлов крепежей,  - промывка оборудования от загрязнений,  -очистка элементов оборудования от мусора, | 1 500 000,00 |
| - очистка оснований от сорной растительности, |
| - ремонт резиновых и полимерных оснований |
| 3 | Демонтаж элементов благоустройства, оборудования, бетонных оснований, искусственных покрытий | 1 |  | 788 350,00 |
| 4 | Доставка, монтаж оборудования, ковриков на бетонном основании, устройство травмобезопасного (резинового) покрытия, резиновых ковриков 500х500х60 мм | 1 | 114 | 29 662 341,00 |
|  | **Всего:** |  |  | **34 450 691,00** |

Главный специалист Л.Г.Ярышкина

Приложение №5-1 к муниципальной программе

**Список детских площадок на внутриквартальных территориях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Примечание |
| 1 | ул. Аврова, дд.11а-13 а |  |
| 2 | ул Аврова, д.15 А |  |
| 3 | ул. Аврова, д.16 |  |
| 4 | ул. Астрономическая, д.4 |  |
| 5 | ул. Блан-Менильская, д.7 |  |
| 6 | ул. Ботаническая, д.д.5/1-5/2 |  |
| 7 | ул. Ботаническая, д.д.16/1-16/2 |  |
| 8 | ул. Ботаническая, д.18/4- ул. Чичеринская, д.5/2 |  |
| 9 | ул. Ботаническая, д.7/1,7/2,д.9/1- ул.Чичеринская,д.7/1 |  |
| 10 | ул. Братьев Горкушенко, д.1 |  |
| 11 | ул. Братьев Горкушенко, д.д.5/1-5/2,д.7(зона отдыха) |  |
| 12 | ул. Братьев Горкушенко, д.9 |  |
| 13 | ул. Братьев Горкушенко, д.18 |  |
| 14 | ул. Бородачева, д.10 |  |
| 15 | Бульвар Разведчика, д.12/1, 12/2, 10/2 |  |
| 16 | Бульвар Разведчика, д.14/1-14/3 |  |
| 17 | Бобыльская дорога,д.17а-17б |  |
| 18 | Бобыльская дорога,д.57 |  |
| 19 | Бобыльская дорога, д.61 |  |
| 20 | Бобыльская дорога, д.63 |  |
| 21 | Гостилицкое шоссе,д.7/1 |  |
| 22 | Гостилицкое шоссе,д.17/1 |  |
| 23 | Гостилицкое шоссе,д.21/1 |  |
| 24 | Гостилицкое шоссе,д.23/1 |  |
| 25 | ул.Володи Дубинина, д.3 |  |
| 26 | ул.Войкова,д.68 |  |
| 27 | ул.Знаменская,д.29 |  |
| 28 | ул.Жарновецкого,д.д.2,4-Эрлеровский бульвар, д.22-24 |  |
| 29 | ул. Жарновецкого, д.6 |  |
| 30 | ул. Жарновецкого,д.8 |  |
| 31 | ул.Луизино, напротив д.48(зона отдыха) |  |
| 32 | Мастеровой переулок,д.6 |  |
| 33 | ул.Никольская, д.10 |  |
| 34 | ул.Озерковая, д.5 |  |
| 35 | ул.Озерковая, д.37- д.39 |  |
| 36 | ул.Озерковая, д.53/2 |  |
| 37 | ул.Пут.Козлова,д.7 |  |
| 38 | ул.Пут.Козлова,д.12 |  |
| 39 | ул.Пугачева, д.14-17 |  |
| 40 | ул.Первого Мая,д.45 |  |
| 41 | Ропшинское шоссе,д.3/2-д.3/5 |  |
| 42 | Ропшинское шоссе,д. 3/2-д.3/3 |  |
| 43 | Ропшинское шоссе,д. 3/4-д.3/6 |  |
| 44 | Ропшинское шоссе,д. 3/4 |  |
| 45 | Ропшинское шоссе,д. 3/7-д.3/8 |  |
| 46 | Ропшинское шоссе,д.4 |  |
| 47 | Ропшинское шоссе,д.7 |  |
| 48 | Ропшинское шос.,д.10 |  |
| 49 | Ропшинское шоссе,д.11-12 |  |
| 50 | ул.Разводная, д.д.4,10, ул. Самсониевская, д.5 (зона отдыха) |  |
| 51 | ул.Разводная, д.23 |  |
| 52 | ул.Разводная, д.31/1 |  |
| 53 | ул.Суворовская,д.д. 3/1-3/2,5/1-5/2,7/1-7/2 |  |
| 54 | ул.Суворовская,д. 3/3,3/5,3/7, д.5/3,5/4, д .7/3,7/4,7/5 |  |
| 55 | ул.Суворовская,д.13 |  |
| 56 | Санкт-Петербургский проспект,д.д.33-35 |  |
| 57 | Санкт-Петербургский проспект, д.52 |  |
| 58 | Санкт-Петербургский проспект,д.14,д.12, ул.Константиновская,д.4,ул.Аврова,д.11а |  |
| 59 | Собственный проспект, д.5 |  |
| 60 | Собственный проспект,д.34-36/67сквер |  |
| 61 | Собственный проспект,д.34-36/67(зона отдыха) |  |
| 62 | ул.Средняя,д.12-14( пос. Скороход) |  |
| 63 | Пересеч. ул. Средней и 2-го Проезда, пос. Скороход |  |
| 64 | ул.Троицкая, д.15Б |  |
| 65 | Университетский проспект, д.2/18 |  |
| 66 | ул. Халтурина, д.3 |  |
| 67 | ул.Чебышевская, д.1/1-1/2 |  |
| 68 | ул. Чебышевская, д.2/13 |  |
| 69 | ул.Чебышевская, д.3/1-3/2 |  |
| 70 | ул.Чебышевская, д.4/1-4/2 |  |
| 71 | ул. Чебышевская, д.4/2-4/3 |  |
| 72 | ул. Чебышевская, д.5/1 |  |
| 73 | ул. Чебышевская, д.9 |  |
| 74 | ул.Чебышевская,д.10/1-10/2-12/1 |  |
| 75 | ул. Чичеринская, д.3/1-3/2 |  |
| 76 | ул. Чичеринская, д.9/1 |  |
| 77 | ул. Чичеринская, д.13/1 |  |
| 78 | ул. Шахматова, д.2/1 |  |
| 79 | ул. Шахматова, д.4/1 |  |
| 80 | ул.Шахматова, д.6/1 - ул.Ботаническая,д.6/1 |  |
| 81 | ул.Шахматова,д.16/2-16/3 (зона отдыха) |  |
| 82 | Эрлеровский бул.,д.20(зона отдыха) |  |
| 83 | ул.Юты Бондаровской, д.д.19/1,17/1,17/2 Березовая роща | 2 шт. |
| 84 | ул.Юты Бондаровской, д.д. 17/1-17/2-19/2-19/3 (зона отдыха) |  |
| 85 | ул.Юты Бондаровской, д.19/2-19/3 |  |

Главный специалист Л.Г.Ярышкина

Приложение №5-2 к муниципальной программе

**Список спортивных площадок на внутриквартальных территориях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Примечание |
| 1 | ул.Бобыльская дорога, д. 57 (тренажерная) |  |
| 2 | ул.Брат.Горкушенко,д.д.5/1-5/2-7(тренажерная) |  |
| 3 | ул.Брат.Горкушенко, д.1(тренажерная) |  |
| 4 | ул.Ботаническая,д.14/2 (тренажерная) |  |
| 5 | ул. Луизино, напротив д.48 (волейбольная, тренажерная) | 2 шт. |
| 6 | ул.Озерковая,д.45 (тренажерная) |  |
| 7 | ул.Пугачева,д.15-17 (тренажерная, футбольная) | 2 шт. |
| 8 | ул. Пут. Козлова,д.7(тренажерная) |  |
| 9 | Ропшинское шоссе,д.2,д.6,д.11,д.12 (волейбольная, тренажерная) | 2 шт. |
| 10 | Ропшинское шос.,д.10(тренажерная) |  |
| 11 | Ропшинское шоссе,д.3/7 |  |
| 12 | Ропшинское шоссе,д.13 |  |
| 13 | ул.Разводная,д.4,д.10, Самсониевская,д.5(тренажерная) |  |
| 14 | ул.Разводная,д.27 (скейт площадка) |  |
| 15 | Собственный пр., д.34-36\67 (тренажерная, баскетбольная) | 2 шт. |
| 16 | ул.Суворовская,д.д. 3/1-3/2,5/1-5/2,7/1-7/2 (тренажерная) |  |
| 17 | ул.Самсониевская , д.3(баскетбольная) |  |
| 18 | ул.Юты Бондаровской ,д.д.19 /2-19/3 (тренажерная) |  |
| 19 | Санкт-Петербургский пр.,д.52 (тренажерная) |  |
| 20 | Санкт-Петербургский пр.,д.56 (тренажерная) |  |
| 21 | Санкт-Петербургский проспект,д.14,д.12, ул.Константиновская,д.4,ул.Аврова,д.11а (тренажерная) |  |
| 22 | Эрлеровский бул.,д.20(тренажерная) |  |
| 23 | ул.Жарновецкого,д.д.2,4-Эрлеровский бульвар, д.22-24(тренажерная) |  |
| 24 | ул.Юты Бондаровской, д.д.19/1,17/1,17/2 Березовая роща |  |
|  | **Итого:** | **28 площадок** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение № 5-3 к муниципальной программе

**Расчет стоимости на выполнение работ по ремонту набивного основания детских и спортивных площадок, установке садового бордюра**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Площадь ремонте набивного основания,  м2 | Площадь ремонта примыкающих газонов | Установка бордюра,  м/п | Сумма, руб. |
| 1 | Бобыльская дорога, д.63 | 2500 | 115 | 61 | 1 395 363,38 |
| 2 | Мастеровой пер.,д.6 | 93 |
| 3 | Пересеч. ул. Средней и 2-го Проезда |  |
| 4 | Санкт-Петербургский пр., д.33-35 | 93 |
| 5 | Ропшинское шоссе, д.7 |  |
| 6 | ул.1 Мая,д.45 |  |
| 7 | ул. Братьев Горкушенко, д.д.5/1-5/2, д.7 |  |
| 8 | ул. Халтурина, д.3 | 50 |
| 9 | Эрлеровский бул., д.20 зона отдыха |  |
| 10 | ул. Чебышёвская, д.9 |  |
| 11 | ул. Чебышёвская, д.4/1-4/2 |  |
| 12 | ул. Средняя, д.12-14 |  |
|  | **Итого:** | 2500 | 115 | 297 | **1 395 363,38** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение № 6

к муниципальной программе

Расчёт стоимости на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и согласовании проектно-сметной готовой документации на размещение элементов благоустройства на территориях муниципального образования город Петергоф.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость,  руб. |
| Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства по адресам: | | | |
| Бобыльская дорога, д.61 | услуга | 1 | 560 000,00 |
| ул. Чебышёвская, д.4/2-4/3 | услуга | 1 | 595 000,00 |
| ул. Братьев Горкушенко, д.18 | услуга | 1 | 350 000,00 |
| **Всего:** |  |  | **1 505 000,00** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение №7

к муниципальной программе

Расчет стоимости по выполнению работ на организацию замены песка в песочницах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед.имз. | Кол-во | стоимость |
| 1 | Очистка песочниц от непригодного песка, вывоз и размещение для утилизации | м3 | 96,0 | 938 423,58 |
| 2 | Заполнение песочниц песком | м3 | 96,5 |
|  | **Итого:** |  |  | 938 423,58 |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение № 7-1

к муниципальной программе

Список песочниц для заполнения песком на внутриквартальных территориях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес площадки | Кол-во завозимого песка | Кол-во вывозимого непригодного песка |
| м3 | м3 |
| ул. Аврова,дд.11а-13 а | 1,5 | 1,5 |
| ул Аврова, д.15 А | 1,5 | 1,5 |
| ул.Аврова,д.16 | 1,5 | 1,5 |
| ул.Астрономическая,д.4 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Блан-Менильская,д.7 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Ботаническая, дд.5/1-5/2 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Ботаническая, дд.7/1-7/2  ул. Чичеринская, д.7/1 | 0,8 | 0,8 |
| ул. Ботаническая, дд.16/1-16/2 | 1 | 1 |
| ул. Ботаническая,д.18/4- ул.Чичеринская,д.5/2 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Братьев Горкушенко, д.1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Братьев Горкушенко, дд.5/1-5/2, д.7 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Братьев Горкушенко, д.9 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Братьев Горкушенко, д.18 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Бородачева, д.10 | 0,4 | 0,4 |
| Бульвар Разведчика, дд.12/1, 12/2, 10/2 | 0,4 | 0,4 |
| Бульвар Разведчика, дд.14/1-14/3 | 1,5 | 1,5 |
| Бобыльская дорога, дд.17а-17б | 0,4 | 0,4 |
| Бобыльская дорога, д.57 | 1,5 | 1,5 |
| Бобыльская дорога, д.61 | 1,5 | 1,5 |
| Бобыльская дорога, д.63 | 1,5 | 1,5 |
| Гостилицкое шоссе, д.7/1 | 1,5 | 1,5 |
| Гостилицкое шоссе, д.17/1 | 1,5 | 1,5 |
| Гостилицкое шоссе, д.21/1 | 1,5 | 1,5 |
| Гостилицкое шоссе, д.23/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Володи Дубинина, д.3 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Войкова, д.68 | 0,4 |  |
| ул. Жарновецкого, дд.2,4-Эрлеровский бульвар, дд.22-24 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Жарновецкого, д.6 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Жарновецкого, д.8 | 2 | 1,5 |
| ул.Знаменская, д.29 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Луизино, напротив д.48 | 1,5 | 1,5 |
| Мастеровой пер., д.6 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Никольская, д.10 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Озерковая, дд.37-39 | 0,5 | 0,5 |
| ул. Озерковая, д.53/2 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Пут. Козлова, д.7 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Пут. Козлова, д.12 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Первого Мая, д.45 | 1,5 | 1,5 |
| Ропшинское шоссе, д.3/2-д.3/5 | 0,6 | 0,6 |
| Ропшинское шоссе., д.3/2-д.3/3 | 0,5 | 0,5 |
| Ропшинское шоссе, д.3/4 | 0,4 | 0,4 |
| Ропшинское шоссе, д.3/7-д.3/8 | 0,4 | 0,4 |
| Ропшинское шоссе, д.4 | 1,5 | 1,5 |
| Ропшинское шоссе, д.7 | 1,5 | 1,5 |
| Ропшинское шоссе,д.10 | 1,5 | 1,5 |
| Ропшинское шоссе, дд.11-12 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Разводная, дд.4,10, ул. Самсониевская, д.5 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Разводная, д.23 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Разводная, д.31/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Суворовская, дд.3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2 | 1 | 1 |
| ул. Суворовская,.д д. 3/3,3/5,3/7, д.5/3,5/4,д.7/3,7/4,7/5 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Суворовская, д.13 | 1,5 | 1,5 |
| Санкт-Петербургский проспект, дд.12-14  ул. Константиновская д.4, ул. Аврова, д.11а | 1,5 | 1,5 |
| Санкт-Петербургский проспект, д.д.33-35 | 1,5 | 1,5 |
| Санкт-Петербургский проспект, д.52 | 1,5 | 1,5 |
| Собственный проспект, д.5 | 0,4 | 0,4 |
| Собственный проспект, дд.34-36/67 | 1,5 | 1,5 |
| Собственный проспект, дд.34-36/67(внутри двора) | 1,3 | 1 |
| ул. Средняя, дд.12-14(пос. Скороход) | 1,5 | 1,5 |
| перес. ул. Средней и 2-го Проезда, пос. Скороход | 1,5 | 1,5 |
| ул. Троицкая, д.15Б | 1 | 1 |
| Университетский пр.,д.2/18 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Халтурина, д.3 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Чебышевская, дд.1/1-1/2 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Чебышевская, д.2/13 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Чебышевская, дд.3/1-3/2 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Чебышевская, дд.4/1-4/2 | - | 1,5 |
| ул. Чебышевская, дд.4/2-4/3 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Чебышевская, д.5/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Чебышевская, д.9 | 0,4 | 0,4 |
| ул. Чебышевская, дд.10/1-10/2-12/1 | 1,5 | 1,1 |
| ул. Чичеринская, дд.3/1-3/2 | 1,5 | 1,5 |
| ул.Чичеринская, д.9/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул.Шахматова, д.2/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Шахматова, д.4/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Шахматова, д.6/1 - ул. Ботаническая, д.6/1 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Шахматова, дд.16/2-16/3 | 1,5 | 1,5 |
| Эрлеровский бул.,д.20(зона отдыха) | 1,5 | 1,5 |
| ул. Юты Бондаровской, д.д.17/1-17/2-19/2-19/3 | 1,5 | 1,5 |
| ул. Юты Бондаровской, д.д.19/1,17/1,17/2 Березовая роща | 0,4 | - |
| ул. Юты Бондаровской,д. д.19/2-19/3 | 1,5 | 1,5 |
| **ИТОГО** | **96,5** | **96** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение №8 к муниципальной программе

Содержание, ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ | Цена за ед.,  руб | Стоимость, руб. | Общая стоимость, руб. |
| 1 | Ремонт, окраска ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели в т.ч.:  - окраска  - замена досок у скамеек | м2 | 2355,5 | 500 | 1 177 750,0 | 1 621 750,0 |
| п/м | 740 | 600 | 444 000,0 |
| 2 | Содержание ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели и ограждений газонных | услуга | 1 |  | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 3 | Перестановка и демонтаж раннее установленных элементов благоустройства и уличной мебели | Ед. | 32 | 2 000 | 64 000,0 | 640 000,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **2 361 750,00** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение№ 9  
к ведомственной целевой программе

**Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонных на территориях МО город Петергоф.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Протяженность, п/м** | **Площадь, м2** | **Цена за 1м2,**  **руб** | **Стоимость, руб** | Общая стоимость, руб |
| 1 | Окраска секций на газонных ограждениях | 396 | 185 | 1200 | 222000,0 | 294000,0 |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Протяженность, п/м** | **Замена секций, п/м** | **Цена за**  **1 п/м,**  **руб** | **Стоимость, руб** |
| 1 | Замена секций на газонных ограждениях | 396 | 36 | 2000 | 72000,0 |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина

Приложение №10 к муниципальной программе

Расчет стоимости

на нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| Нанесение разметки в рамках оборудования специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения на внутриквартальных территориях | Усл.ед. | 8 | 240 000,00 |
| Итого 2024 год |  |  | 240 000,00 |

Главный специалист ОГХ Ф.Л. Сугаева

Приложение №11

к ведомственной целевой программе

Расчёт стоимости работ

на разработку проектно-сметной документации на строительство наружного освещения

детских и спортивных площадок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес площадки | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | ул. Блан-Менильская, д.7 | услуга | 600000,00 |
| 2 | ул. Блан-Менильская, д.1,3,16/3 | услуга | 600000,00 |
| 3 | Собственный проспект, д.34/2 | услуга | 600000,00 |
| 4 | ул. Юты Бондаровской, д.17/1-17/2-19/2-19/3 | услуга | 600000,00 |
|  | **Итого** |  | **2 400 000,00** |

Главный специалист ОГХ Л.Г.Ярышкина