МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31  » декабря 2015 г.	                                               № 235

| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопросов местного значения «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения» на 2016 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования  г. Петергоф» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопросов местного значения благоустройство территории муниципального образования в части озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения  на 2016 год согласно приложению  №1  к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает  в  силу  с  момента  обнародования.

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                          А.В. Шифман

Приложение №1

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 31 » декабря 2015  № 235

Согласовано                                                                                                            Утверждено

Глава МО г.Петергоф,                                                                    Глава МА МО г.Петергоф

исполняющий полномочия

Председателя МС МО г.Петергоф

____________/М.И. Барышников/                                          _____________/А.В. Шифман/

« 31 » декабря 2015 г.                                                          « 31 » декабря 2015г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий направленных на решение вопроса местного значения «Озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения»

1. Цели и задачи программы:

- озеленение территорий МО г. Петергоф с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

-создание благоприятных условий для отдыха населения.

- осуществление разработанных основных направлений по благоустройству;

- устранение аварийных ситуаций в результате вырубки деревьев;

- выполнение заявок от жителей МО г. Петергоф.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

2. Заказчик программы (ответственный исполнитель): Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- посадка кустов и деревьев на территории МО – 470 шт.;

- восстановление газонов на территории МО  – 1 400 кв.м.;

- организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО – 275 куб.м.

- санитарные рубки на территории МО – 150 шт.

- уход за зелеными насаждениями (прополка, подкормка, поливка и т.д.) на территории МО – 303 988,0 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход – 631 вазон.

- устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф в количестве 8  цветочных клумб  площадью 363,83 кв. м., с посадкой  8 720  цветков.

- посадки цветов в ранее созданные 74 клумб в кол-ве 75 778 шт..

-уход за  цветочными клумбами в количестве 82 шт., площадью 1 757,3  кв.м.

4. Сроки реализации целевой программы:

-  I - IV кварталы 2016 года.

5. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| I. Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка кустов и деревьев на территории МО | шт. | 470 | II- IV квартал | 502,9 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 2 | Восстановление газонов на территории МО | кв. м. | 1 400 | II-III квартал | 533,2 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 3 | Организация доставки растительного грунта для создания цветников и газонов на территории МО | куб. м. | 275 | II квартал | 302,7 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 4 | Санитарные рубки на территории МО | шт. | 150 | I- IV квартал | 1 221,2 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 5 | Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО | кв. м. | 303 988,0 | II-III квартал | 5 706,0 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 6 | Изготовление смет |  |  | I- IV квартал | 27,6 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 7 | проверка смет |  |  | I- IV квартал | 8,3 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| ИТОГО по I разделу: |  |  |  |  | 8 301,9 |  |
| II. Петергоф-город цветов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО и уход | шт. | 631 | II квартал | 927,5 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 9 | Устройство цветочных клумб на внутриквартальных территориях города Петергоф | Клумба Кв. метры Шт. цветов | 8 363,83 8 720 | II квартал | 723,9 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 10 | Уход за цветочными клумбами | Клумба Кв. метры | 82 1 757,3 | II-IV квартал | 433,6 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 11 | Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | Клумба Шт. цветов | 74 75 778 | II квартал | 1 734,7 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| 12 | Изготовление смет |  |  | I- IV квартал | 38,2 | Расчет стоимости (приложение №1) |
| ИТОГО по II разделу: |  |  |  |  | 3 857,9 |  |
| ВСЕГО по целевой программе: |  |  |  |  | 12 159,8 |  |

Приложение:

№1 Список адресов клумб.

№2,3 Сметный расчет по озеленению.

Приложение №1

к целевой программе

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

_____________/А.В. Шифман/

Сметный расчет (общий)

1. Расчет стоимости  работ  по посадке кустов и деревьев (Зеленые насаждения ЗН) на территории муниципального образования город Петергоф в 2016 году

| № п/п | Планируемый объем затрат /количество единиц ЗН на 2016 год | Средняя цена, руб. за единицу ЗН 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. деревья | 20 | 12 446,95 | 248 939,00 | 249,0 |
| 2. кусты | 450 | 564,15 | 253 867,50 | 253,9 |
| итого | 470 |  | 502 806,50 | 502,9 |

2. Расчет стоимости  работ  по организации работ по восстановлению газонов  на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году

| № п/п | Планируемый объем затрат в м2 на 2016 год | Средняя цена, руб. за м2 2015г. с учетом ИПЦ 107,6 % | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 400 | 380,85 | 533 190,00 | 533,2 |

3. Расчет стоимости  работ  по организации доставки плодородного грунта для растений (цветников и газонов) на территории муниципальным образованием город Петергоф

| № п/п | Планируемый объем, куб.м. на 2016 год | Средняя цена, руб. за куб.м. 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275,0 | 1 100,64 | 302 676,00 | 302,7 |

4. Расчет стоимости работ  по санитарной рубки на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году

| № п/п | Планируемый объем, ед. на 2016 год | Средняя цена, руб. за 1 дерево 2015г. с учетом ИПЦ 107,6% | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 150 | 8 141,19 | 1 221 178,50 | 1 221,2 |

5. Расчет стоимости работ  по уходу за зелеными насаждениями на территории муниципальным образованием город Петергоф в 2016 году в рамках содержания территорий зеленых насаждений

| № п/п | Планируемый объем, затрат на 2016 год, м.кв. | Средняя цена, руб. 2015г. с учетом с учетом ИПЦ 107,6% |  | Общая стоимость работ, руб. |  | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прополка, полив, подкормка | 3 500 | 142,57 |  | 498 995,00 |  | 499,0 |
| Всего п.1-5 |  |  | 3 058 846,00 |  | 3 059,0 |  |

- Изготовление смет 1% от сметной стоимости (2 756,3 тыс. руб.)  -  27,6  тыс. рублей

- Проверка смет 0,3%  от сметной стоимости (2 756,3 тыс. руб.) -  8,3 тыс. рублей

6.Расчет стоимости работ по посадке цветов, устройству, уходу цветочных клумб.

| Наименование работ | Планируемое количество цветочных клумб | Общая стоимость работ, руб. | Общая стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Посадка цветов в ранее установленные вазоны на территории МО г. Петергоф и уход | 631 | 927 480,0 | 927,5 |
| Устройство на внутриквартальных территориях города Петергоф цветочных клумб | 8 | 723 872,18 | 723,9 |
| Уход за цветочными клумбами | 82 | 433 500,14 | 433,6 |
| Посадка цветов в ранее выполненные цветочные клумбы | 74 | 1 734 664,9 | 1 734,7 |
| ИТОГО |  | 3 819 517,22 | 3 819,7 |

1. Изготовление смет 1% от сметной стоимости    38 195,17 руб.

Гл. специалист  ОГХ                                                          Ж.Н. Чиж

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

____________________А.В. Шифман

« 31» декабря 2015 года

Расчет стоимости

на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий внутриквартального озеленения муниципального образования г. Петергоф на 2016 год в соответствии с Решением Муниципального Совета № 46 от 15.10.2015 г.

| № п/п | Вид покрытия | Зимний период 6 месяцев |  |  | Летний период 6 месяцев |  |  | Всего ,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь покрытия, м2 | Предельный норматив затрат, рублей за 1м2 (без учета НДС) | Объем финансирования руб. 6 мес. | Площадь покрытия, м2 | Предельный норматив затрат, рублей за 1м2 (без учета НДС) | Объем финансирования руб. 6 мес. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уборка территории с усовершенствованным покрытием (ручная уборка) 40% | 4 155,6 6 233,4 | 13,67 | 340 842,31 | 4 155,6 6 233,4 | 3,82 | 95 246,35 | 436088,66 |
| 2 | Уборка территории с усовершенствующим покрытием (механизированная уборка) 60% |  | 2,24 | 83 776,90 |  | 1,23 | 46 002,49 | 129779,39 |
|  | Итого: |  |  | 424 619,21 |  |  | 141 248,84 | 565868,05 |
| 3 | Уборка территории с не усовершенствованным покрытием | 25 195 | 6,94 | 1 049 119,8 | 25 195 | 2,21 | 334 085,7 | 1383205,5 |
| 4 | Уборка газонов | 264 904 | 0,07 | 111 259,68 | 264 904 | 1,48 | 2 352 347,52 | 2 463 607,2 |
|  | Итого: | 300 488 |  | 1 160 379,48 |  |  | 2 686 433,22 | 3 846 812,7 |
|  | Итого без НДС |  |  | 1 584 998,69 |  |  | 2 827 682,06 | 4 412 680,75 |
|  | НДС: |  |  | 285 299,76 |  |  | 508 982,77 |  |
|  | Итого с НДС: |  |  | 1 870 298,45 |  |  | 3 336 664,83 | 5 206 963,28 |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента: |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: Гл. специалист ОГХ МА МО г. Петергоф:                                                   Ж.Н. Чиж

Начальник ФЭО:                                                                                                                 А.В. Костарева

Начальник ОЗ и ЮС                                                                                                           Т.С. Егорова