МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019г.	                                                                                  №179

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.10.2019г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф № 150 от 26.09.2013 года «Об утверждении Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 26.12.2018г. №135 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф» на 2019 год» (с изменениями от 31.10.2019г.) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Приложения1,2,4,5,6,7,8,9,10 к ведомственной целевой программе оставить без изменения.

3.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                          Т.С. Егорова.

## Приложение  к Постановлению МА МО город Петергоф                                                                   №179 от 20.12.2019г.

Утверждаю

Глава МА МО    г. Петергоф

_______________ Т.С. Егорова.

« __ » __________

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная  на решение вопроса местного значения                                          «Осуществление благоустройства территории муниципального образования город Петергоф»  на 2019 год

- Цели и задачи программы:

-  повышение уровня благоустройства территории города Петергофа;

-  создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды.

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф.

Отдел городского хозяйства местной администрации    муниципального    образования город Петергоф.

- Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- ремонт покрытия проездов и въездов – 11 079,5 м²

- ремонт пешеходных дорожек - 803,9м²

- устройство и ремонт искусственных неровностей

на внутриквартальных проездах - 31 шт

-разработка ПСД    -3 услуги

-посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход  - 345 вазонов.

Сроки реализации целевой программы: 1-4 квартал 2019 года.

- Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования

| № /п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  | Всего |
| 1 | Ремонт покрытия проездов и въездов. | кв. м | 9817,0 | 2-4 квартал | 9 345,7 |
| 2 | Ремонт покрытий пешеходных дорожек. | кв. м | 803,9 | 2-4 квартал | 1 397,7 |
| 3 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | кв. м | 1262,5 | 2-4 квартал | 1 481,4 |
| 4 | Выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году. | усл. | 8 | 1-4 квартал | 731,5 |
| 5 | Устройство новых и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий | шт. | 31 | 1-4 квартал | 109,4 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории по адресу: Санкт-Петербургский пр, д.14, д.12, ул. Константиновская, д.4, ул. Аврова д.11а | усл. | 1 | 1-4 квартал | 1 018,6 |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: бульвар Разведчика, д4, корп.1. | усл. | 1 | 1-4 квартал |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории, расположенной по адресу: ул. Шахматова, д.10, д.14, д.16. | усл. | 1 | 1-4 квартал |  |
| 9 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход. | усл. | 1 | 2-4 квартал | 284,4 |
| Итого |  |  |  |  | 14 368,7 |

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

_________________  Т.С. Егорова.

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия проездов и въездов.

| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сметная стоимость работ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Зверинская д.11, ул. Аврова д.10,д.12. | кв. м. | 1702,0 | 1 746 178,26 |
| 2 | ул. Аврова д.14 | кв. м. | 58,0 | 106 617,25 |
| 3 | ул. Никольская д.3 | кв. м. | 63,0 | 182 433,67 |
| 4 | ул. Чебышевская д.2/13, д.4 к.2, Ботаническая д.18 корп.5.ул.Чичеринская д.3 к.1 | кв. м. | 2588,0 | 2 306 516,17 |
| 5 | ул. Чебышевская д.6/12 | кв. м. | 1120,0 | 1 143 887,70 |
| 6 | Собственный проспект д.34 | кв. м. | 608,0 | 451 963,72 |
| 7 | ул. Чичеринская д.5к.2(с торца) | кв. м. | 298,0 | 243 275,49 |
| 8 | Ул. Чебышевская д.4 к.1; д.4к.2 | кв. м. | 1157,0 | 960 434,75 |
| 9 | Университетский проспект д.2/18 | кв. м. | 1547 | 1 479 895,83 |
| 10 | Бобыльская дорога д.57к.1 | кв.м | 620 | 636 264,14 |
| 11 | Бобыльская дорога д.63 | кв.м | 56,0 | 88 213,20 |
|  | Итого: |  | 9 817,0 | 9 345 680,18 |

Главный  специалист  ОГХ                                                                 Ахметов И.Н.

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

_________________  Т.С.Егорова

Расчёт стоимости работ по

ремонту покрытия пешеходных дорожек.

| № п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ кв.м | Сметная стоимость работ. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Константиновская д.14/11; Ропшинское ш.д.3 корп.2,5; Гостилицкое ш.д.7 корп.1; ул. Чичеринская д.11корп.4 | кв. м. | 136 | 137 418,33 |
| 2 | ул. Суворовская д.3 корп.5, корп.7. | кв. м. | 75,0 | 131 189,70 |
| 3 | ул. Шахматова.16 корп.3 | кв. м. | 225,3 | 327 030,40 |
| 4 | ул. Аврова д.6/6 | кв. м. | 15,6 | 80 689,76 |
| 5 | ул.Разводная д.31корп.1 | кв. м. | 5,0 | 26 306,27 |
| 6 | Бобыльская дорога д.63 | кв. м. | 307,0 | 626 514,05 |
| 7 | между ул. Чебышёвская д.2/13 и ул. Чичеринская д.3 корп.2 (10участков) | кв. м. | 40 | 68537,28 |
|  | Итог: |  | 803,9 | 1 397 685,79 |

Главный специалист ОГХ                                                         Ахметов И.Н.

Приложение №3

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

____________________   Т.С.Егорова.

Расчёт стоимости текущего ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2, до 25м2.

| №п/п | Наименование работ | Объём работ, м2 | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов до 5м2. до 25м2. | 1262,5 | 1 481 259,92 |
|  | Итого: | 1262,5 | 1 481 259,92 |

Главный специалист ОГХ                                                               Ахметов. И.Н.

Приложение №4

к ведомственной целевой программе.

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

________________   Т.С. Егорова.

Расчет стоимости услуг на выполнение работ по разработке технической документации на текущий ремонт проездов, въездов и пешеходных дорожек расположенных на территории муниципального образования город Петергоф в 2019году.

| №п/п | Адрес | Единица измерения | Объём работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эрлеровский бульвар д.18.д.20,д.22, ул. Жарновецкого д.2 д.4 | кв. м. | 3 451,0 | 731 500,00 |
| 2 | ул. Зверинская д.11, ул. Аврова д.10,д.12. | кв. м. | 1702,0 |  |
| 3 | ул. Чебышевская д.2/13, д.4 к.2,д.6/12.ул. Ботаническая д.18 корп.5.ул.Чичеринская д.3 к.1,к.2. д.5к.2 | кв. м. | 5620,0 |  |
| 4 | ул. Никольская д.3 | кв. м. | 63 |  |
| 5 | Собственный проспект д.34 | кв. м. | 608,0 |  |
| 6 | Университетский проспект д.2 /18 | кв. м. | 1547,0 |  |
| 7 | Бобыльская дорога д.57 к.1 | кв. м. | 620,0 |  |
| 8 | Бобыльская дорога д.63 | кв. м. | 307,0 |  |
|  | Итого: |  |  | 731 500,00 |

Главный специалист  ОГХ                                                  Ахметов И.Н

Приложение  № 5

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

_____________Т.С.Егорова

Стоимость работ по устройству новых и ремонту искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф в соответствии с МК №0172300000319000003_72612 от 01.04.2019г.

| № п.п | Наименование работ | Единица изм. | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство новых искусственных неровностей по адресам: ул. Михайловская д.5а; между Братьев Горкушенко д.9.к.1 и д.9.к.2 |  |  |  |  |
|  | Устройство новых искусственных неровностей по адресам: ул. Михайловская д.5а; между Братьев Горкушенко д.9.к.1 и д.9.к.2 | п. м | 15,5 | 37 697,44 |
| Ремонт ранее установленных искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ранее установленных искусственных неровностей на проездах и въездах придомовых и дворовых территорий муниципального образования город Петергоф. | п. м | 27 | 71603,49 |
| ИТОГО: |  |  |  | 109 300, 93 |

Главный специалист ОГХ                                        И.Н. Ахметов.

Приложение №9

к ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава  местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

____________________   Т.С. Егорова.

Расчёт стоимости посадки цветов в ранее установленные вазоны и уход.

| №п/п | Наименование работ | Кол-во вазонов, шт. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка цветов в ранее установленные вазоны и уход. | 345,0 | 379 124,89 |
|  | Итого: | 345,0 | 379 124,89 |
|  | С учетом коэффициента аукционного снижения: 0,75000000934 |  | 284 343,67 |

Начальник ОГХ                                              Рождественский И.В.

|  | Приложение № 10 к ведомственной целевой программе Утверждаю Глава местной администрации муниципального образования город Петергоф _________________ Т.С.Егорова. Список вазонов установленных на территории МО город Петергоф |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес |  | Количество, шт. |
| 1 | Аврова ул., д. 18 |  | 1 |
| 2 | Аврова ул., д.11 |  | 2 |
| 3 | Бобыльская дорога ул., д. 59 |  | 12 |
| 4 | Бобыльская дорога ул., д. 61 |  | 14 |
| 5 | Собственный пр., д. 34 корп.2 |  | 14 |
| 6 | Собственный пр., д. 36/67 |  | 28 |
| 7 | Собственный пр. д.34-36/67 |  | 8 |
| 8 | Суворовская ул., д. 3/10 |  | 3 |
| 9 | Суворовска ул.,д. 5/1-7/1 |  | 3 |
| 10 | Суворовская ул., д.5/4 |  | 3 |
| 11 | Суворовская ул., д.3 корп.1, д3 корп.2, д.5 корп.1, д.7 корп.1 |  | 20 |
| 12 | Бульвар Разведчика, д. 8 корп. 3 |  | 7 |
| 13 | Бульвар Разведчика, д.12 корп.3 |  | 19 |
| 14 | Бульвар Разведчика , д. 14 корп.4, д.14 корп.3 |  | 7 |
| 15 | Разводная ул., д. 29 |  | 1 |
| 16 | Разводная ул., д. 45 |  | 5 |
| 17 | Озерковая ул., д. 53/1 |  | 3 |
| 18 | Озерковая ул., д. 45 |  | 7 |
| 19 | Бр. Горкушенко ул., д. 16/24 |  | 8 |
| 20 | Эрлеровский б-р, д.4 |  | 9 |
| 21 | Озерковая ул. , д. 17 |  | 4 |
| 22 | Озерковая ул., д. 23 |  | 4 |
| 23 | Озерковая ул., д.33 возле парадной (кв.3) |  | 3 |
| 24 | Эрлеровский бул., д. 22 кв. 3 |  | 4 |
| 25 | СПб пр., д. 56 |  | 2 |
| 26 | СПб пр., д.52 |  | 5 |
| 27 | СПб пр., д.52 (вазонный комплекс) |  | 4 |
| 28 | Разводная ул., д.13,11 |  | 8 |
| 29 | Санкт-Петербургский пр., д. 49/9 |  | 9 |
| 30 | Самсониевская ул., д. 3 |  | 17 |
| 31 | Константиновская ул., д. 12-14/11 |  | 3 |
| 32 | Шахматова ул., д.2/2 |  | 3 |
| 33 | Ботаничес.,Троицкий ручей,проезд вд.Гостилицкого ш.,Шахматова,2/2,4/2,6/2 |  | 8 |
| 34 | Университетский пр., д. 2/18 |  | 8 |
| 35 | Первого мая ул., д. 47 |  | 2 |
| 36 | Чебышевская ул., д. 8 корп.1 |  | 11 |
| 37 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 1 скамья, 3 вазона, 1 урна |  | 6 |
| 38 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 3 вазона |  | 6 |
| 39 | Юты Бондаровской, ул. д. 17/1-17/2,19/2-19/3 2 скамьи, 5 вазонов |  | 10 |
| 40 | Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 1 скамья.5 цветочниц |  | 10 |
| 41 | Юты Бондаровской ул., д.17/1-17/2-19/1-19/3 скамья, вазон, урна |  | 1 |
| 42 | Юты Бондаровской ул., д.17/1 |  | 19 |
| 43 | Юты Бондаровской ул.,д. 17 корп.2, д.17 |  | 6 |
| 44 | Ропшинское шоссе, д.2,6,11,12 |  | 1 |
| 45 | Ропшинское шоссе, д.7 |  | 6 |
| 46 | Ропшинское шоссе, д.11 |  | 3 |
| 47 | Ропшинское шоссе, д.4 |  | 8 |
|  | ИТОГО |  | 345 |
|  | Гл. специалист ОГХ Ж.Н. Чиж |  |  |  |