МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  09.12.2021г »               	                                                         № 155-1

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020 №112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования»на 2021 год» ( с изм. от 29.10.2021 № 111)

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Петергофи Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета муниципального образования  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город  Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 22.10.2020  №112 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2021 год» ( с изм. от 29.10.2021 № 111) , далее постановление, следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Приложения № 1-1,2,2-1,4-1,4-2,5-1,6-3,7,7-1,8-1,9-1,10,10-1,11 к ведомственной целевой программе  оставить без изменений.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                         Т.С. Егорова

Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф

от  « 09 »    12            2021               №155-1

Утверждаю

Глава МА МО город Петергоф

_____________  /Т.С. Егорова /

«     »                        2021 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

«Осуществление работ в сфере озеленения территории зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования» на 2021 год

1. Наименование вопроса местного значения, к которому относится программа:

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2. Цели и задачи программы:

- озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях проживания

- улучшение экологической обстановки

- создание благоприятных условий для отдыха населения.

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды

- воспитание чувства прекрасного и поведения в общественных местах.

3. Заказчик программы (ответственный исполнитель): Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

4. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- посадка зеленых насаждений – 27 шт.;

- восстановление газонов– 200 кв.м.;

- санитарные рубки на территории ЗНОП местного значения – 33 шт.

- содержание зеленых насаждений (прополка, подкормка, полив, стрижка и т.д.) на территориях ЗНОП местного значения – 4,98 га, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения - 340 438,0 кв.м.

- посадка цветов в ранее установленные вазоны на территориях ЗНОП МЗ и уход – 317 вазонов.

- посадки цветов на территории ЗНОП местного значения и уход за ними - 17 клумб

площадью 558,0  кв. м. кол-во рассады 32 428  шт.

-паспортизация территорий ЗНОП местного значения – 4,5063 га

-содержание и ремонт детского и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках на территориях ЗНОП МЗ – 8 ед.

- организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непргодного песка) – 3,9 куб.м.

- ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных на территориях ЗНОП местного значения – 704,8 кв.м.

- ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства на территориях ЗНОП местного значения в т.ч.: окраска – 370 кв.м.,  замена досок у скамеек – 32 п/м.

-разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на территориях ЗНОП МЗ – 4 усл.

5. Сроки реализации целевой программы:

-  I - IV кварталы 2021 года.

6. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1. | Организация работ по компенсационному озеленению | шт. | 27 | II- IV квартал | 113,8 |  |
| 2. | Восстановление газонов | кв. м. | 200 | II-III квартал | 58,2 |  |
| 3. | Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 33 | I- IV квартал | 169,1 |  |
| 4. | Посадка цветов и уход за ними. | вазон | 317 | II-IV квартал | 1 597,1 |  |
|  |  | клумба | 17 |  |  |  |
|  |  | кв. м. | 558,0 |  |  |  |
|  |  | шт. цветов | 32 428 |  |  |  |
| 5. | Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства. | га | 4,5063 | II-IV квартал | 225,9 |  |
| 6. | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в т.ч. защита зеленых насаждений | га | 4,98 | II-IV квартал | 673,1 |  |
| 7. | Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | кв. м. | 340 438,0 | I-IV квартал | 9 534,0 |  |
| 8. | Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов на территориях ЗНОП МЗ | шт. | 8 | I- IV квартал | 331,8 |  |
| 9 | Организация замены песка в детских песочницах на детских площадках на территориях ЗНОП МЗ | куб. м. | 3,9 | II квартал | 8,4 |  |
| 10 | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных на территориях ЗНОП местного значения | кв.м. | 704,8 | II-III квартал | 243,2 |  |
| 11 | Ремонт и окраска ранее установленных полусфер, урн, вазонов, уличной мебели на территориях ЗНОП местного значения в т.ч. - окраска - замена досок у скамеек | кв.м. п/м | 370 32 | II-III квартал | 76,6 |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на территориях ЗНОП МЗ | услуга | 3 | I- IV квартал | 210,0 |  |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации на переустройство, восстановление и ремонт объекта ЗН по адресу: Бобыльская дорога, д. №57, №57/1, №59, №59 корп.2. | услуга | 1 | I I- IV квартал | 1 100,0 |  |
| ВСЕГО по целевой программе: |  |  |  |  | 14 341,2 |  |

|  |  |  |  | Приложение №6 к Ведомственной целевой программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет стоимости  на размещение, содержание и ремонт детского и спортивного оборудования, элементов оборудования на спортивных и детских площадках

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Общая стоимость работ в соответсвии с реестром контрактов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту детского и спортивного оборудования, в т.ч. замена комплектующих : - деревянных и фанерных комплектующих, - металлических комплектующих, - пластиковых и резиновых комплектующих, -замена готовых элементов оборудования и изделий, -демонтаж ,монтаж оборудования и изделий, - закрепление сеток, -бетонирование опор, - замена плакатов самоклеек на информационных щитах и стендах | ед. | 8 | 14300,00 |
| 2 | Содержание детских и спортивных площадок (- смывка граффити, - окрашивание деревянных и металлических элементов оборудования), -смазка узлов крепежей, - промывка оборудования от загрязнений, - очистка элементов оборудования от мусора | ед. | 8 | 23500,00 |
| 3 | Содержание спортивной площадки и катка для занятий зимними видами спорта , расположенной по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная,д.25 | усл. | 1 | 253 000,00 |
| 4 | Установка оборудования на площадке по адресу: г.Петергоф, ул.Зверинская д.11; дд.1, 11,13, ул. Аврова, д.д. 10,12 (площ. с тренаж.) | усл. | 1 | 25423,20 |
| 5 | Установка оборудования на площадке по адресу: г.Петергоф, Санкт-Петербургский промпект д.12,д.14, ул.Константиновская д.4, ул.Аврова д.11а, ул.Чичеринская,д. 5/2 | усл | 2 | 15 500,21 |
|  | Всего |  |  | 331 723,51 |

Главный специалист ОГХ                   Л.Г. Ярышкина

Приложение №6- 1

к Ведомственной целевой программе

Список детских площадок

| № | Адрес площадки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Дашкевича, д.9А |  |
| 2 | ул.Зверинская,д.1,11,13,ул.Аврова,д.д.10-12(зона отдыха) |  |
| 3 | ул.Разводная, д.25 |  |
| 4 | Санкт-Петербургский промпект д.12,д.14, ул.Константиновская д.4, ул.Аврова д.11а |  |

Главный специалист ОГХ                Л.Г.Ярышкина

Приложение №6- 2

К Ведомственной целевой программе

Список спортивных площадок

| № | Адрес площадки | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Зверинская ,д.11; дд.1, 11,13, ул. Аврова, д.д. 10,12 (площ. с тренаж.) |  |
| 2 | ул.Чичеринская,д. 5/2 |  |
| 3 | ул.Разводная, д.25 |  |
| 4 | Санкт-Петербургский промпект д.12,д.14, ул.Константиновская д.4, ул.Аврова д.11а |  |

Главный специалист  ОГХ             Л.Г.Ярышкина

Приложение № 8

к Ведомственной целевой программе

Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонных на территориях ЗНОП местного значения.

| № п/п | Наименование работ | Протяженность, п/м | Площадь, м2 | Замена секций, п/м | Цена за 1м2, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и окраска ограждений газонных на территориях ЗНОП местного значения | 1762,0 | 704,8 | 16 | 345,06 | 243 198,29 |

Начальник ОГХ   			                                    	И.Н.Ахметов