МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  29     »        05           2017 г.                                          	                                           № 61

| «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017 год (с изменениями на 10.04.2017г.) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 26.09.2013г. № 150   «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 31.12.2016 г. № 143 «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования на 2017 год» (с изменениями на 10.04.2017г.) (далее-Постановление) изложив Постановление в новой редакции.

2. Приложения № 1, №3, № 4, №5, № 6, № 7 к  ведомственной целевой программе оставить без изменений.

3. Дополнить программу Приложением № 2-1

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                                         А.В.Шифман

|  | ## Приложение к Постановлению ## МА МО город Петергоф ## от 29.05. 2017 г. № 61 Утверждено. Глава МА МО г. Петергоф. _______________А.В. Шифман. «___»__________________2017г.. |
| --- | --- |

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования»

на 2017 год

- Цели и задачи программы: установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования с целью сохранения газонов, улучшения внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф, создания комфортных условий проживания

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

- Установка ограждений газонов – 85 п/м

- Ремонт и окраска газонных ограждений – 925,2 кв.м

- Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования – 1505,9 кв.м

- Изготовление (приобретение), доставка и установка  малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования– 315 шт.

4. Сроки реализации целевой программы: I –IV  квартал  2017 г.

5. Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Всего |
|  | Установка ограждений газонов | п/м | 85,0 | 3-4 квартал | 181,7 |
|  | Ремонт и окраска ранее установленных ограждений | кв. м | 925,2 | 2-4 квартал | 355,5 |
| - 1 | Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 315 | 2-4 квартал | 746,7 |
| - 2 | Ремонт и окраска ранее установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | кв. м | 1505,9 | 2-4 квартал | 478,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 1762,3 |

Приложения:

№1. Локальная смета на установку ограждений газонов на территории  МО город Петергоф   на 2017 год.

№ 2. Локальная смета на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№ 2-1. Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№3. Перечень адресов по ремонту и окраске ограждений газонов на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

№ 4. Расчет стоимости на изготовление (приобретение), доставку и установку малых архитектурных   форм,  уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№ 5. Перечень адресов  по установке малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории муниципального образования город Петергоф на 2017 год.

№ 6. Локальная  смета на выполнение работ по ремонту и окраске ранее   установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования на территории муниципального образования город Петергоф.

№7.Перечень адресов по ремонту и окраске ранее  установленных малых  архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  оборудования на  территории муниципального образования город Петергоф на 2017год.

Приложение № 2-1

к Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава МА МО г. Петергоф

____________А.В. Шифман

Расчет стоимости на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов

на территории  МО город Петергоф на 2017 год.

| № п/п | Адрес | Протяженность, п/м | Площадь,м2 | Замена секций, п/м | Цена за м2 с НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разводная ул., д.10 | 94,0 | 37,6 | 4 | 542,5 | 99169,0 |
| 2 | ул. Аврова, д.д.11-13 | 208,0 | 83,2 | 6 |  |  |
| 3 | Чичеринская ул., д.3/1-3/2 (детская площадка) | 70,0 | 28,0 | 3 |  |  |
| 4 | Чебышевская ул., д.4/1-4/2 (детская площадка) | 85,0 | 34,0 | 4 |  |  |
|  | Итого: | 457,0 | 182,8 | 17 | 542,5 | 99169,0 |

Ведущий специалист ОГХ				     					Е.Л. Усмаева

Приложение №2

К Ведомственной целевой программе

Утверждаю

Глава местной администрации

муниципального образования

город Петергоф

______________А.В.Шифман

М.П.

Локальная смета

на выполнение работ по ремонту и окраску ранее установленных ограждений

Основание:

Составлен(а) в уровне цен на:

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ:

Наименование сборника индексов пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

Сметная стоимость: 355433.26 руб.

Нормативная трудоемкость: 510.71 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 96713.36 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз с зачисткой прим. Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 10.856, к материалам: 4.826, (Н.Р. 68 = 68% = 60066.75 руб. С.П. 40 = 40% = 35333.38 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.424 | 776,84 662.64 | 0.90 0 | 92465.33 | 88333.45 | 72.54 0 | 62.75 0 | 465.86 0 |
|  | 113-0614 | Эмаль МЛ-165, защитная (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.088346 | (222161.02) |  | (19627.04) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 68-23-1 | Ремонт металлических ограждений мелкий Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 4.886, к материалам: 6.564, (Н.Р. 88 = 88% = 3763.87 руб. С.П. 48 = 48% = 2053.02 руб.) | 1 м2 | 12 | 26,51 19.85 | 4.30 0 | 4715.13 | 4277.12 | 252.12 0 | 1.88 0 | 22.56 0 |
| 3 | ТЕР 27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений Индексы: к з/п рабочих: 17.956, к стоимости машин: 10.877, к материалам: 2.750, (Н.Р. 121*0.9 = 109% = 4472.04 руб. С.П. 76*0.85 = 65% = 2666.81 руб.) | 100 м | 0.46 | 1719,69 496.72 | 105.11 0 | 6042.79 | 4102.79 | 525.91 0 | 48.46 0 | 22.29 0 |
|  | 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | м3 | 0.29001 | (3391.19) |  | (983.48) |  |  |  |  |
|  | 201-9002-020П | Ограждения газонные сварные (ТССЦ 9.2016 Санкт-Петербург Эталон 2012) | т | 0.46 | (150054.32) |  | (69024.99) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 103223.25 | 96713.36 | 850.57 0 |  | 510.71 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 103223.25 | 96713.36 | 850.57 0 |  | 510.71 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 96713.36 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 850.57 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 5659.32 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 89635.51 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 192858.76 | 96713.36 | 850.57 0 |  | 510.71 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 68302.66 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 261161.42 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 40053.21 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 301214.63 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 54218.63 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 355433.26 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 355433.26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 355433.26 |  |  |  |  |

Коэффициент снижения: 0,66960531493

Итого с учетом коэффициента снижения: 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в.т. числе НДС 18 % - 36 305,08 (тридцать шесть тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Генеральный директор

ООО «Крепость»____________________________________С.Н.Мацедонский

М.П.