МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «30»  декабря  2016 г.	                                                                         № 142

| «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях» на 2017 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Петергоф и Постановлением местной администрации МО город Петергоф  от 26.09.2013 года №150  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации  оценки эффективности муниципальных программ и  планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения « Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на  территории муниципального образования; оборудования контейнерных площадок на дворовых территориях»  на 2017год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает  в  силу  с  момента  официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                          А.В. Шифман

## Приложение

к Постановлению МА МО город Петергоф  от   «30»  декабря  2016 г.№ 142

Утверждено

Глава МА МО г.Петергоф

_______________/_Шифман А.В./

«___»_______________201_г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»

на 2017 год

- Цели и задачи программы:

- Обеспечение благоприятных условий проживания населения муниципального образования г.Петергоф;

- обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории МО г. Петергоф;

- обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- очистка территорий и акваторий от мусора;

- привлечение населения в очистке территорий от мусора;

- повышение уровня благоустройства территорий.

- Заказчик программы (ответственный исполнитель):

Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)

3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы:

Вывоз несанкционированных свалок – 512куб.м.

Установка контейнеров для проведения субботников – 60 конт./682,5  куб. м

Уборка водоемов и водотоков – 94548 кв.м

4. Сроки реализации целевой программы: I –IV квартал 2017 г.

5.Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 512,0 | 2-4 квартал | 500,0 |
| 2 | Проведение весеннего и осеннего субботника (установка контейнеров для мусора, вывоз и размещение мусора) | м3 | 682,5 | 2,3 квартал | 585,3 |
| 3 | Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга на 2017 1. -пруд Мирончик 2586 2. -пруд Бауш 2477 3. -пруд между ж/д платформой Старый Петергоф и ул. Кооперативной (бывшая дача Авенариуса) 2483 4. -пруд б\н (от Университета в лес) 2437 5. - пруд б\н (за пожарной частью) 2438 6.-пруд б\н 2558 7.-пруд б\н 2589 8. -пруд б\н 6708 Водотоки: 1.Фабричная канавка 753 2. б\н1063 ручей 3.б\н1066 ручей 4.б\н 1067 ручей 5.б\н 1068 ручей 6.б/н1069 ручей 7.Полевой ручей 1081 8.б\н 1082 ручей | м2 уборки | 94548 | 2-4 квартал | 1638,6 |
| 4 | Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ) | усл. | 1 | 1 квартал | 16,4 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2740,3 |

Приложение № 1. Расчет стоимости по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на территории муниципального образования город Петергоф.

Приложение  № 2 Расчет стоимости на оказание услуг по установке  контейнеров для сбора мусора на территории муниципального образования город Петергоф, вывоза и размещение мусора.

Приложение № 2-1. Список установки контейнеров.

Приложение № 3. Расчет стоимости на оказание услуг по уборке водных акваторий водоемов и водотоков, расположенных на территории  муниципального образования город Петергоф.

Приложение № 4. Расчет стоимости и изготовление смет на уборку водных акваторий и водоемов.