МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

___________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2014 г.	                                                                                                № 80

«Об утверждении муниципальной программы

«Текущий ремонт тротуаров на улицах

Константиновская, Михайловская, Никольская,

Царицынская в г. Петергофе», направленной

на решение вопроса местного значения по

текущему ремонту дорог, расположенных

в пределах границ муниципального образования,

в соответствии с перечнем дорог, утвержденным

Правительством Санкт-Петербурга, на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. №538-110 «О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга», Уставом муниципального образования город Петергоф, местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Текущий ремонт тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в г. Петергофе»,  направленную на решение вопроса местного значения по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, на 2015 год» (далее Программа) согласно приложений №1,2 к настоящему Постановлению.

- Утвержденную Программу установленным порядком направить в Администрацию Петродворцового района Санкт-Петербурга для согласования.

- Утвержденную Программу установленным порядком представить в Комитет финансов Санкт-Петербурга для получения средств субсидии бюджету муниципальному образованию город Петергоф из бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль над  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации

муниципального образования город Петергоф                              А.В. Шифман

Приложение  № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от «28» мая 2014г.  №80

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Текущий ремонт тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в г. Петергофе |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | - приведение в надлежащий вид тротуаров дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф - улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф - снижение травматизма населения из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров - защита имущества граждан, в т.ч. велосипедов, инвалидных и детских колясок от поломок и повреждений |
| Основные задачи муниципальной программы | - приведение в качественное состояние территории муниципального образования; - создание условий пешеходам для безопасного передвижения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | II-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 9103,5 тыс. руб., в т.ч. - за счет средств субсидии местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга – 8095,9 тыс.руб.; - за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета – 1007,6 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в объеме 9650 м2 с восстановлением примыкающего газона в объеме 2440 м2. |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф  от «28» мая 2014 № 80

Утверждено

Исполняющий обязанности

главы местной администрации МО г. Петергоф

_______________А.В. Шифман

«___»_______________2014г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Текущий ремонт тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская,  Царицынская в г. Петергофе», направленной на решение вопроса местного значения по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, на 2015 год»

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:

| № п\п | Наименование улиц | Протяженность | Категория дороги | Тротуар |  | Примечание | Требуемая площадь ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метры |  | Класс тротуара | Общаяплощадь (кв.м.) | Недостатки | (кв.м.) |
|  | Константиновская | 743,6 | III | 2 | 4962 | Асфальтобетонное покрытие тротуара изношено частично. Наличие многочисленных трещин в покрытии. Отдельные участки имеют выбоины, отсутствует асфальтобетонное покрытие. | 3124 |
|  | Михайловская | 421,5 | III | 1 | 1809 | Асфальтобетонное покрытие тротуара изношено на всем протяжении. Наличие многочисленных трещин в покрытии. | 1809 |
|  | Никольская | 533,0 | III | 1 | 3389 | Асфальтобетонное покрытие тротуара изношено на всем протяжении, имеются многочисленные выбоины. Местами отсутствует асфальтобетонное покрытие. | 3389 |
|  | Царицынская | 223,8 | II | 2 | 1328 | Асфальтобетонное покрытие тротуара изношено на всем протяжении. Имеются многочисленные трещины в покрытии. | 1328 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 11488 |  | 9650 |

2. Цели программы:

- приведение в надлежащий вид тротуаров дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования г. Петергоф

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф

- снижение травматизма населения из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров

- защита имущества граждан, в т.ч. велосипедов, инвалидных и детских  колясок  от поломок и повреждений

- текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в объеме 9650 м2 с восстановлением после ремонта тротуаров  примыкающего газона в объеме 2440 м2.

3. Задачи программы:

- приведение в качественное состояние территории муниципального образования;

- создание условий  пешеходам для безопасного движения

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в объеме 9650 м2 с восстановлением примыкающего газона в объеме 2440 м2.

5. Сроки реализации муниципальной программы:

- II-IV кварталы 2015 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  | Всего | За счет субсидии местному бюджету из бюджета Санкт-Петербурга | За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета |
| 1. | Текущий ремонт тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в г. Петергофе | кв.м. | 9650 | II-IV кварталы 2015 года | 8995,5 | 8095,9 | 899,6 |
| 2. | Осуществление технического надзора |  |  | II-IV кварталы 2015 года | 108,0 | 0 | 108,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 9103,5 | 8095,9 | 1007,6 |

Приложение № 1: Локальная смета на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров по адресам: ул. Константиновская, ул. Михайловская, ул. Никольская,  ул. Царицынская - на 4 (четырех) листах в 2 экз.

Приложение №2:  Расчет стоимости осуществления технического надзора - на 1 (одном) листе.

Приложение № 2

Утверждаю

И.о. главы местной администрации

_________________ А.В.Шифман

«_____» _________ 2014г.

Расчет стоимости осуществления технического надзора

| Наименование мероприятия | Общая сметная стоимость работ, руб. | Начальная(максимальная)цена осуществления технического надзора , руб. |
| --- | --- | --- |
| «Текущий ремонт тротуаров на улицах Константиновская, Михайловская, Никольская, Царицынская в г. Петергофе» (1,2 % от общей сметной стоимости работ) | 8995445,02 | 107945,34 |

Главный специалист ОГХ  МА МО г.Петергоф _____________   Аветисян А.А.