МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 » декабря 2015 г.	                                                               №  210

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 27.10.2014г. №192 «Об утверждении муниципальной программы «Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения» на 2015 год ( с изменениями от 27.11.2015г.)

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 26.09.2013 г. № 150 «Об утверждении  Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменения в Постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф № 192 от 27.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения» на 2015 год» (далее-«Постановление») ( с изменениями от 27.11.2015г.), изложив приложения № 1, № 2 к Постановлению в редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования город Петергоф                              А.В.Шифман

Приложение  № 1

к Постановлению МА МО город Петергоф от « 28 »  декабря 2015г.  № 210

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения в 2015 году |
| --- | --- |
| Наименование вопроса местного значения, к которому относится муниципальная программа | Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования. |
| Наименование заказчика муниципальной программы | Местная администрация Муниципального образования город Петергоф |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Местной администрации Муниципального образования город Петергоф |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступа инвалидов к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры. |
| Основные задачи муниципальной программы | Обеспечение инвалидов местами для парковки личного автомобиля. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | III-IV кварталы 2015 года |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 38,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение индивидуальным местом для парковки личного автомобиля инвалидов, проживающих по адресам: - ул.Шахматова, д.16 площадью 17,5 кв.м; - Ропшинское шоссе, д.10 площадью 17,5 кв.м. - ул. Чебышевская, д.9, около подъезда № 6, площадью 17,5 кв.м.; - ул. Чебышевская, д.9, около подъезда № 5, площадью 17,5 кв.м; - Собственный пр., д.36/67, площадью 17,5 кв.м; |

## Приложение № 2

к Постановлению МА МО город Петергоф

от « 28 » декабря 2015 № 210

Согласовано                                                                                                                 Утверждено

Глава муниципального образования                                         Глава местной администрации г.Петергоф                                                                                                              МО г.Петергоф

_________________________ М.И.Барышников                    _______________А.В.Шифман

« 28 » 12.2015г.                                                      « 28 » 12.2015г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

««Оборудование специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения в 2015 году»

(новая редакция)

- Характеристика  текущего состояния территории.

Уширение проезда перед жилым домом не имеет обозначенного места для парковки автомобиля, принадлежащего инвалиду, проживающему в доме.

2. Цели программы:

Обеспечение доступа инвалидов к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры.

3. Задачи программы:

Обеспечение инвалида местом для парковки личного автомобиля.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Обеспечение индивидуальным местом для парковки личного автомобиля инвалидов, проживающих по адресам:

- ул.Шахматова, д.16 площадью 17,5 кв.м;

- Ропшинское шоссе, д.10 площадью 17,5 кв.м.

- ул. Чебышевская, д.9, около подъезда № 6, площадью 17,5 кв.м.;

- ул. Чебышевская, д.9, около подъезда № 5, площадью 17,5 кв.м;

- Собственный пр., д.36/67, площадью 17,5 кв.м;

5. Сроки реализации муниципальной программы:

-  III - IV кварталы 2015 года

- Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объём финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измере-ния | Кол-во |  |  |
| 1 | Оборудование специализированной автостоянки на внутридворовой территории по адресу: г.Петергоф, ул.Шахматова, д.16 | кв.м | 17,5 | 3-4 квартал | 7,6 |
| 2 | Оборудование специализированной автостоянки на внутридворовой территории по адресу: г.Петергоф, Ропшинское шоссе, д.10 | кв.м | 17,5 | 3-4 квартал | 7,6 |
| 3 | Оборудование специализированной автостоянки на внутридворовой территории по адресу: г.Петергоф, ул. Чебышевская, д.9, около подъезда № 6 | кв.м | 17,5 | 3-4 квартал | 7,6 |
| 4 | Оборудование специализированной автостоянки на внутридворовой территории по адресу: г.Петергоф, ул. Чебышевская, д.9, около подъезда №5 | кв.м | 17,5 | 3-4 квартал | 7,6 |
| 5 | Оборудование специализированной автостоянки на внутридворовой территории по адресу: г.Петергоф, Собственный пр., д.36/67, | кв.м | 17,5 | 3-4 квартал | 7,6 |
|  | ВСЕГО по Муниципальной программе: |  |  |  | 38,0 |

Приложение №1: Расчет стоимости оказания услуг на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки для обозначения специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения в городе Петергофе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Расчет стоимости оказания услуг на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки для обозначения специализированных автостоянок для личного автотранспорта лиц, относящихся к маломобильным группам населения в городе Петергофе.

Метод обоснования: сопоставимых рыночных цен, а именно использование общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ и услуг в соответствии с ч.5 ст. 22 и п.6 ч.18 ст. 22 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года. Критерии оценки: эффективность использования бюджетных средств Заказчик осуществил исследование рыночных цен путем направления трех запросов разным подрядчикам, обладающих опытом выполнения работ являющихся предметом контракта. Заказчику поступило три коммерческих предложения. Предложение № 1, стоимость работ руб.; Предложение № 2, стоимость работ руб.; Предложение № 3, стоимость работ руб.. 39800,0; 39000,0; 38000,0. Расчет коэффициента вариации цены: на основании Методических рекомендаций по применению методов расчета начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года № 567. , где V - коэффициент вариации; - среднее квадратичное отклонение; - стоимость работ n - количество значений, используемых в расчете. ²² = - 1 3 = 901,85 V= 901,85/ 38933,33 * 100 =2,32% Учитывая, что коэффициент вариации равен 2,32%, то проводить дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой для расчета НМЦК нецелесообразно. Начальная максимальная цена контракта принимается по минимальному значению, что составляет 38000,0 рублей. Начальник ОГХ Рождественский И.В.